خطة العمل

&

عرض الاستثمار

شركة حلول الذكاء الاصطناعي

مصمَّمة خصيصاً للسوق العراقية

سرّي — للاطلاع الخاص

مُعَدٌّ لعرضه على شركاء الاستثمار المحتملين

الإصدار 1.0

فهرس المحتويات

الملخص التنفيذي	1

المرحلة الأولى — التأسيس	1

1.1 الرؤية والرسالة	1

بيان الرؤية	1

بيان الرسالة	1

القيم الأساسية	1

1.2 نموذج العمل	1

1.3 فرصة السوق في العراق	1

1.4 المشهد التنافسي	1

1.5 الميزة التنافسية الفريدة	1

الحضور المحلي والملاءمة الثقافية	1

التسليم المخصص لا البرمجيات العامة	1

المعمارية اللامركزية وسيادة البيانات	1

المرحلة الثانية — التأسيس العملي	1

2.1 استراتيجية التوظيف	1

2.2 ملف المرشح	1

2.3 عملية المقابلة والاختبار	1

المرحلة الأولى — المقابلة الأولية	1

المرحلة الثانية — المهمة العملية	1

المرحلة الثالثة — شهر التجربة المدفوع	1

2.4 الجدول الزمني للتوظيف	1

2.5 الحصول على المعدات	1

2.6 الأدوات عبر الإنترنت واشتراكات البرمجيات	1

2.7 جدول التأسيس الرئيسي	1

المرحلة الثالثة — المنتجات والخدمات	1

3.1 هيكل المحفظة	1

3.2 الطبقة الأولى — خدمات الإطلاق	1

3.3 الطبقة الثانية — خدمات النمو	1

3.4 الطبقة الثالثة — المنتجات المستقبلية	1

3.5 المنتجات الثلاثة الأولى للإطلاق	1

منتج الإطلاق الأول — حزمة أتمتة الأعمال	1

منتج الإطلاق الثاني — موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي مع روبوت دردشة	1

منتج الإطلاق الثالث — نشر تجريبي لكاميرا الذكاء الاصطناعي	1

3.6 استراتيجية التسعير	1

3.7 ملفات العملاء المستهدفين	1

المرحلة الرابعة — هيكل الفريق	1

4.1 الهيكل التنظيمي	1

4.2 دور المدير العام	1

4.3 القائد التقني	1

4.4 مهندس الذكاء الاصطناعي ومتخصص الأتمتة	1

4.5 المطور متعدد المهارات	1

4.6 المصمم وواجهة المقدمة	1

4.7 مندوب المبيعات	1

4.8 ملخص التعويضات	1

4.9 التدريب وتطوير القدرات	1

4.10 الثقافة ومعايير العمل	1

4.11 تسلسل التوظيف ونمو الفريق	1

المرحلة الخامسة — المكتب والمعدات	1

5.1 تكوين المكتب	1

5.2 مواصفات محطات العمل	1

محطات العمل العالية الأداء (القائد التقني ومهندس الذكاء الاصطناعي)	1

محطة العمل المتوسطة-العالية (المطور متعدد المهارات)	1

محطة عمل المصمم	1

محطة عمل المبيعات	1

5.3 البنية التحتية المشتركة	1

5.4 البنية التحتية للطاقة	1

5.5 معمارية الشبكة	1

5.6 الأثاث والبيئة	1

5.7 إجمالي استثمار المعدات	1

5.8 وضعية الأمان	1

المرحلة السادسة — التوقعات المالية	1

6.1 إجمالي استثمار التأسيس	1

6.2 التكاليف التشغيلية الشهرية	1

6.3 التكاليف الشهرية المتغيرة	1

6.4 توقع حرق الستة أشهر	1

6.5 توقعات الإيراد لثمانية عشر شهراً	1

السيناريو المحافظ	1

السيناريو الواقعي	1

السيناريو المتفائل	1

6.6 تحليل التعادل	1

6.7 مصادر رأس المال والهيكل	1

6.8 المقاييس الرئيسية لمناقشة المستثمر	1

6.9 الجاذبية الاستثمارية المُعدَّلة بالمخاطر	1

المرحلة السابعة — هيكل الاستثمار	1

7.1 التوصية الهيكلية	1

7.2 هيكل الملكية	1

7.3 سلطة صنع القرار	1

7.4 ميكانيكا توزيع الأرباح	1

صيغة التوزيع	1

7.5 حماية المستثمر	1

7.6 السيناريوهات والطوارئ	1

7.7 محتويات الاتفاقية المكتوبة	1

7.8 تقديم الاستثمار للشركاء المحتملين	1

7.9 معايير ملف المستثمر	1

المرحلة الثامنة — استراتيجية دخول السوق	1

8.1 فلسفة المبيعات الأساسية	1

8.2 خطة عمل التسعين يوماً	1

8.3 نهج المبيعات الخمس خطوات	1

الخطوة الأولى — الافتتاح	1

الخطوة الثانية — الاستشارة	1

الخطوة الثالثة — العرض	1

الخطوة الرابعة — المتابعة	1

الخطوة الخامسة — الإغلاق	1

8.4 تقديم التسعير	1

8.5 القنوات التسويقية	1

8.6 استراتيجية التجريب المجاني	1

8.7 التعامل مع الاعتراضات الشائعة	1

8.8 الشراكات والإحالات	1

8.9 إدارة خط الصفقات	1

8.10 العملاء المستهدفون الخمسة الأوائل	1

المرحلة التاسعة — تحليل المخاطر والتخفيف	1

9.1 فلسفة إدارة المخاطر	1

9.2 المخاطر التقنية	1

الخطر: التطور الميداني الأسرع من قدرة الفريق على التعلم	1

الخطر: فشل الأجهزة خلال ارتباط حرج	1

الخطر: أداء نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي أقل من توقع العميل	1

9.3 مخاطر السوق	1

الخطر: تبني العميل الأبطأ مما هو متوقع في الأشهر الأولى	1

الخطر: دخول منافس مُموَّل جيداً	1

الخطر: تآكل السعر من الأدوات الرخيصة أو المجانية	1

9.4 مخاطر الفريق	1

الخطر: مغادرة عضو الفريق الرئيسي بعد التدريب	1

الخطر: قصور أداء الفريق في المشاريع المبكرة	1

9.5 المخاطر المالية	1

الخطر: استنزاف رأس المال قبل التعادل	1

الخطر: عدم سداد العميل بعد التسليم	1

الخطر: تعرض سعر الصرف	1

9.6 المخاطر الخاصة بالعراق	1

الخطر: انقطاعات الكهرباء الممتدة التي تتجاوز قدرة البنية التحتية	1

الخطر: انقطاع الإنترنت	1

الخطر: عدم الاستقرار التنظيمي أو السياسي	1

9.7 سجل المخاطر المُوحَّد	1

المرحلة العاشرة — خطة النمو	1

10.1 فلسفة النمو	1

10.2 الأشهر 6-9 — مرحلة التثبيت	1

10.3 الأشهر 9-12 — مرحلة نمو الإيراد	1

10.4 مراجعة الشهر الثاني عشر الاستراتيجية	1

10.5 الأشهر 12-18 — التوسع الجغرافي	1

10.6 الخدمات الجديدة في السنة الثانية	1

منصة ERP SaaS للشركات الصغيرة-المتوسطة العراقية	1

خدمات تدريب الذكاء الاصطناعي	1

الصيانة التنبؤية للعملاء الصناعيين	1

10.7 نمو الفريق عبر السنة الثانية	1

10.8 المسار المالي	1

10.9 ما يبدو عليه النجاح في الشهر 24	1

المرحلة الحادية عشرة — مواد عرض المستثمر	1

11.1 نظرة عامة	1

11.2 محتوى الملخص التنفيذي بصفحة واحدة	1

الفرصة	1

ما نفعله	1

لماذا ننجح	1

نموذج الأعمال	1

الاستثمار	1

الطلب	1

11.3 هيكل عرض الشرائح	1

11.4 النموذج المالي	1

11.5 الإعداد القانوني والتسجيل	1

11.6 إجراء اجتماع المستثمر	1

11.7 الحزمة الكاملة	1

11.8 الخطوات الفورية التالية	1

الملاحق	1

الملحق أ — مرجع تكاليف التأسيس	1

الملحق ب — هيكل التكلفة التشغيلية الشهرية	1

الملحق ج — التعويض الشهري للفريق	1

الملحق د — مرجع تسعير الخدمات	1

الملحق هـ — هيكل ملكية الأسهم	1

الملحق و — سيناريوهات الإيراد ثمانية عشر شهراً	1

الملحق ز — المقاييس الرئيسية للمستثمر	1

الملحق ح — ملخص سجل المخاطر	1

الملحق ط — الجدول الزمني للتنفيذ	1

# الملخص التنفيذي

تقدّم هذه الوثيقة خطة عمل متكاملة لتأسيس شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي مقرّها العراق، مُصمَّمة لتلبية الطلب المتنامي السريع على القدرات الذكية العملية في القطاعات التجارية في البلاد. تُوحِّد الخطة إحدى عشرة مرحلةً من التخطيط المنفصل تغطي: الرؤية والتموضع، وتأسيس الشركة، والمنتجات والخدمات، وهيكل الفريق، والبنية التحتية المادية، والتوقعات المالية، وهيكل الاستثمار، واستراتيجية دخول السوق، وإدارة المخاطر، وخارطة طريق النمو، ومواد التواصل مع المستثمرين.

تُعرَّف الفرصة بحالة سوقية محددة وحساسة للوقت. تعمل الشركات العراقية في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتجارة والعقارات اليوم بدعم محدود جداً من الذكاء الاصطناعي، وبدون أي وصول تقريباً إلى حلول تُسلَّم محلياً ومُصمَّمة خصيصاً للغتها وواقعها التشغيلي وبيئتها التنظيمية. يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً وإقليمياً بوتيرة سريعة، إذ تُفيد دول مجلس التعاون الخليجي الآن بأن أربعة وثمانين بالمئة من المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة تجارية واحدة على الأقل. يقع العراق في بداية منحنى التبنّي هذا. الشركة التي تُرسّخ ريادتها في السوق خلال الأشهر الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين القادمة ستُحدّد ملامح القطاع للعقد التالي.

تُهيكَل الشركة المقترحة بوصفها عملية رشيقة من خمسة أشخاص، تعمل داخل غرفة ورشة قائمة محوَّلة إلى مكتب احترافي، وقادرة على تقديم محفظة متركزة من الخدمات تشمل: أتمتة العمليات التجارية، والمواقع الإلكترونية الذكية وروبوتات الدردشة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات المخصصة، وذكاء المستندات، وحلول مراقبة الكاميرا المُشغَّلة بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت. اختير كلٌّ من هذه الخدمات بعناية للجمع بين الطلب الواضح في السوق والنطاق التقني القابل للتحقق وإمكانية الإيراد المتكرر. المزايا التنافسية المُحدِّدة للشركة هي حضورها المحلي، والتزامها بالتسليم المخصص بالكامل بدلاً من البرمجيات العامة، وقرارها المعماري بتشغيل أعباء الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية بدلاً من البنية التحتية السحابية. هذه النقطة الأخيرة ليست تفصيلاً تقنياً بل هي استراتيجية: للعيادات والمصانع ومكاتب المحاماة العراقية والشركات المرتبطة بالحكومة، يكون إبقاء البيانات الحساسة في المقر شرطاً غالباً وليس تفضيلاً.

يبلغ إجمالي رأس المال المطلوب لتمويل اثني عشر شهراً من العمليات ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي. من هذا المبلغ، يُقدّم المؤسس نحو خمسة عشر بالمئة في صورة بنية تحتية مادية ومرافق وإدارة يومية، فيما يُلتمس استكمال الاحتياج النقدي المتبقي البالغ ستة وعشرين ألف دولار من شريكَين استثماريَّين يُسهم كلٌّ منهما بثلاثة عشر ألف دولار. تُقدَّر التكاليف التشغيلية الشهرية بثلاثة آلاف دولار، مما يُموضِع الشركة لتحقيق التعادل تقريباً في الشهر الخامس وفق سيناريو النمو الواقعي، والاسترداد الكامل للاستثمار بين الشهرَين الرابع عشر والسادس عشر.

يحمي هيكل الاستثمار جميع الأطراف. تعمل السنة الأولى وفق نظام تقاسم أرباح ربع سنوي، ما يُتيح للمستثمرين عوائد نظيفة ومتوقعة دون تعقيدات إدارة الأسهم الرسمية في المرحلة المبكرة. عند الشهر الثاني عشر، وبموافقة الطرفَين، يتحوّل الترتيب إلى هيكل ملكية أسهم دائمة يحتفظ فيه المؤسس بأربعين بالمئة، ويملك كل مستثمر ثمانية وعشرين بالمئة، ويُحجَز أربعة بالمئة لصندوق أسهم الفريق القائم على الأداء. تستمر توزيعات الأرباح ربع السنوية اعتباراً من الشهر السادس فصاعداً، مع توقع تجاوز عوائد المستثمر مئة وخمسين بالمئة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى وفق السيناريو الواقعي.

تُطوِّر بقية هذه الوثيقة كل عنصر من عناصر الخطة بالتفصيل الكامل، بما في ذلك مواصفات الأجهزة المحددة، ونطاقات الرواتب لكل دور، وجداول التنفيذ الأسبوعية، ونصوص نموذجية للتعامل مع العملاء، واستراتيجيات تخفيف المخاطر المُكمَّمة، وهيكل عرض المستثمر الكامل. الخطة مُصمَّمة لتكون قابلة للتنفيذ بصورتها الحالية: كل رقم وكل جدول زمني وكل خيار استراتيجي مبنيٌّ على بيانات سوقية مدروسة، ومُكيَّفٌ مع الواقع المحدد للبيئة التشغيلية العراقية، ومُرتَّب للتنفيذ بدءاً من اللحظة الفورية لالتزام المستثمر.

المقترح المركزي لهذا العمل بسيط: سوق الذكاء الاصطناعي في العراق مفتوح على مصراعيه، وشركاته جاهزة، ونافذة الفرصة التنافسية لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية. هذه الخطة هي خارطة الطريق للدخول إلى تلك النافذة بانضباط وسرعة وهيكل مُصمَّم للنجاح.

# المرحلة الأولى — التأسيس

الرؤية والرسالة ونموذج العمل وفرصة السوق والميزة التنافسية — الأساس الاستراتيجي الذي يُبنى عليه كل قرار تشغيلي.

## 1.1 الرؤية والرسالة

### بيان الرؤية

أن نُصبح المزوِّد الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي للشركات العراقية، باني الجسر بين الصناعة المحلية وعصر الأتمتة الذكية الجديد. ستُعرَف الشركة خلال خمس سنوات بأنها الاسم الأول الذي يقرنه أصحاب الأعمال العراقيون بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وبأسعار في متناول اليد وبثقة محلية.

### بيان الرسالة

تقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية وميسورة التكلفة وتُولي الأولوية للخصوصية، مُصمَّمة خصيصاً للشركات العراقية. ستعمل الشركة بوصفها شريكاً محلياً موثوقاً لا مزوِّداً بعيداً، بدءاً من بغداد ثم التوسع مدينةً بمدينة وصناعةً بصناعة، بانية سمعتها على قوة النتائج المُسلَّمة لا على وعد الجِدة التقنية.

### القيم الأساسية

تُحدِّد خمسة مبادئ كيفية عمل الشركة داخلياً وخارجياً. الكفاءة هي الحد الأدنى — كل تسليم يُلبّي معياراً مهنياً بصرف النظر عن حجم العميل. الصدق يحكم كل محادثة مع العميل، بما في ذلك حين تكون الإجابة الصادقة هي أن الذكاء الاصطناعي ليس الحل المناسب. الخصوصية معمارية، مما يعني أن بيانات العميل محمية بالطريقة التي تُبنى بها الأنظمة لا بالوعود وحدها. السرعة أهم من الكمال في التسليم في المرحلة المبكرة، وتُعطي الشركة الأولوية لشحن حلول تعمل بدلاً من بناء حلول مثالية نظرياً. التعلم مستمر، يُعامَل بوصفه شرطاً يومياً لا حدثاً دورياً، لأن المجال نفسه يتغيّر شهرياً.

## 1.2 نموذج العمل

تعمل الشركة على نموذج إيرادات مزدوج التدفق يجمع بين الرسوم القائمة على المشاريع والعلاقات الاشتراكية المستمرة. توفر رسوم المشاريع تدفقاً نقدياً سريعاً في المرحلة المبكرة، حين يتطلب بناء المصداقية ومحفظة دراسات الحالة من الفريق إنجاز عمل مرئي بسرعة. أما الاشتراكات، التي تبدأ بعد تسليم المشروع، فتوفر الإيراد المتكرر المستقر الذي يُحوِّل الشركة من متجر خدمات يعتمد على مبيعات مستمرة إلى عمل مستدام بدخل شهري قابل للتنبؤ.

كل عرض مشروع يتضمن صراحةً خيار الاشتراك. العميل الذي يدفع ثمانمئة دولار لنظام أتمتة أوّلي يُصبح عميلاً يدفع مئة وخمسين دولاراً شهرياً للصيانة والتحديثات والتحسين. على مدى اثني عشر شهراً، تُولِّد تلك العلاقة الواحدة إيراداً متكرراً يفوق رسوم المشروع الأولية. ومضاعفة هذا عبر خمسة عشر إلى عشرين عميلاً اشتراك نشطاً بحلول الشهر الثاني عشر يُنشِئ أساساً مالياً لا يعتمد على كسب المشروع الجديد التالي لدفع رواتب الشهر القادم.

تظهر تدفقات إيرادات ثانوية في السنة الثانية وما بعدها، بما في ذلك منتج SaaS مُعبَّأ لتخطيط موارد المؤسسات يستهدف الشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة، وورش تدريبية للمهنيين وموظفي الشركات، وخدمات صناعية متخصصة مثل الصيانة التنبؤية. هذه ليست تشتيتات عن العمل الأساسي بل امتدادات طبيعية لقدرات تطوَّرت خلال الاثني عشر شهراً الأولى من العمل المخصص للعملاء.

## 1.3 فرصة السوق في العراق

يُمثِّل العراق سوقاً غير مُعالَج إلى حد كبير لخدمات الذكاء الاصطناعي. يتألف المشهد التجاري في البلاد من آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بعمليات يدوية في الغالب، أو ببرمجيات قديمة، أو دون أي بنية تحتية رقمية على الإطلاق. نادراً ما تخدم شركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية العراق مباشرةً، وحين تفعل، فإن تسعيرها ونماذج تسليمها وقنوات اتصالها لا تتلاءم مع البيئة المحلية. أما الحفنة من شركات تكنولوجيا المعلومات العراقية التي بدأت تستكشف الذكاء الاصطناعي فتعمل دون التركيز المتخصص أو الالتزام المعماري بالخصوصية الذي يتطلبه العملاء الجادون.

الصناعات المستهدفة لدخول السوق الأولي مُحدَّدة بوضوح بمزيج من شدة الألم، والقدرة على الدفع، وسرعة اتخاذ القرار. تواجه العيادات الطبية الخاصة ضغطاً تشغيلياً متصاعداً مع أنظمة المواعيد اليدوية والمكالمات الفائتة. تخسر شركات التجارة والاستيراد إيرادات قابلة للقياس بسبب سوء إدارة المخزون وبطء الفوترة. تفتقر المصانع الصغيرة إلى المتوسطة إلى قدرات المراقبة الأساسية وتظل عرضةً للسرقة وحوادث السلامة وتعطّل الآلات غير المُبلَّغ عنه. تعمل مكاتب العقارات دون حضور رقمي حديث في سوق تتزايد فيه رؤية المقارنات الدولية للعملاء. تواجه شركات التجزئة والمطاعم، خاصةً تلك متعددة الفروع، منافسةً من علامات تجارية إقليمية ذات طلاقة رقمية وتحتاج إلى أدوات للاستجابة.

الاستراتيجية الجغرافية متسلسلة عمداً. بغداد، بوصفها أكبر مركز تجاري وموقع الفريق المؤسس، هي الأرض الإثباتية حيث تُؤسِّس الشركة أولى علاقاتها مع عشرين إلى ثلاثين عميلاً، وتُحسِّن عملية التسليم لديها، وتبني مكتبة دراسات الحالة التي تفتح باب التوسع. تُمثِّل البصرة، باقتصادها الصناعي المدفوع بخدمات النفط واللوجستيات والتصنيع الثقيل، السوق الثانية الطبيعية للخدمات التي تركز على المصانع. تُقدِّم أربيل، بقطاعها الخاص المتصل دولياً وتسامحها الأعلى مع الأسعار، أقوى فرصة للعروض المتميزة وعمليات النشر على مستوى المؤسسات. التوسع إلى مدينة ثانية مُخطَّط له في الشهر الثاني عشر إلى الخامس عشر، مشروطاً بالاستقرار في الأولى.

توقيت دخول السوق حاسم. ينتقل تبنّي الذكاء الاصطناعي في المنطقة الأوسع من التجريبي إلى التشغيلي بسرعة غير مسبوقة، حيث تنشر مؤسسات الخليج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية بمعدلات لم تكن متخيلة قبل عامَين. يتأخر العراق عن هذا المنحنى بنحو ثمانية عشر إلى ستة وثلاثين شهراً، وهي الفرصة والمخاطرة معاً: الفرصة لأن شركة محلية ذات موقع جيد يمكنها الاستحواذ على السوق قبل وصول المنافسة الدولية، والمخاطرة لأن تلك المنافسة قادمة. النافذة لتأسيس موقع سوقي قابل للدفاع عنه هي الآن، لا بعد ثلاث سنوات.

## 1.4 المشهد التنافسي

تنقسم المنافسة على السوق المستهدفة للشركة إلى ثلاث فئات، كلٌّ منها ذات نقاط ضعف مميزة. مزوِّدو خدمات الذكاء الاصطناعي الدوليون الذين مقرّهم دبي أو تركيا أو أبعد منهما يتنافسون على التطور التقني لكنهم غير قادرين هيكلياً على مجاراة الشركة في الملاءمة الثقافية أو اللغة أو التسعير أو الحضور المادي. دورات مبيعاتهم طويلة، وتسعيرهم بعملات تترجم بشكل غير مواتٍ، ونادراً ما تشمل قنوات دعمهم عمليات تركز على العربية أولاً وموجَّهة لساعات العمل والعطلات العراقية.

تُمثِّل شركات تكنولوجيا المعلومات العراقية المحلية الفئة الأقرب تنافسياً، لكن معظمها يُعامِل الذكاء الاصطناعي بوصفه ملصقاً تسويقياً يُضاف إلى قائمة خدماتها القائمة بدلاً من تخصص جوهري. تفتقر إلى الفريق التقني المُركَّز، والالتزام المعماري بالأنظمة القادرة على العمل دون اتصال، ومحفظة دراسات الحالة المطلوبة للفوز بمشاريع جادة. ضعفها هو التشتت: فهي تحاول خدمة فئات كثيرة جداً بمتخصصين قليلين جداً.

تتنافس منتجات SaaS الجاهزة، الأجنبية والمحلية بشكل متزايد، في الطرف المنخفض من السوق بحلول مُعبَّأة لروبوتات الدردشة ومنشئي المواقع والأتمتة البسيطة. موقفها التنافسي حقيقي ومتوسع، لكنها تحل مشكلات عامة لا محددة. صيدلية في بغداد لا تحتاج إلى روبوت واتساب عام؛ بل تحتاج إلى روبوت مُدرَّب على كتالوج منتجاتها المحدد، ومستجيب باللهجة العراقية، ومُدمَج في سير عمل طلباتها القائم، ومُصان من قِبَل شخص يمكن الاتصال به هاتفياً في اليوم نفسه. هذا العمق من الحل هو حيث تفوز الشركة وحيث لا تستطيع الأدوات العامة الوصول دون حضور تقني محلي.

## 1.5 الميزة التنافسية الفريدة

ثلاث ميزات، مجتمعةً، تُحدِّد موقفاً سوقياً قابلاً للدفاع عنه لا يستطيع أي منافس فردي تكراره دون تغيير نموذج عمله جوهرياً.

### الحضور المحلي والملاءمة الثقافية

يعمل الفريق بالعربية لغةً أولى، ويجلس عبر الطاولة من العملاء في مدنهم، ويفهم إيقاع ثقافة الأعمال العراقية بما في ذلك صنع القرار المدفوع بالعلاقات والتقويم العطلي، ويُقدِّم الدعم عبر القنوات التي يستخدمها العملاء يومياً بالفعل. هذا ليس ادعاءً تسويقياً بل واقع تشغيلي، وهو السبب الأكثر شيوعاً الذي يجعل العملاء يختارون الشركة على البدائل الدولية.

### التسليم المخصص لا البرمجيات العامة

يحصل كل عميل على حل مبني خصيصاً حول سير عمله وبياناته واتفاقياته اللغوية ونموذج عمله. هذا النهج أبطأ وأقل قابلية للتوسع من بيع البرمجيات المُعبَّأة، لكنه يُنتِج حلولاً تتلاءم فعلاً ومن ثم تُستخدَم فعلاً. والاحتفاظ بالعملاء ورضاهم أعلى بشكل كبير نتيجةً لذلك، ويُولِّد النهج المخصص المعرفة المجالية التي تُتيح في النهاية عروض SaaS المُعبَّأة في السنة الثانية.

### المعمارية اللامركزية وسيادة البيانات

صُمِّمت الحزمة التقنية للشركة منذ البداية لتشغيل أعباء الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية، مما يعني أن بيانات العميل لا تغادر مقر العميل أبداً. للعيادات التي تتعامل مع سجلات المرضى، والمصانع التي تتعامل مع بيانات الإنتاج، ومكاتب المحاماة التي تتعامل مع مواد القضايا السرية، والشركات التي تتعامل مع العقود الحكومية، هذا الخيار المعماري ليس راحة بل ضرورة. وهو أيضاً خندق هيكلي: لا يستطيع المنافسون الذين يعتمدون على خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية الأجنبية مجاراة هذه القدرة دون إعادة هيكلة نموذج تسليمهم بأكمله. ومع نضج اللوائح الإقليمية وربما العراقية حول سيادة البيانات، ستتراكم هذه الميزة بدلاً من أن تتآكل.

الموقف الاستراتيجي إذن لا يُبنى على أي ميزة واحدة بل على مجموعة الثلاث — محلي، ومخصص، ولامركزي — التي تُنشِئ معاً موقفاً سوقياً لا يستطيع أي منافس خارجي الوصول إليه ولا أي منتج عام تكراره.

# المرحلة الثانية — التأسيس العملي

عملية التسعين يوماً لتحويل المفهوم إلى واقع تشغيلي: التوظيف، والتعيين، والمعدات، والبرمجيات، وأول أسبوع منتج في وجود الشركة.

## 2.1 استراتيجية التوظيف

تبدأ مرحلة التوظيف فور تأكيد التمويل وتمتد لنحو أربعة أسابيع قبل الانتقال إلى فترة التدريب والتأهيل. استكشاف المرشحين عريض عمداً، يستفيد في وقت واحد من أربع قنوات لتعظيم حجم وجودة مجمع المتقدمين.

تُوفِّر مجموعات فيسبوك وقنوات تيلغرام التقنية العراقية أكبر حجم من الطلبات بأقل تكلفة، إذ تصل إلى مرشحين ذاتيي التحفيز نشطين بالفعل في المجتمعات التقنية عبر الإنترنت. أقسام علوم الحاسوب والهندسة في الجامعات، خاصة من خلال محادثات مباشرة مع الأساتذة الذين يمكنهم التوصية بطلاب السنة النهائية الواعدين، تُوفِّر مرشحين بأسس أكاديمية قوية قد يكونون متعطشين لأول فرصة مهنية ذات معنى. الشبكة الشخصية والإحالات الموثوقة، رغم بطئها، تُنتِج باستمرار أعلى جودة من التعيينات لأن علاقات الثقة تُصفّي المرشح مسبقاً. المجتمعات التقنية العامة وملفات GitHub وعمليات بحث LinkedIn تُكمِل استراتيجية المصدر.

إعلان التوظيف نفسه قصير ومباشر ومُصمَّم لجذب نوع المرشحين الذي تحتاجه الشركة بالضبط مع تثبيط من ليسوا مناسبين. يشرح أن الشركة حديثة التأسيس، وأن الفرصة تشمل تعلماً حقيقياً ومشاركة مستقبلية في الأسهم بدلاً من راتب فقط، وأن الشركة تُقدِّر الدافع المُثبَت والتعلم الذاتي على الشهادات الرسمية. يُطلَب من المرشحين الرد بشيء بنوه أو تعلموه بمفردهم، بدلاً من سيرة ذاتية — هذا المرشح الواحد يُلغي أغلبية المتقدمين غير المهتمين في الأسبوع الأول.

## 2.2 ملف المرشح

الخاصية المُحدِّدة التي تبحث عنها الشركة هي الموقف لا الشهادة، على المبدأ الصريح بأن المهارات يمكن تعليمها خلال تسعين يوماً منظمة بينما لا يمكن تطوير الموقف وأخلاق العمل بأي قدر من التدريب. هذا لا يعني أن المهارات غير ذات صلة — فهي تؤثر على المدة التي تستغرقها فترة التدريب — لكنها ثانوية في قرار التعيين.

تشمل الخصائص الأساسية: الفضول الحقيقي حول التكنولوجيا بدلاً من الاهتمام السلبي، وعادة التعلم الذاتي المُثبتة عبر الدورات عبر الإنترنت أو المشاريع الشخصية، وقدرة التواصل الواضحة والاحترافية، والالتزام بالمواعيد والاعتمادية في الالتزامات الصغيرة، والجوع للنمو المهني بدلاً من جمع الراتب فحسب. الأعلام الحمراء التي تُسقِط المرشحين بصرف النظر عن نقاط قوتهم الأخرى تشمل: التركيز الحصري على المال محفِّزاً، وانتظار التوجيه بدلاً من المبادرة، وغياب أي دليل على التعلم خارج التعليم الرسمي، وعدم الاتساق بين ما يقولونه وكيف يتصرفون خلال عملية المقابلة.

تُعامَل الشهادات الرسمية — الشهادات الجامعية والشهادات والمناصب الوظيفية السابقة — بوصفها إشارات ضعيفة لا متطلبات. يُفضَّل المرشح ذو المحفظة الذاتية القوية وبدون شهادة على المرشح ذي الشهادة وبدون عمل مُثبَت. هذا النهج أوسع عمداً من نهج معظم الشركات العراقية، وهو ميزة تنافسية في التوظيف: يمكن للشركة جذب مرشحين ذوي إمكانات عالية لن يكونوا تنافسيين في الشركات التقليدية.

## 2.3 عملية المقابلة والاختبار

يتبع تقييم المرشحين عملية من ثلاث مراحل مُصمَّمة لاتخاذ قرارات التعيين بناءً على الأدلة لا الانطباع. الإجمالي الزمني للاستثمار لكل مرشح حوالي أربع ساعات على مدى أسبوع، وهو كافٍ لتحديد المرشحين الأقوياء دون إطالة العملية لدرجة أنهم يفقدون الاهتمام أو يقبلون عروضاً أخرى.

### المرحلة الأولى — المقابلة الأولية

محادثة مدتها ثلاثون دقيقة تُجرى إما شخصياً أو عبر الفيديو، تركز على أربعة أسئلة تكشف أكثر بكثير من أي قائمة أسئلة رسمية. يُطلب من المرشح وصف شيء بناه أو تعلمه بمفرده خارج المدرسة؛ ويُطلب منه إظهاره إن أمكن، حتى بشكل غير رسمي. يُسأل عما يعرفه حالياً عن الذكاء الاصطناعي وكيف وصل إلى تلك المعرفة. يُسأل أين يرى نفسه مهنياً خلال سنتين، مما يكشف ما إذا كان قد فكر بجدية في اتجاهه أم أنه يتجوّل. أخيراً يُسأل عن الأسئلة التي لديه للشركة، مما يكشف عن مقدار ما فكر فيه في الفرصة بدلاً من مدى قدرته على الإجابة على الأسئلة عن نفسه.

### المرحلة الثانية — المهمة العملية

يحصل المرشحون الذين يجتازون المقابلة على مهمة عملية مُصمَّمة للدور الذي يتقدمون له، مع ثلاثة أيام لإكمالها. لمرشحي التطوير، المهمة هي بناء صفحة ويب بسيطة عاملة أو أداة سطر أوامر تحل مشكلة صغيرة محددة. لمرشحي مهندس الذكاء الاصطناعي، المهمة هي تثبيت Ollama على جهازهم الخاص، وتشغيل نموذج لغوي محلي، وإرسال لقطة شاشة تُظهر أنهم فعلوا ذلك. لمرشحي التصميم، المهمة هي إنتاج مفهوم شعار ومحاكاة بصفحة هبوط بسيطة. معيار التقييم ليس التطور بل الإكمال والوضوح وما إذا طرحوا أسئلة ذكية حين كانوا غير متأكدين.

### المرحلة الثالثة — شهر التجربة المدفوع

يبدأ المرشحون المختارون فترة تجربة مدفوعة لمدة ثلاثين يوماً بكامل الراتب الأساسي المتفق عليه، يعملون خلالها على مشاريع داخلية مُهيكَلة تحت إشراف مباشر. الفترة التجريبية ليست اختباراً لاجتيازه بل تقييم متبادل: يُقيِّم المرشح ما إذا كانت الشركة تتطابق مع توقعاته، وتُقيِّم الشركة كيف يُؤدي المرشح في عمل حقيقي على مدة ذات معنى. يجوز لأي طرف إنهاء الترتيب في نهاية التجربة، دون أسئلة. في الممارسة، تتحول معظم التجارب إلى توظيف مؤكد، لكن الخيار الصريح يحمي الجانبَين من سوء الملاءمة طويلة الأمد.

## 2.4 الجدول الزمني للتوظيف

| الأسبوع | الإجراء الأساسي | الهدف المستهدف |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | نشر الإعلانات عبر القنوات الأربع لجلب المصادر؛ بدء استلام الطلبات | 40-60 طلب مُستلَم |
| الأسبوع 2 | إجراء المقابلات الأولية مع أفضل 8-10 مرشحين لكل دور | قائمة قصيرة من 3-5 لكل دور |
| الأسبوع 3 | إرسال المهام العملية؛ تقييم العمل المُكتمل | 2-3 متأهلين للنهائي لكل دور |
| الأسبوع 4 | تقديم عروض التجربة؛ توقيع اتفاقيات التجربة؛ إعداد محطات العمل | فريق من 3-5 مؤكدون يبدؤون الشهر 2 |
| الشهر 2 | شهر التجربة بإعداد مُهيكَل ومشاريع داخلية | الفريق مؤكد لدوام كامل أو يُسرَّح |
| الشهر 3 | تبدأ تعاملات العملاء الأولى تحت إشراف القائد التقني | أول مشروع مدفوع مُسلَّم |

## 2.5 الحصول على المعدات

يتبع شراء المعدات نهجاً ذا مرحلتَين مُعايَر للتدفق النقدي. تُحصَّل معدات المرحلة الأولى في الأسبوعَين الأول والثاني قبل وصول الفريق، مما يضمن دخول كل شخص إلى بيئة عاملة في اليوم الأول. تُؤجَّل معدات المرحلة الثانية إلى الشهر الثاني أو ما بعده، تُحصَّل فقط حين تُبرِّر متطلبات المشاريع المحددة النفقات.

تشمل المرحلة الأولى جميع محطات العمل الخمس المُحدَّدة في المرحلة الخامسة، وخمس وحدات مزود طاقة لا منقطعة، وراوتر الشبكة والسويتش، والأثاث الأساسي بما في ذلك المكاتب والكراسي، وجهاز التخزين المتصل بالشبكة للملفات المشتركة والنسخ الاحتياطية، واشتراكات البرمجيات الأولية للأدوات الأساسية. الاستثمار الإجمالي للمرحلة الأولى نحو سبعة آلاف وخمسمئة إلى ثمانية آلاف وخمسمئة دولار.

المرحلة الثانية، المُخطَّط لها للشهر الثاني وما بعده، تشمل نظام العاكس الشمسي والبطاريات للطاقة الموثوقة خلال الانقطاعات الممتدة، وشاشات إضافية لمحطات العمل التي تحتاجها، وعتاد الخادم المخصص لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر بمجرد أن تتطلب مشاريع العملاء قدرات تتجاوز سعة محطة العمل الفردية. تأجيل هذه المعدات حتى يبدأ تدفق الإيراد يُقلِّل متطلبات رأس المال الأولية ويضمن أن المشتريات تتطابق مع الطلب الفعلي المُثبَت.

انضباط حاسم طوال مرحلة التأسيس هو التوثيق الصارم لكل عملية شراء. يُسجَّل كل عنصر بتكلفته ورقم سلسلته حيثما ينطبق وتاريخ الشراء والملكية المُسنَدة. يخدم هذا التوثيق أغراضاً عملية — مطالبات الضمان، وتتبّع الإهلاك، والتأمين — وكذلك تقارير المستثمرين، مُوفِّراً شفافية كاملة حول كيفية نشر رأس المال.

## 2.6 الأدوات عبر الإنترنت واشتراكات البرمجيات

تُختار حزمة البرمجيات للقدرة وكفاءة التكلفة والاتساق عبر الفريق. تُضاف الاشتراكات تدريجياً، بدءاً مما يحتاجه الفريق فقط في أسبوعه الأول المنتج وتوسعاً مع طلب مشاريع العملاء أدوات إضافية.

| فئة الأداة | المنتج | التكلفة الشهرية ($) | الغرض |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE مُمكَّن بالذكاء الاصطناعي | Cursor أو Windsurf | $20 للمستخدم | تسريع إنتاجية البرمجة |
| مساعد الذكاء الاصطناعي الأساسي | Claude Pro أو رصيد API | $20-100 | التطوير والبحث والتوثيق |
| مرجع الذكاء الاصطناعي الثانوي | ChatGPT Plus | $20 | التحقق المتقاطع، نماذج بديلة |
| توليد الصور | Midjourney أو Flux | $10-30 | أصول التصميم ومواد العملاء |
| مستودع الأكواد | GitHub Team | $4 للمستخدم | التحكم في الإصدار والتعاون |
| مساحة عمل الفريق | Notion | $10 للمستخدم | المشاريع والتوثيق والويكي |
| التصميم | Figma Professional | $15 للمستخدم | UI/UX وتسليمات العملاء |
| استضافة الذكاء الاصطناعي محلياً | Ollama + Open WebUI | مجاني | نشر LLM دون اتصال |
| محرك الأتمتة | n8n أو Make.com | $20-50 | أتمتة سير عمل العملاء |
| البنية التحتية | Cloudflare | $0-20 | النطاق وDNS والاستضافة الأساسية |
| الاتصالات | Zoom أو Google Meet | الفئة المجانية | اجتماعات الفيديو مع العملاء |
| إجمالي البرمجيات الشهري |  | $180-280 |  |

## 2.7 جدول التأسيس الرئيسي

الجدول التالي يُمثِّل مسار التأسيس الكامل من تأكيد التمويل إلى الجاهزية التشغيلية. كل معلَم ملموس وقابل للتحقق، وأي تأخير عن هذا الجدول يُحفِّز مراجعة فورية بدلاً من انزلاق سلبي.

| المرحلة | الإطار الزمني | الأنشطة الأساسية |
| --- | --- | --- |
| التحضير | اليوم 1-7 | تأكيد التمويل؛ فتح الحساب البنكي؛ نشر الإعلانات الوظيفية؛ تنظيف وإعداد المكتب؛ طلب الأثاث الأساسي |
| الاختيار | اليوم 7-21 | المقابلات الأولية؛ توزيع المهام العملية؛ تقييم المرشحين؛ شراء معدات المرحلة الأولى |
| الالتزام | اليوم 21-30 | تقديم عروض التجربة؛ توقيع الاتفاقيات؛ تجميع محطات العمل واختبارها؛ تكوين الشبكة |
| التأهيل | الشهر 2 — أسبوع 1-2 | وصول الفريق؛ التوجيه؛ توفير الوصول للأدوات؛ بدء مسارات التعلم الفردية |
| الممارسة | الشهر 2 — أسبوع 3-4 | مشاريع تدريبية داخلية؛ اختبار سير العمل التعاوني؛ مسودات دراسات الحالة الأولية |
| دخول السوق | الشهر 3 — أسبوع 1-2 | أول تواصل مع العملاء؛ تفعيل عروض الاستشارة المجانية؛ بدء العمل اليومي على خط الصفقات |
| أول إيراد | الشهر 3 — أسبوع 3-4 | أول مشروع مدفوع مُسلَّم؛ توثيق دراسة الحالة؛ تقديم أول عرض اشتراك |

# المرحلة الثالثة — المنتجات والخدمات

محفظة الخدمات الكاملة، مُهيكَلة في ثلاث طبقات تتماشى مع قدرة الفريق وطلب السوق، مع العروض الثلاثة المحددة التي تُطلَق أولاً ومنطق التسعير الذي يحكم كل عرض.

## 3.1 هيكل المحفظة

تُنظَّم عروض الشركة في ثلاث طبقات تعكس جاهزية الفريق وتعقيد التسليم. خدمات الطبقة الأولى قابلة للتسليم فوراً من الشهر الثالث فصاعداً، وتتطلب مهارات تقنية معيارية يُطوِّرها جميع أعضاء الفريق خلال التأهيل. تُطلَق خدمات الطبقة الثانية بين الشهرَين الرابع والسادس، وتتطلب قدرة أكثر تخصصاً تُبنى عبر مشاريع العملاء الأولية. تُمثِّل خدمات الطبقة الثالثة خارطة طريق السنة الثانية وتُصبح قابلة للتطبيق فقط بعد أن يكون الفريق قد جمع المعرفة المجالية والسمعة التي تتطلبها الارتباطات المعقدة.

هذا التطبيق ليس تنظيمياً فحسب بل استراتيجي. إطلاق خدمات الطبقة الأولى أولاً يُولِّد التدفق النقدي ودراسات الحالة وخبرة الفريق اللازمة لدعم الطبقة الثانية. خدمات الطبقة الثانية، بدورها، تُؤسِّس سمعة الشركة في العمل الجاد وتُنتِج خبرة المجال التي تجعل عروض الطبقة الثالثة ممكنة. محاولة إطلاق خدمات الطبقة الأعلى قبل الأوان تُنتِج فشلاً متوقعاً: جداول تسليم طويلة، وعملاء محبَطون، وسمعة متضررة نادراً ما تتعافى منها الشركات المبكرة.

## 3.2 الطبقة الأولى — خدمات الإطلاق

اختير الخدمات الأولى الخمس لتعظيم احتمال الانتصارات المبكرة. لكلٍّ منها طلب واضح، ودورة تسليم قصيرة، ونطاق مُحدَّد، ونموذج تسعير في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكِّل قاعدة العملاء الأولية للشركة.

| الخدمة | الوصف | المشتري المستهدف | نطاق السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| أتمتة العمليات التجارية | أتمتة المهام الإدارية المتكررة — الفوترة، التقارير، معالجة المستندات، الردود على واتساب — باستخدام أدوات سير العمل والسكربتات المخصصة | أي شركة لديها وقت موظفين كبير يُنفَق على المهام الروتينية | $500-3,000 مشروع + اشتراك اختياري |
| روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي | مساعد محادثة مُدمَج بواتساب أو الموقع، مُدرَّب على منتجات وخدمات والأسئلة الشائعة المحددة للعميل، يعمل بالعربية والإنجليزية | العيادات والتجزئة والمطاعم وشركات الخدمات | $300-1,500 + $100/شهر اشتراك |
| موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي | موقع احترافي حديث مع روبوت دردشة مُدمَج وجمع الإيرادات وقدرات توليد المحتوى | أي شركة تتطلب حضوراً عبر الإنترنت | $500-2,000 + صيانة شهرية |
| ذكاء المستندات | الاستخراج والتصنيف والتلخيص الآلي للبيانات من المستندات الورقية وملفات PDF والفواتير الممسوحة | شركات المحاسبة والمصانع والعيادات وشركات التجارة | $500-2,000 مشروع |
| استشارة استراتيجية الذكاء الاصطناعي | مراجعة مُهيكَلة في الموقع لعمليات الشركة لتحديد الفرص المحددة القابلة للمعالجة بالذكاء الاصطناعي والتوصية بخارطة طريق تنفيذ مرحلية | أي شركة فضولية بشأن الذكاء الاصطناعي لكنها غير متأكدة من أين تبدأ | $100-300 لكل جلسة |

يستحق عرض الاستشارة اهتماماً محدداً بوصفه عنصراً استراتيجياً لا خطاً للإيراد. مُسعَّر بشكل متواضع وغالباً ما يُعرَض مجاناً للمحتملين المؤهلين، تخدم الاستشارة بوصفها أكثر أداة لتوليد العملاء المحتملين فعالية تمتلكها الشركة. صاحب العمل الذي يدعو الفريق إلى مقره لمحادثة تشخيصية مدتها ساعتان يُصبح أكثر احتمالاً بشكل كبير لإشراك الشركة في عمل مدفوع بعد ذلك، لأن الاستشارة تُظهِر الكفاءة وتُنشِئ علاقة الثقة التي تتطلبها قرارات الأعمال العراقية.

## 3.3 الطبقة الثانية — خدمات النمو

تُطلَق هذه الخدمات بين الشهرَين الرابع والسادس، حين يُكمِل الفريق مشاريع الطبقة الأولى الأولى ويُطوِّر القدرات التي تتطلبها الطبقة الثانية. كلٌّ منها يُمثِّل فرصة إيراد أعلى ولكن أيضاً دورة تسليم أطول وتعقيداً تقنياً أكبر.

| الخدمة | الوصف | المشتري المستهدف | نطاق السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام ERP مخصص | تنفيذ كامل لتخطيط موارد المؤسسة يُغطي المخزون والموارد البشرية والمبيعات والمشتريات والمحاسبة، مبني خصيصاً لسير عمل العميل | المصانع وشركات التجارة والتجزئة متعددة المواقع | $3,000-15,000 + دعم شهري |
| مراقبة كاميرا الذكاء الاصطناعي دون اتصال | نظام كاميرا أمنية مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأشخاص وتحليل الحركة والعد والتعرف على السلوك، يعمل بالكامل على أجهزة محلية | المصانع والمستودعات والعيادات والمنشآت الآمنة | $2,000-8,000 + اشتراك شهري |
| ذكاء مخزون بالذكاء الاصطناعي | نظام تنبؤي يتنبأ بمتطلبات المخزون ويولد أوامر الشراء ويحدد العناصر بطيئة الحركة | التجزئة والصيدليات وشركات التجارة | $1,500-5,000 مشروع |
| نشر LLM دون اتصال | تثبيت مساعد ذكاء اصطناعي خاص يعمل على عتاد العميل، مُدرَّب على وثائقهم ويمكن الوصول إليه فقط داخل شبكتهم | مكاتب المحاماة والعيادات والشركات المرتبطة بالحكومة | $1,000-4,000 مشروع |
| توليد محتوى بالعربية | إنتاج مستمر بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمحتوى التسويقي ووصف المنتجات والتقارير بالعربية العراقية مع السياق الثقافي المناسب | التجزئة والعقارات ووكالات التسويق | $200-800 شهرياً |

يستحق عرض مراقبة الكاميرا دون اتصال تركيزاً خاصاً بوصفه المنتج الرائد المقصود للشركة. يجمع بين القيمة التذكرية العالية، والفائدة التشغيلية الواضحة، والتعقيد التقني القابل للدفاع عنه، وإمكانية اشتراك مستمر قوية. نشر كاميرا ناجح في مصنع واحد يُنتِج إيراداً ذا معنى ومرجعاً استثنائياً للعملاء المستقبليين في القطاع نفسه.

## 3.4 الطبقة الثالثة — المنتجات المستقبلية

تُمثِّل عروض السنة الثانية التطور الطبيعي للقدرات المُطوَّرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى. هذه ليست أفكاراً تخمينية بل امتدادات منطقية للعمل الذي سيكون الفريق قد أداه بالفعل.

| الخدمة | أساس قابلية التطبيق | السوق الأساسي |
| --- | --- | --- |
| SaaS ERP للشركات الصغيرة العراقية | استخراج المكونات المشتركة من 6-8 مشاريع ERP مخصصة لمنصة قابلة للتكوين | جميع الشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة |
| ورش تدريبية للذكاء الاصطناعي | السمعة المُؤسَّسة عبر المشاريع المُسلَّمة تجذب طلباً على نقل المعرفة | أصحاب الأعمال والمهنيين وموظفي الشركات |
| الصيانة التنبؤية للصناعة | خبرة كاميرا الذكاء الاصطناعي وبيانات المستشعر تمتد طبيعياً إلى مراقبة صحة المعدات | المصانع والمشغلين الصناعيين واللوجستيات |
| منصة ذكاء اصطناعي للصوت العربي | البيانات المُتراكمة وفهم اللهجة من نشر روبوتات الدردشة | الاتصالات والتجزئة والخدمات الحكومية |
| موارد بشرية ورواتب بمساعدة الذكاء الاصطناعي | خبرة أتمتة الأعمال مُطبَّقة على واحد من أكثر نقاط الألم شيوعاً في الشركات الصغيرة العراقية | الشركات بـ 10-100 موظف |

## 3.5 المنتجات الثلاثة الأولى للإطلاق

من خدمات الطبقة الأولى، تُحدَّد ثلاثة بوصفها منتجات الإطلاق للشهرَين الثالث والرابع. هذه هي العروض المحددة التي يقودها مندوب المبيعات، ويُبرِزها الموقع الإلكتروني، ويُطوِّر الفريق عمليات تسليم موحدة حولها خلال التأهيل.

### منتج الإطلاق الأول — حزمة أتمتة الأعمال

ارتباط بنطاق مُحدَّد يعالج مشكلة سير عمل أساسية واحدة للعميل: عادةً أتمتة استفسارات واتساب الواردة، وتوليد الفواتير من القوالب، وإنتاج تقارير تشغيلية أساسية. تُسلَّم الحزمة في أسبوعَين إلى ثلاثة بسعر ثابت من ثمانمئة إلى ألف وخمسمئة دولار، وتشمل فترة صيانة مدتها تسعون يوماً. الارتباط مُصمَّم خصيصاً لإنتاج نتيجة مرئية يمكن للعميل عرضها على زملائه، مما يولِّد إحالات.

### منتج الإطلاق الثاني — موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي مع روبوت دردشة

موقع احترافي حديث مع روبوت دردشة قادر على العربية مُدمَج، ونماذج جمع العملاء المحتملين، وتوليد محتوى للتحديثات المستمرة. يُسلَّم في ثلاثة أسابيع بسبعمئة إلى ألف وخمسمئة دولار، مع صيانة شهرية اختيارية بمئة إلى مئة وخمسين دولاراً. لهذا المنتج أوسع جاذبية عبر جميع الصناعات المستهدفة، وأسرع دورة تسليم، وأكثر مخرج مرئي، مما يجعله مثالياً لبناء الزخم المبكر ودراسات الحالة.

### منتج الإطلاق الثالث — نشر تجريبي لكاميرا الذكاء الاصطناعي

تثبيت كاميرا ذكاء اصطناعي في موقع واحد، يُغطي عادة كاميرا إلى ثلاث في مصنع أو مستودع أو عيادة، يُوفِّر اكتشاف الدخول وعد الأشخاص وتوليد التنبيهات، يعمل بالكامل على أجهزة محلية دون أي اعتماد على السحابة. مُسعَّر من ألفَين إلى أربعة آلاف دولار حسب النطاق، مع اشتراك مراقبة مستمر بمئة وخمسين إلى ثلاثمئة دولار شهرياً. هذا هو العرض المتميز الذي يُؤسِّس سمعة الشركة في العمل التقني الجاد ويفتح الباب للارتباطات الصناعية الأكبر.

## 3.6 استراتيجية التسعير

تحكم قرارات التسعير أربعة مبادئ تنطبق على جميع الخدمات. كل عرض يُقدِّم ثلاث طبقات بدلاً من رقم واحد، مما يُتيح للعملاء اختيار أنفسهم بناءً على الميزانية والحاجة المتصورة. الطبقة المتوسطة مُصمَّمة دائماً لتكون الأكثر جاذبية، مع الطبقة الأساسية تُنشِئ تباين القدرة على تحمل التكلفة والطبقة المتميزة تُنشِئ تباين القيمة. كل سعر مشروع يشمل خيار التحويل إلى اشتراك شهري بعد التسليم، يُقدَّم لا بوصفه ترقية بل استمراراً طبيعياً لعلاقة عمل. لا تُخصَم الأسعار أبداً عبر التفاوض على المشروع الأول — الشركة إما تُسلِّم بسعرها المُعلَن أو تنسحب، حامية الهامش والقيمة المُتصوَّرة. يُراجَع التسعير ويُعدَّل صعوداً في الشهر التاسع، بعد أن يكون الفريق قد جمع مكاسب الكفاءة والسمعة التي تُبرِّر الزيادة.

هيكل الطبقات الثلاث متسق عبر جميع الخدمات. لمشروع نموذجي مُسعَّر بألف دولار في طبقته القياسية، قد تُسعَّر الطبقة الأساسية بسبعمئة دولار بميزات مُخفَّضة ودون دعم مستمر، فيما تُسعَّر الطبقة المتميزة بألف وسبعمئة دولار بدعم مُمدَّد وميزات إضافية وتدريب لموظفي العميل. في الممارسة، حوالي ستين إلى سبعين بالمئة من العملاء يختارون الطبقة القياسية، وخمسة عشر إلى عشرين بالمئة يختارون المتميزة، والباقي يختارون الأساسية أو يرفضون.

## 3.7 ملفات العملاء المستهدفين

ينبغي أن تتركز علاقات العشرين عميلاً الأولى عبر خمس فئات أعمال، اختيرت لمزيجها من الألم المُثبَت، والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة، واحتمال توليد الإحالات.

| فئة العميل | المشكلة الأساسية | الحل النموذجي | الارتباط الأول المتوقع |
| --- | --- | --- | --- |
| عيادة طبية خاصة | حجز المواعيد اليدوي، المكالمات الفائتة، متابعة المرضى | روبوت دردشة واتساب بالإضافة إلى أتمتة التذكير | $800-1,500 + $100-150/شهر |
| شركة تجارة / استيراد | المخزون اليدوي، الطلبات المفقودة، الفوترة البطيئة | أتمتة المخزون بالإضافة إلى ذكاء المستندات | $1,500-5,000 مشروع |
| مكتب عقارات | لا حضور رقمي، استجابة بطيئة للعملاء، قوائم يدوية | موقع إلكتروني بالإضافة إلى روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي لاستفسارات العقارات | $700-1,500 + شهري |
| مطعم أو تجزئة | لا طلب عبر الإنترنت، الحجوزات اليدوية، لا نظام تسويق | موقع إلكتروني بالإضافة إلى روبوت طلبات واتساب بالإضافة إلى محتوى اجتماعي | $600-1,200 + $100/شهر |
| مصنع أو ورشة صغيرة | ثغرات أمنية، حضور يدوي، لا رؤية تشغيلية | كاميرا ذكاء اصطناعي دون اتصال بالإضافة إلى أتمتة الحضور | $2,500-5,000 مشروع |

# المرحلة الرابعة — هيكل الفريق

الأشخاص الخمسة الذين يبنون كل ما تبيعه الشركة ويُسلِّمونه، والأدوار التي يشغلونها، والتعويضات التي تُحفِّزهم، والثقافة التي تُبقيهم معاً.

## 4.1 الهيكل التنظيمي

تعمل الشركة بهيكل مسطح عمداً خلال الأشهر الاثني عشر الأولى، يتألف من المدير العام على المستوى الاستراتيجي وفريق تشغيلي من خمسة أشخاص يُنفِّذ العمل اليومي. يخدم القائد التقني بوصفه السلطة التقنية العليا داخل الفريق التشغيلي وهو نقطة التصعيد الأساسية لكلٍّ من الأسئلة التقنية الداخلية والمناقشات التقنية المُوجَّهة للعميل. يخدم مندوب المبيعات بوصفه قناة الاتصال الخارجية الأساسية للأعمال الجديدة، فيما يُدار التسليم وعلاقات العملاء المستمرة من قِبَل أعضاء الفريق التقني المسؤولين مباشرةً عن كل مشروع.

هذا الهيكل يتجنب خطأَين شائعَين في المرحلة المبكرة. فهو لا يُنشِئ طبقات إدارة غير ضرورية تُبطئ صنع القرار، ولا يترك وظائف حرجة غير مُسنَدة. لكل عضو في الفريق مسؤولية أساسية مُحدَّدة بوضوح، ومسؤولية ثانوية مُحدَّدة تُوفِّر تغطية تشغيلية حين يكون زميل غير متاح، ومسار تصعيد مُحدَّد للأسئلة خارج سلطتهم. يتخذ المدير العام جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف والإقالة وتسعير العملاء والالتزامات الميزانية فوق حد مُحدَّد، مما يُحرِّر الفريق التقني للتركيز على التنفيذ بدلاً من الإدارة.

## 4.2 دور المدير العام

المدير العام هو المؤسس وصاحب الحصة الأكبرية، والدور غير تقني عمداً. مسؤوليات المدير العام استراتيجية وعلاقاتية ومالية بدلاً من تشغيلية. المشاركة اليومية في التسليم التقني ستُقلِّل من فعالية الدور وتُقوِّض سلطة القائد التقني.

المسؤوليات المحددة للمدير العام تشمل: تحديد ومراجعة اتجاه الشركة، وبناء العلاقات مع المستثمرين والحفاظ عليها، وفتح الأبواب لفرص العملاء الكبيرة، وإدارة الصحة المالية الكلية للأعمال، والموافقة على النفقات الكبرى، والتعامل مع المسائل القانونية والتنظيمية، وتمثيل الشركة خارجياً في فعاليات الصناعة أو في تفاعلات الإعلام، وضمان بقاء الفريق محفَّزاً ومُركَّزاً ومُتناغماً مع أهداف الشركة. المدير العام أيضاً هو السلطة النهائية في أي قرار لا يمكن حله داخل الفريق، بما في ذلك النزاعات بين الأشخاص ونزاعات الأولويات.

مهم بنفس القدر هو ما لا يفعله المدير العام. لا يكتب المدير العام كوداً، ولا يُدير تسليم المشاريع بشكل مفرط، ولا يتفاعل مباشرةً مع العملاء في المسائل التقنية، ولا يتجاوز قرارات القائد التقني التقنية. الحفاظ على هذا الحد ضروري لكلٍّ من فعالية الفريق وقدرة المدير العام نفسه على أداء الدور بفعالية.

## 4.3 القائد التقني

القائد التقني هو أكثر قرار توظيف ذو عواقب تتخذه الشركة. يجمع هذا الدور القدرة التقنية العليا، والقدرة على القيادة، والكفاءة في التعامل مع العملاء، وجودة هذا التعيين تُحدِّد مباشرةً قدرة الشركة على الوفاء بوعودها. القائد التقني الضعيف يُنتِج مشاريع متأخرة وجودة غير متسقة واحتكاكات في الفريق تتراكم مع مرور الوقت. القائد التقني القوي يُصبح العمود الفقري التشغيلي للشركة، وخلال اثني عشر شهراً، قادر على إدارة المكتب الأول باستقلالية بينما يُركِّز المدير العام على التوسع.

تشمل مسؤوليات القائد التقني: اتخاذ جميع القرارات المعمارية لمشاريع العملاء، ومراجعة والموافقة على الكود والتسليمات من بقية الفريق، وإدارة اجتماعات التخطيط التقني الأسبوعية، والعمل بوصفه الصوت التقني الكبير في اجتماعات العملاء عند الحاجة، وتوجيه أعضاء الفريق المبتدئين، والحفاظ على معايير التوثيق وجودة الكود، وتصعيد المخاوف المتعلقة بالموارد أو الجدول الزمني إلى المدير العام قبل أن تُصبح أزمات. يرفع القائد التقني تقاريره مباشرةً إلى المدير العام ولديه سلطة تشغيلية كاملة داخل الفريق التقني.

الملف المطلوب هو مطور بعمر أربعة وعشرين إلى ثلاثين بخبرة مهنية لا تقل عن سنتَين إلى ثلاث سنوات، وقدرة قوية في Python وإطار عمل واحد على الأقل من إطارات التطوير الكاملة، وخبرة مُثبَتة في قيادة أو تنظيم مشروع أو فريق تقني، واتصال بطلاقة بكل من العربية والإنجليزية. التعرض السابق للذكاء الاصطناعي والأتمتة مُفضَّل لكن يمكن تطويره بسرعة إذا كان لدى المرشح الأساس التقني الكامن. نطاق التعويض هو ستمئة إلى ثمانمئة دولار شهرياً راتباً أساسياً، مع ترتيب تقاسم الأرباح المُوصَّف في المرحلة السابعة الذي يُوفِّر صعوداً إضافياً كبيراً.

## 4.4 مهندس الذكاء الاصطناعي ومتخصص الأتمتة

مهندس الذكاء الاصطناعي هو المتخصص التقني المسؤول عن القدرات التي تُميِّز الشركة عن منافسي تكنولوجيا المعلومات العامين. يمتلك هذا الدور نشر النماذج اللغوية المحلية، وتطوير وتدريب أنظمة الرؤية الحاسوبية لمشاريع كاميرا الذكاء الاصطناعي، وبناء سير عمل الأتمتة باستخدام أدوات مثل n8n وسكربت Python، والجوانب التقنية لحلول ذكاء المستندات. يقود مهندس الذكاء الاصطناعي أيضاً التقييم المستمر للأدوات والنماذج والتقنيات الجديدة، ويُحاضر بقية الفريق حول التطورات التي تؤثر على العمل الجاري أو المستقبلي.

الملف هو مطور بعمر عشرين إلى سبعة وعشرين، بقدرة Python قوية، وفضول مُثبَت بشأن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر مشاريع شخصية أو تعلم ذاتي التوجيه، وراحة مع الطبيعة التجريبية والمتغيرة بسرعة للمجال. الشهادات الرسمية في التعلم الآلي مُرحَّب بها لكنها غير مطلوبة؛ ما يُهم أكثر هو الأدلة على المشاركة العملية مع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية. يبدأ التعويض من أربعمئة وخمسين إلى ستمئة دولار شهرياً مع مكافآت لكل مشروع مرتبطة بالتسليم الناجح للعمل المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

## 4.5 المطور متعدد المهارات

المطور متعدد المهارات مسؤول عن عمل تطوير التطبيقات الأوسع الذي يُشكِّل الجزء الأكبر من تسليمات العملاء، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وأنظمة ERP ولوحات تحكم العملاء والتكاملات التي تربط قدرات الذكاء الاصطناعي بالواجهات المُوجَّهة للعميل. يمتلك هذا الدور أيضاً تصميم قاعدة البيانات والمعمارية الخلفية للتطبيقات المخصصة، ويعمل عن كثب مع المصمم لترجمة التصاميم البصرية إلى واجهات وظيفية، ويُحافظ على الأنظمة التشغيلية التي تُشغِّل البنية التحتية للشركة نفسها.

الملف هو مطور بعمر عشرين إلى ثمانية وعشرين بقدرة مُثبَتة في إطار عمل واجهة أمامية حديث واحد على الأقل مثل React أو Vue، وبيئة خلفية واحدة مثل Node.js أو Python Django، وتصميم قاعدة بيانات علاقاتية، وبناء API. المحفظة من المشاريع المبنية الحقيقية — سواء كانت شخصية أو أكاديمية أو مستقلة — تهم بشكل كبير أكثر من أي شهادة. يبدأ التعويض من أربعمئة إلى خمسمئة وخمسين دولاراً شهرياً مع مكافآت تسليم المشروع.

## 4.6 المصمم وواجهة المقدمة

يمتلك المصمم المخرج البصري للشركة، بما في ذلك واجهات المستخدم لكل تسليم، ومواد التسويق الخاصة بالشركة، ومحتوى الوسائط الاجتماعية البصري، وعناصر هوية العلامة التجارية للعملاء الذين يطلبونها. يجمع الدور بين قدرة التصميم التقليدية والطلاقة في أدوات التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تُسرِّع الإنتاج وتُمكِّن الفريق الصغير من تسليم عمل بصري احترافي على نطاق واسع. يُوفِّر المصمم أيضاً دعم تنفيذ واجهة أمامية أساسي، ساداً الفجوة بين ملفات التصميم والواجهات العاملة.

الملف هو مصمم بعمر عشرين إلى سبعة وعشرين بقدرة Figma قوية، وفهم HTML وCSS أساسي، ومحفظة تُظهِر حكماً جمالياً نظيفاً وحديثاً، وراحة مع أدوات توليد الصور المُمكَّنة بالذكاء الاصطناعي. يبدأ التعويض من ثلاثمئة إلى خمسمئة دولار شهرياً مع مكافآت إنتاج إبداعي مرتبطة بجودة التسليم.

## 4.7 مندوب المبيعات

مندوب المبيعات هو الصوت الخارجي الأساسي للشركة في أشهرها الأولى ومحرِّك خط استحواذ العملاء. يشمل الدور التواصل اليومي مع العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة، وإجراء الاجتماعات والاستشارات الأولية، وإعداد وإرسال العروض، ومتابعة الفرص النشطة، والحفاظ على العلاقات المستمرة التي تُنتِج تجديدات الاشتراك والإحالات. يخدم مندوب المبيعات أيضاً بوصفه الجسر بين توقعات العميل والفريق التقني، مُترجِماً مشاكل الأعمال إلى متطلبات تقنية والقيود التقنية إلى لغة أعمال.

هذا الدور مدفوع بالعمولة بشكل كبير عمداً. يُحفَظ الراتب الأساسي متواضعاً عند ثلاثمئة إلى أربعمئة دولار شهرياً، مُكمَّلاً بعمولة من خمسة إلى عشرة بالمئة على قيمة الصفقات المُغلَقة. هذا الهيكل يُوائم أرباح مندوب المبيعات مع نتائج العمل الفعلية بدلاً من النشاط، ومندوب المبيعات الناجح في الشهر التاسع ينبغي أن يكسب أكثر بكثير من خلال العمولة من الراتب الأساسي. الملف المطلوب هو شخص بعمر اثنين وعشرين إلى ثلاثين باتصال عربي ممتاز، وعرض احترافي، ومحو أمية تقني كافٍ لشرح عروض الشركة بوضوح، والمرونة النفسية التي تتطلبها أدوار المبيعات.

## 4.8 ملخص التعويضات

| الدور | الراتب الأساسي الشهري ($) | التعويض المتغير | ما بعد الشهر 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| القائد التقني | $600-800 | مكافأة تسليم المشروع | تقاسم الأرباح، أسهم بالأولوية |
| مهندس الذكاء الاصطناعي | $450-600 | مكافأة لكل مشروع | تقاسم الأرباح |
| المطور متعدد المهارات | $400-550 | مكافأة لكل مشروع | تقاسم الأرباح |
| المصمم | $300-500 | مكافأة الإنتاج الإبداعي | تقاسم الأرباح |
| مندوب المبيعات | $300-400 | 5-10% عمولة على الصفقات المُغلَقة | تقاسم الأرباح، دور موسَّع |
| الإجمالي الأساسي الشهري | $2,050-2,850 | متغير | صندوق أسهم الفريق حتى 4% |

بعد الشهر السادس، يُوزَّع مجمع تقاسم أرباح مُهيكَل يساوي عشرة إلى خمسة عشر بالمئة من صافي الربح الشهري عبر الفريق بناءً على تقييم الأداء من قِبَل المدير العام بالتشاور مع القائد التقني. هذا الترتيب يُبقي التكاليف الثابتة منخفضة خلال الأشهر الأولى الأكثر هشاشة مالياً مع ضمان مشاركة أعضاء الفريق بشكل ذي معنى في نجاح الشركة بمجرد تحقيق الربحية. بعد الشهر الثاني عشر، يُصبح الأداء العالي مؤهلاً لتخصيص أسهم رسمي من صندوق أسهم الفريق المُوصَّف في المرحلة السابعة.

## 4.9 التدريب وتطوير القدرات

الشهران الأولان من فترة كل عضو في الفريق مُهيكَلان بوصفهما فترة تطوير رسمية بدلاً من نشر فوري في عمل العملاء. خلال هذه الفترة، تطوير القدرة العام يُطبَّق بالتساوي عبر جميع الأدوار ويشمل: الاستخدام بطلاقة لأدوات الذكاء الاصطناعي للشركة، وفهم محفظة المنتجات والخدمات الكاملة، وإتقان اتفاقيات إدارة المشاريع والتوثيق، والاتساق مع معايير الاتصال مع العميل.

التطوير الخاص بالدور يعالج المهارات التقنية الخاصة التي يتطلبها كل منصب. يُركِّز القائد التقني على الأنماط المعمارية، وممارسات مراجعة الكود، والاتصال التقني المُوجَّه للعميل. يُركِّز مهندس الذكاء الاصطناعي على نشر النماذج اللغوية المحلية، والرؤية الحاسوبية مع أُطر OpenCV وYOLO، وبناء خطوط أنابيب الأتمتة. يُطوِّر المطور متعدد المهارات قدرة في معمارية ERP، وتصميم API، وبناء لوحات التحكم. يُطوِّر المصمم كفاءة سير العمل مع أدوات التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والاتفاقيات البصرية التي تُترجَم جيداً إلى تفضيلات الجمالية للأعمال العراقية. يُطوِّر مندوب المبيعات معرفة عميقة بالمنتج، وسكربتات معالجة الاعتراضات، وانضباط إدارة خط الصفقات.

منحدر الإنتاجية لكل دور يتفاوت. يصل مندوب المبيعات والمصمم إلى مخرج إنتاجي خلال أسبوعَين إلى أربعة. يصل القائد التقني إلى مخرج إنتاجي خلال أسبوعَين إلى أربعة، نظراً لأن أقدمية التعيين تعني أن التعلم من الصفر مطلوب أقل. يصل المطور متعدد المهارات إلى مخرج إنتاجي خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع حسب الخبرة السابقة مع الأُطر المحددة المستخدمة. يتطلب مهندس الذكاء الاصطناعي المنحدر الأطول، عادة ستة إلى عشرة أسابيع، لأن اتساع المجال والتطور السريع للأدوات يتطلبان استثماراً تعليمياً أولياً كبيراً.

## 4.10 الثقافة ومعايير العمل

الثقافة التي تُؤسِّسها الشركة في تسعين يومها الأولى تُشكِّل كيفية عملها لسنوات بعد ذلك. تُوصَل عدة معايير غير قابلة للتفاوض بوضوح في اليوم الأول من فترة كل عضو في الفريق وتُعزَّز باستمرار بعد ذلك.

يصل أعضاء الفريق في الوقت المحدد كل يوم عمل، وأي استثناء يُبلَّغ عنه مسبقاً بدلاً من تفسيره بعد ذلك. كل مهمة تحمل موعداً نهائياً مُلتزَماً به، والمواعيد النهائية تُحترَم أو يُعاد التفاوض عليها قبل تفويتها، أبداً بصمت. تُطرَح المشاكل فوراً، لأن المشكلة المُحدَّدة مبكراً تكون دائماً تقريباً قابلة للحل بينما المشكلة المُخفاة تُصبح أزمة. التعلم المستمر متطلب وظيفي يومي بدلاً من نشاط اختياري، مع تخصيص ساعة واحدة على الأقل يومياً لتطوير المهارات. التواصل مع العميل امتياز يتدفق عبر قنوات مُحدَّدة بدلاً من فوضى، مع امتلاك مندوب المبيعات الاتصال الأساسي مع العميل وإشراك أعضاء الفريق التقني للعملاء فقط بموافقة.

في المقابل، تلتزم الشركة بمعاملة أعضاء الفريق بوصفهم محترفين بدلاً من موظفين مبتدئين. التعويض عادل ويُراجَع مع نمو الشركة. فرص التعلم جوهرية بدلاً من زخرفية، ومسار النمو من عضو الفريق المنضم إلى الدور الأقدم متاح بشكل حقيقي لأولئك الذين يُظهِرون الأداء. التغذية الراجعة مباشرة وثنائية الاتجاه، تُسلَّم في مراجعات شهرية رسمية وتُكمَّل بمحادثات صادقة في الوقت الفعلي حسب الحاجة. المدير العام متاح للأسئلة والمخاوف لكنه لا يتدخل في المسائل التقنية اليومية، محترماً كلاً من استقلالية الفريق وسلطة القائد التقني.

## 4.11 تسلسل التوظيف ونمو الفريق

لا يُوظَّف الفريق الكامل في وقت واحد. نهج مرحلي يُطابِق توسيع قدرة الفريق مع نمو عبء عمل العميل، مانعاً كلاً من القدرة الزائدة خلال الأشهر الأولى الفقيرة بالإيرادات وقصور القدرة بمجرد تسارع الإيراد.

| ترتيب التوظيف | الدور | التوقيت | المبرر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | القائد التقني | أسبوع 4 من التأسيس | كل العمل التقني اللاحق يعتمد على هذا الشخص؛ التوظيف أولاً يُتيح للقائد التقني المشاركة في تقييم المرشحين الآخرين |
| 2 | مهندس الذكاء الاصطناعي | أسبوع 4 من التأسيس | قدرة المنتج الأساسية؛ يجب أن يكون في مكانه لأول تسليم عميل |
| 3 | المطور متعدد المهارات | أسبوع 4 من التأسيس | مطلوب لمشاريع العملاء الأولى جنباً إلى جنب مع مهندس الذكاء الاصطناعي |
| 4 | مندوب المبيعات | الشهر 2 | يُوظَّف بمجرد وجود شيء ملموس للبيع، وهو بعد أن يبدأ الفريق مشاريع الممارسة الداخلية |
| 5 | المصمم | الشهر 2-3 | يمكن أن يُكمَّل في البداية بدعم مستقل إذا تطلبت الميزانية، لكن المصمم المُكرَّس يُصبح ضرورياً بمجرد أن تُصبح تسليمات العملاء المرئية مطلوبة |
| 6 | المطور المبتدئ | الشهر 6-7 | يُضاف بمجرد أن يدعم الإيراد التوسع وأن يكون الفريق الكبير في القدرة |
| 7 | مدير المشاريع | الشهر 9-10 | يُضاف بمجرد أن يتجاوز عدد المشاريع المتزامنة ما يستطيع القائد التقني تتبعه جنباً إلى جنب مع العمل التقني |

# المرحلة الخامسة — المكتب والمعدات

الأساس المادي: تخطيط المكتب، ومواصفات محطات العمل، والبنية التحتية للطاقة، ومعمارية الشبكة، وتدابير الأمان التي تحمي كلاً من المعدات وبيانات العميل.

## 5.1 تكوين المكتب

الغرفة المُخصَّصة للتحويل إلى مساحة مكتب تقيس بين عشرين وخمسة وثلاثين متراً مربعاً، وهو ما يكفي لخمس محطات عمل، ومنطقة اجتماعات صغيرة مع العملاء، وتخزين مشترك، والمساحات المشتركة التي يتطلبها مكتب عامل. يُنظَّم التخطيط حول ثلاثة مبادئ: يحتل الفريق التقني الجزء الداخلي من الغرفة حيث يمكن أن يستمر عملهم دون مقاطعة، وتُموضَع مساحة التواجه مع العميل بالقرب من المدخل بحيث لا يمر الزوار عبر منطقة العمل، والموارد المشتركة بما في ذلك ركن الخادم واللوح الأبيض متاحة مركزياً لجميع أعضاء الفريق.

تُموضَع محطة عمل القائد التقني مركزياً داخل المنطقة التقنية، مُوفِّرةً خط رؤية مباشر إلى أعضاء الفريق الآخرين للتوجيه غير الرسمي والتعاون السريع. محطة عمل مهندس الذكاء الاصطناعي مجاورة، نظراً لأن عمله يتطلب كثيراً التعاون في المشاكل التقنية المشتركة. يحتل المطور متعدد المهارات والمصمم المواقع الداخلية المتبقية، ويجلس مندوب المبيعات أقرب إلى المدخل ومنطقة الاجتماعات، مما يعكس كلاً من دوره المُوجَّه للعميل وحاجته إلى مكالمات فيديو عرضية تستفيد من فصل صوتي متواضع.

منطقة الاجتماعات تتألف من طاولة صغيرة بكرسيَّين أو ثلاثة كراسي مُموضَعة بالقرب من الباب، مُصمَّمة لزيارات العملاء القصيرة والمناقشات الداخلية غير الرسمية. ليست كبيرة عمداً بحيث تُصبح غرفة اجتماعات عامة، الأمر الذي سيستهلك مساحة العمل. عند الحاجة إلى اجتماعات أكبر — اجتماعات الفريق الأسبوعية، وتحديثات المستثمرين، والعروض العرضية للعملاء — يستخدم الفريق الغرفة بأكملها مع إعادة وضع الكراسي مؤقتاً. يخدم لوح أبيض كبير مُثبَت بشكل بارز بوصفه السطح المشترك للتخطيط للمناقشات المعمارية، وتحديد الأولويات الأسبوعية، وحل المشاكل المُخصَّص.

## 5.2 مواصفات محطات العمل

مواصفات الأجهزة مُعايَرة للعمل الفعلي الذي يُؤديه كل دور بدلاً من تطبيقها بالتساوي. القائد التقني ومهندس الذكاء الاصطناعي، اللذان يُشغِّلان النماذج اللغوية المحلية ويُؤديان عمل الرؤية الحاسوبية، يتطلبان آلات عالية الأداء بذاكرة كبيرة وقدرة رسومية مُكرَّسة. يتطلب المطور متعدد المهارات أجهزة متوسطة المدى صلبة قادرة على تشغيل بيئات تطوير متعددة في وقت واحد. يتطلب المصمم شاشة دقيقة الألوان وقدرة رسومية كافية لأدوات التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يتطلب مندوب المبيعات محطة عمل أعمال معيارية كافية للاتصالات والعروض التقديمية وعمل CRM.

### محطات العمل العالية الأداء (القائد التقني ومهندس الذكاء الاصطناعي)

| المكون | المواصفات | المبرر |
| --- | --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 9 7900X أو Intel i9-13900 | أداء متعدد الأنوية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتوازية |
| الذاكرة | 64 GB DDR5 | النماذج اللغوية المحلية تتطلب ذاكرة وصول عشوائي كبيرة |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4080 أو 4090 | قدرة CUDA لاستدلال وتدريب الذكاء الاصطناعي |
| التخزين الأساسي | 2 TB NVMe SSD | تخزين سريع للنماذج وعمل التطوير |
| التخزين الثانوي | 2 TB HDD | تخزين كبير لأرشيف النماذج ومجموعات البيانات |
| الشاشات | شاشتان 27 بوصة 2K | ضرورية للإنتاجية للعمل التقني |
| نظام التشغيل | Ubuntu 22.04 مع Windows ثنائي التمهيد | Linux لعمل الذكاء الاصطناعي، Windows للمرونة |
| تكلفة الوحدة | $1,800-2,500 لكل واحدة | وحدتان مطلوبتان |

### محطة العمل المتوسطة-العالية (المطور متعدد المهارات)

| المكون | المواصفات |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 7 7700 أو Intel i7-13700 |
| الذاكرة | 32 GB DDR5 |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 Ti |
| التخزين | 1 TB NVMe SSD |
| الشاشات | شاشتان 27 بوصة 2K |
| تكلفة الوحدة | $1,200-1,600 |

### محطة عمل المصمم

| المكون | المواصفات |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 7 أو Intel i7 |
| الذاكرة | 32 GB |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 |
| التخزين | 1 TB NVMe SSD |
| الشاشة | شاشة IPS مقاس 27 بوصة بألوان دقيقة |
| تكلفة الوحدة | $1,100-1,500 |

### محطة عمل المبيعات

| المكون | المواصفات |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 5 أو Intel i5 |
| الذاكرة | 16 GB |
| الرسومات | رسومات مدمجة كافية |
| التخزين | 512 GB SSD |
| الشاشة | شاشة واحدة 24 بوصة FHD |
| تكلفة الوحدة | $600-900 |

## 5.3 البنية التحتية المشتركة

جهاز التخزين المتصل بالشبكة (NAS) يخدم بوصفه أساس التخزين المشترك للفريق، مُستضيفاً مكتبة نماذج الذكاء الاصطناعي، وملفات مشاريع العملاء، والوثائق، والنسخ الاحتياطية اليومية. Synology DS923+ أو ما يعادله مع أربعة أقراص بسعة أربعة تيرابايت مُكوَّنة في مصفوفة احتياطية يُوفِّر تقريباً ثمانية إلى اثني عشر تيرابايت من التخزين القابل للاستخدام مع حماية ضد فشل قرص واحد. الاستثمار الإجمالي في NAS والأقراص حوالي تسعمئة إلى ألف ومئتَي دولار.

مع نمو تعقيد مشاريع العملاء خلال الشهر الثالث وما بعده، يُصبح خادم مُكرَّس مُستحسَناً لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر التي تتجاوز سعة محطة العمل الفردية. قد يأخذ هذا شكل إما محطة عمل إضافية بمواصفات عالية أو خادم مبني لغرض، حسب متطلبات العميل المحددة التي تظهر. الاستثمار الأولي لهذه البنية التحتية الثانوية يُقدَّر بثمانمئة إلى ألف وخمسمئة دولار، مُؤجَّل إلى الشهر الثالث أو الرابع.

## 5.4 البنية التحتية للطاقة

إمداد الكهرباء في العراق يتضمن انقطاعات يومية من ساعة إلى ثلاث ساعات، الأمر الذي يُمثِّل خطراً تشغيلياً جدياً لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن أن تنقطع بشكل سلس وللأجهزة التي يمكن أن تتلف من اضطراب الطاقة غير المحمية. تعالج البنية التحتية للطاقة هذا الخطر عبر طبقتَين متكاملتَين.

الطبقة الأولى تتألف من إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) المُثبَّتة في كل محطة عمل، مُوفِّرةً كلاً من تثبيت الجهد خلال التشغيل العادي والطاقة الجسرية خلال الانقطاعات القصيرة. تتطلب محطتَا العمل عاليتا الأداء وحدتَين بقدرة ألفَي فولت أمبير مُصنَّفتَين لحمل مستمر مقداره ألف ومئتَي وات، مُسعَّرتَين بمئتَي إلى ثلاثمئة دولار لكل واحدة. تتطلب محطتَا العمل المتوسطتَا المدى وحدات بقدرة ألف وخمسمئة فولت أمبير بمئة وخمسين إلى مئتَي دولار لكل واحدة. محطة عمل المبيعات ومعدات الشبكة يمكن أن تتشاركان وحدة واحدة بقدرة ألف فولت أمبير بمئة إلى مئة وخمسين دولاراً. الاستثمار الإجمالي في UPS حوالي ثمانمئة إلى ألف ومئة وخمسين دولاراً عبر خمس وحدات.

الطبقة الثانية تعالج الانقطاعات الممتدة التي تتجاوز ما يمكن لبطاريات UPS أن تستديمه. نظام عاكس شمسي مع تخزين بطارية يُمثِّل الحل المُفضَّل طويل الأجل، باستثمار أولي من ألف وخمسمئة إلى ثلاثة آلاف دولار حسب السعة، مع استرداد خلال اثني عشر إلى ثمانية عشر شهراً عبر تقليل الاعتماد على طاقة الشبكة وتكاليف الوقود، والفائدة الإضافية للتشغيل الصامت والنظيف. مولد ديزل بسعة ثلاثة إلى خمسة كيلوفولت أمبير بثمانمئة إلى ألف وخمسمئة دولار هو بديل أقل تكلفة لكنه يُقدِّم ضوضاء، ولوجستيات وقود، ونفقات صيانة. التوصية هي العاكس الشمسي لمزاياه الاقتصادية والتشغيلية طويلة الأجل، مع احتياطي مولد صغير إذا تجاوزت الانقطاعات الممتدة سعة بطارية العاكس.

## 5.5 معمارية الشبكة

اتصال الألياف بسرعة خمسين ميغابت في الثانية المتاح بالفعل في الموقع يُوفِّر عرض نطاق ترددي أكثر من كافٍ لاحتياجات الفريق، ولا يلزم ترقية. ما تتطلبه الشبكة هو الموثوقية الداخلية والأمان والنسخ الاحتياطي. ينبغي أن يكون الراوتر الرئيسي نموذج Wi-Fi 6 بتغطية قوية وميزات أمان، مثل TP-Link Archer AX73، بمئة إلى مئة وخمسين دولاراً. سويتش جيجابت غير مُدار بثمانية منافذ بثلاثين إلى خمسين دولاراً يُعالِج الاتصالات السلكية لجميع محطات العمل. كل محطة عمل تعمل على Cat 6 ethernet بدلاً من اللاسلكي، لأن موثوقية اللاسلكي غير كافية للعمل الجاد على الذكاء الاصطناعي ومكالمات الدعم المباشرة مع العملاء. راوتر 4G احتياطي بثمانين إلى مئة وعشرين دولاراً يُوفِّر استمرارية الإنترنت خلال اضطراب الألياف العرضي.

يُعالَج أمان الشبكة عبر مجموعة من تكوين الراوتر القوي، وWi-Fi مُفصول لزوار العملاء عند الحاجة، والاختيار المعماري لإبقاء بيانات العميل الحساسة خارج الإنترنت بالكامل عبر تشغيل أعباء الذكاء الاصطناعي محلياً. تكوين جدار حماية أساسي يحجب الاتصالات الواردة غير المُصرَّح بها، والوصول عن بُعد إلى موارد الفريق عند الحاجة يُوفَّر عبر VPN بدلاً من الخدمات المكشوفة.

## 5.6 الأثاث والبيئة

أثاث المكتب الاحترافي هو استثمار في المصداقية بدلاً من ترف. حين يزور العملاء، الجودة البصرية لمساحة العمل تُشير إلى جدية الأعمال، ويتأثر أداء الفريق اليومي نفسه بما إذا كانت بيئتهم المادية تدعم التركيز المستمر. خمسة مكاتب كبيرة، يُفضَّل أن تكون على شكل L، بمئة إلى مئة وخمسين دولاراً لكل واحد، تُوفِّر مساحة سطح كافية لشاشتَين مزدوجتَين ومواد العمل. خمسة كراسي مريحة بثمانين إلى مئة وخمسين دولاراً لكل واحد تمنع إجهاد الظهر والرقبة الذي تُنتِجه أيام الكراسي الرخيصة العشر ساعات. طاولة اجتماعات بكرسيَّين أو ثلاثة كراسي بمئة وخمسين إلى مئتَين وخمسين دولاراً تُعالِج زيارات العملاء. لوح أبيض كبير بخمسين إلى ثمانين دولاراً يخدم بوصفه سطح التخطيط المشترك. صواني إدارة الكابلات بعشرة دولارات لكل واحدة تمنع الفوضى البصرية التي تُقوِّض الاحترافية. بعض الرفوف بخمسين إلى مئة دولار تستوعب المواد المرجعية المادية والمعدات والإمدادات.

التحكم في المناخ في العراق ليس اختيارياً. تتجاوز درجات حرارة الصيف بانتظام خمساً وأربعين درجة مئوية، والحرارة المستمرة تُقلِّل كلاً من الإنتاجية البشرية بشكل كبير وتُسرِّع فشل الأجهزة، خاصةً لكروت الشاشة تحت عبء الذكاء الاصطناعي. مكيف هواء انقسامي عالي الجودة بحجم مناسب للغرفة، بأربعمئة إلى ستمئة دولار، هو بنية تحتية تشغيلية ضرورية. الإضاءة الجيدة، التي تجمع بين الإضاءة العلوية مع لمسات شريط LED لتقليل إجهاد العين خلال ساعات العمل الطويلة، تُضيف مئة إلى مئة وخمسين دولاراً.

## 5.7 إجمالي استثمار المعدات

| الفئة | التقدير المنخفض ($) | التقدير المرتفع ($) |
| --- | --- | --- |
| محطتا عمل عاليتا الأداء | $3,600 | $5,000 |
| محطة عمل متوسطة-عالية (المطور) | $1,200 | $1,600 |
| محطة عمل المصمم | $1,100 | $1,500 |
| محطة عمل المبيعات | $600 | $900 |
| NAS مع أقراص تخزين | $900 | $1,200 |
| وحدات UPS (5) | $800 | $1,150 |
| نظام عاكس شمسي | $1,500 | $3,000 |
| معدات الشبكة | $240 | $370 |
| الأثاث والتكييف والإضاءة | $1,700 | $2,800 |
| إجمالي استثمار المعدات | $11,640 | $17,520 |

الميزانية الواقعية المُستهدَفة للمعدات هي ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف دولار، مُموضَعة بين التقديرات المنخفضة والمرتفعة. معدات المرحلة الأولى، المُحصَّلة قبل وصول الفريق، تُحاسب على حوالي سبعة آلاف وخمسمئة إلى ثمانية آلاف وخمسمئة دولار. معدات المرحلة الثانية، بما في ذلك العاكس الشمسي وسعة الخادم المُكرَّسة، تُحصَّل خلال الشهرَين الثاني والثالث مع تأكيد التدفق النقدي لمسار الأعمال.

## 5.8 وضعية الأمان

الأمان المادي يتألف من مكتب مُقفَل منفصل عن الورشة الرئيسية، وتحكم وصول أساسي يُحدِّد من يملك المفاتيح، ونظام كاميرا صغير يراقب المكتب نفسه — مُوفِّراً بشكل مفيد كلاً من الأمان وفرصة لنشر منتج كاميرا الذكاء الاصطناعي للشركة نفسها داخلياً بوصفه عرضاً توضيحياً. أجهزة العميل المُحضَرة إلى المكتب لعمل خدمة تُحفَظ دائماً تحت قفل عندما لا يُعمَل عليها بنشاط.

الأمان الرقمي يستند إلى أربعة انضباطات تُمارَس دون استثناء. كل الكود مُخزَّن في مستودعات GitHub خاصة بالتزامات يومية، مما يمنع فقدان العمل لفشل أي جهاز واحد ويُحافظ على تاريخ الإصدار الكامل. تُخزَّن بيانات العميل فقط على NAS أو محطات عمل آمنة، أبداً على لابتوبات شخصية أو محركات أقراص خارجية تغادر المكتب. الوصول عن بُعد إلى موارد الشركة يستخدم VPN بدلاً من الخدمات المكشوفة، مع طلب مصادقة قوية. النسخ الاحتياطية الأسبوعية الآلية تنسخ محتويات NAS إلى محرك خارجي مُخزَّن في موقع مادي منفصل، مُوفِّرةً حماية ضد الفشل الكارثي للتخزين الأساسي. هذه الممارسات، المُتبَعة بشكل موحد، تُوفِّر حماية كافية لثقة العميل والتوقعات التنظيمية عبر جميع القطاعات التي تخدمها الشركة.

# المرحلة السادسة — التوقعات المالية

الأرقام التي تحكم كل قرار: إجمالي رأس المال المطلوب، والتكاليف التشغيلية الشهرية، وتوقعات الإيراد عبر ثلاثة سيناريوهات، وتحليل التعادل، وحسابات عائد المستثمر.

## 6.1 إجمالي استثمار التأسيس

رأس المال الكامل المطلوب لتأسيس الشركة وتمويل عملياتها خلال الاثني عشر شهراً الأولى هو ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمئة دولار أمريكي. يشمل هذا الرقم كل ما هو ضروري للانتقال من المفهوم إلى الأعمال التشغيلية: الأجهزة، والأثاث، والبرمجيات، والرواتب للأشهر الستة الأولى، والتسويق، والتسجيل القانوني، واحتياطي الطوارئ الحصيف. يستثني قيمة المساحة المادية والمساهمة الإدارية المُقدَّمة من المؤسس، التي تُعامَل بشكل منفصل في هيكل الاستثمار بوصفها مشاركة عينية في الأسهم.

| الفئة | التفصيل | التكلفة ($) |
| --- | --- | --- |
| معدات المرحلة الأولى | خمس محطات عمل، وحدات UPS، شبكة، أثاث | $6,900-8,500 |
| الشبكة | راوتر، سويتش، كابلات، احتياطي 4G | $240-370 |
| الأثاث والمناخ | مكاتب، كراسي، طاولة اجتماعات، تكييف، إضاءة | $1,700-2,800 |
| التخزين والخادم | NAS وأقراص | $900-1,200 |
| احتياطي الطاقة | نظام عاكس شمسي | $1,500-3,000 |
| البرمجيات (3 أشهر) | اشتراكات وأدوات أولية | $450-900 |
| إعداد المكتب | كابلات، اكسسوارات، طلاء، لافتات | $300-500 |
| القانوني والتسجيل | تأسيس الشركة والعقود | $300-600 |
| إطلاق التسويق | موقع، وسائل اجتماعية، تواصل أولي | $400-700 |
| احتياطي الطوارئ (15%) | نفقات غير مُخطَّطة وتعديلات | $2,000-2,500 |
| إجمالي استثمار التأسيس |  | $14,690-21,070 |

الهدف التخطيطي ضمن هذا النطاق هو سبعة عشر إلى ثمانية عشر ألف دولار لتكاليف التأسيس الصافية، مُموضَع بين التقديرات الدنيا والقصوى للسماح بمرونة دون الإفراط في تمويل العناصر التي يمكن الحصول عليها لاحقاً. متطلبات رأس المال المتبقية تتألف من تكاليف التشغيل للأشهر الستة الأولى، واحتياطيات الطوارئ، واحتياطيات ضد الإيراد الأبطأ من المتوقع، مما يُحدِّد إجمالي هدف رأس المال عند ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمئة دولار.

## 6.2 التكاليف التشغيلية الشهرية

التكاليف التشغيلية الشهرية الثابتة مُصمَّمة لتكون رشيقة قدر الإمكان خلال الأشهر الأولى الهشة، مع التكاليف المتغيرة تتوسع فقط مع دعم الإيراد لها. معدل الحرق الشهري المُجمَّع البالغ ثلاثة آلاف دولار أقل بشكل ملحوظ من تكاليف التشغيل النموذجية لشركة تكنولوجيا من خمسة أشخاص في أي مكان في العالم، وهذا الحرق المنخفض هو واحدة من أهم ميزات الخطة التي تواجه المستثمرين.

| البند | التكلفة الشهرية ($) |
| --- | --- |
| راتب القائد التقني | $700 |
| راتب مهندس الذكاء الاصطناعي | $500 |
| راتب المطور متعدد المهارات | $450 |
| راتب المصمم | $350 |
| الراتب الأساسي لمندوب المبيعات | $300 |
| الإجمالي الفرعي — الرواتب | $2,300 |
| اشتراكات البرمجيات | $200 |
| الإنترنت (ألياف بالإضافة إلى احتياطي 4G) | $80 |
| الكهرباء والمرافق | $100 |
| التسويق والوسائل الاجتماعية | $150 |
| متنوع واحتياطي | $170 |
| إجمالي التكاليف الشهرية الثابتة | $3,000 |

مساهمة المؤسس العينية — إيجار مساحة المكتب الذي سيُكلِّف خلاف ذلك ثلاثمئة إلى خمسمئة دولار شهرياً، والإنترنت والمرافق التي ستُضيف نحو مئة وخمسين إلى مئتَين وخمسين دولاراً، ووقت الإدارة العام الذي ليس له سعر سوق مباشر لكنه واضح الكِبَر — تُقلِّل ما تدفعه الشركة نقداً بنحو خمسمئة إلى سبعمئة دولار شهرياً، أو ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العمليات. هذه المساهمة هي الأساس الرئيسي لموقف أسهم المؤسس ومُعترَف بها بشكل صريح في هيكل الاستثمار.

## 6.3 التكاليف الشهرية المتغيرة

التكاليف المتغيرة تتوسع مع الإيراد وتُمثِّل توسعاً صحياً بدلاً من نفقات ثابتة. الفئات الرئيسية هي: عمولات المبيعات المدفوعة على الصفقات المُغلَقة بنسبة خمسة إلى عشرة بالمئة من قيمة المشروع، وتكاليف الحوسبة السحابية للمشاريع التي تتجاوز سعة البنية التحتية المحلية بنحو خمسين إلى ثلاثمئة دولار لكل مشروع، وتكاليف الأجهزة لنشر العملاء مثل الكاميرات والخوادم المُثبَّتة في مواقع العملاء بمئتَين إلى ألف دولار لكل مشروع، ومكافآت الأداء المُوزَّعة على الفريق عند معالم التسليم الناجحة بخمسين إلى مئتَي دولار لكل شخص لكل مشروع.

## 6.4 توقع حرق الستة أشهر

| الشهر | التكاليف الثابتة | التكاليف المتغيرة | إجمالي التدفق الخارج | الإيراد المتوقع | الصافي الشهري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الشهر 1 | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 | -$3,000 |
| الشهر 2 | $3,000 | $200 | $3,200 | $0 | -$3,200 |
| الشهر 3 | $3,000 | $300 | $3,300 | $1,000 | -$2,300 |
| الشهر 4 | $3,000 | $500 | $3,500 | $3,000 | -$500 |
| الشهر 5 | $3,000 | $700 | $3,700 | $5,000 | +$1,300 |
| الشهر 6 | $3,000 | $800 | $3,800 | $6,000 | +$2,200 |
| إجمالي ستة أشهر | $18,000 | $2,500 | $20,500 | $15,000 | -$5,500 |

متطلبات النقد التراكمية للستة أشهر البالغة نحو عشرين ألفاً وخمسمئة دولار، مُجمَّعةً مع استثمار التأسيس البالغ سبعة عشر ألف دولار، تُؤسِّس إجمالي متطلبات رأس المال عند ثمانية وثلاثين ألف دولار قبل الطوارئ، أو ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمئة دولار شاملةً الاحتياطي التشغيلي. في الشهر السادس، تصل الأعمال إلى الربحية الشهرية لكنها لم تسترد بعد تكاليف التأسيس، وهو طبيعي ومتوقع لأعمال الخدمات بهذا الحجم.

## 6.5 توقعات الإيراد لثمانية عشر شهراً

تُنمذَج ثلاثة سيناريوهات لالتقاط النطاق الواقعي للنتائج. السيناريو المحافظ يفترض استحواذ عملاء أبطأ، ودورات مبيعات أطول، ولا انتصارات مبكرة استثنائية. السيناريو الواقعي يفترض نمواً ثابتاً متسقاً يطابق التنفيذ التشغيلي للخطة. السيناريو المتفائل يفترض عميلاً رئيسياً واحداً على الأقل في وقت مبكر من المسار، مُوفِّراً تسارعاً يتراكم عبر مسار النمو. تقديم جميع السيناريوهات الثلاثة للمستثمرين يُظهِر الصرامة التحليلية ويُعِدُّهم لنطاق النتائج التي قد تُنتِجها الأعمال فعلاً.

### السيناريو المحافظ

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | $800 | $800 |
| الشهر 4 | $1,500 | $2,300 |
| الشهر 5 | $2,500 | $4,800 |
| الشهر 6 | $3,500 | $8,300 |
| الشهر 9 | $5,000 | $23,300 |
| الشهر 12 | $7,000 | $41,300 |
| الشهر 18 | $10,000 | $95,300 |

### السيناريو الواقعي

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | $1,500 | $1,500 |
| الشهر 4 | $3,000 | $4,500 |
| الشهر 5 | $5,000 | $9,500 |
| الشهر 6 | $6,500 | $16,000 |
| الشهر 9 | $10,000 | $43,000 |
| الشهر 12 | $15,000 | $85,000 |
| الشهر 18 | $22,000 | $187,000 |

### السيناريو المتفائل

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | $3,000 | $3,000 |
| الشهر 4 | $6,000 | $9,000 |
| الشهر 5 | $8,000 | $17,000 |
| الشهر 6 | $10,000 | $27,000 |
| الشهر 9 | $18,000 | $72,000 |
| الشهر 12 | $25,000 | $142,000 |
| الشهر 18 | $35,000 | $282,000 |

## 6.6 تحليل التعادل

يحدث التعادل عند تساوي الإيراد الشهري مع التكلفة الإجمالية الشهرية، دون أي شيء متبقٍّ لتوزيع الأرباح أو إعادة الاستثمار أو بناء الاحتياطي. عتبة إيراد التعادل هي تقريباً ثلاثة آلاف دولار شهرياً، مساوية لتكاليف التشغيل الثابتة، مع التكاليف المتغيرة تزداد بشكل متناسب مع نمو الإيراد. تجاوز عتبة الإيراد الشهرية البالغة ثلاثة آلاف دولار يعني أن الأعمال انتقلت من استهلاك رأس المال إلى التشغيل الذاتي، وهو أهم معلم مالي في الفترة المبكرة.

| السيناريو | التعادل الشهري | الشهر المُحقَّق |
| --- | --- | --- |
| محافظ | $3,000/شهر | الشهر 7-8 |
| واقعي | $3,000/شهر | الشهر 5 |
| متفائل | $3,000/شهر | الشهر 4 |

الاسترداد الكامل للاستثمار — النقطة التي يساوي فيها النقد التراكمي المُولَّد من الأعمال إجمالي رأس المال المُستثمَر — يحدث متأخراً عن التعادل، لأن الأشهر المبكرة تستهلك رأس المال الذي يجب أن يُسدَّد عبر الربح اللاحق قبل أن تُمَّول الأعمال ذاتياً بحق. توقيت الاسترداد يتفاوت بشكل كبير عبر السيناريوهات ويُمثِّل أحد أهم الفروق ذات العواقب لعائد المستثمر.

| السيناريو | إجمالي رأس المال المُنشَر | الاسترداد الكامل |
| --- | --- | --- |
| محافظ | ~$38,000 | الشهر 18-22 |
| واقعي | ~$38,000 | الشهر 14-16 |
| متفائل | ~$38,000 | الشهر 10-12 |

## 6.7 مصادر رأس المال والهيكل

متطلبات رأس المال الإجمالية البالغة ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمئة دولار تُجمَع من مصادر متعددة، كلٌّ منها يحمل دوراً مُحدَّداً ضمن هيكل الاستثمار. يُساهِم المؤسس بالبنية التحتية المادية والمرافق والإدارة اليومية، مُقيَّمة بشكل جماعي بنحو خمسة آلاف وسبعمئة دولار خلال الأشهر الستة الأولى بوصفها تعويضاً شهرياً من سبعمئة إلى تسعمئة دولار ضد التكاليف التي ستُدفَع خلاف ذلك نقداً. شريكان استثماريان كلٌّ منهما يُساهِم بثلاثة عشر ألف دولار نقداً، بإجمالي ستة وعشرين ألف دولار. الإيراد المُحتفَظ به من الشهر الثالث فصاعداً يُوفِّر متطلبات رأس المال المتبقية عبر إعادة استثمار التدفق النقدي التشغيلي. احتياطي طوارئ بنحو ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار، مُموَّل من رأس المال الاستثماري الأولي، يُوفِّر حماية ضد التكاليف غير المتوقعة أو نقص الإيراد.

## 6.8 المقاييس الرئيسية لمناقشة المستثمر

بعض الأرقام تظهر بشكل متكرر في محادثات المستثمرين ويجب أن يعرفها المدير العام بطلاقة. هذه هي المقاييس التي ترسي كل مناقشة لفرصة العمل وإمكانات العائد.

| المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| إجمالي رأس المال المطلوب | $38,500 |
| تكلفة التشغيل الشهرية الثابتة | $3,000 |
| إيراد التعادل الشهري | $3,000 |
| الإيراد الشهري المتوقع في الشهر 12 (واقعي) | $15,000 |
| الربح الشهري المتوقع في الشهر 12 (واقعي) | $10,000-11,000 |
| العائد على الاستثمار المتوقع في الشهر 18 (واقعي) | 150-200% |
| فترة الاسترداد (السيناريو الواقعي) | 14-18 شهراً |

## 6.9 الجاذبية الاستثمارية المُعدَّلة بالمخاطر

أربع ميزات لهذا الهيكل المالي تجعله جذاباً بشكل غير عادي للمستثمرين الذين يُفكِّرون في استثمار تكنولوجي في السوق العراقية. معدل الحرق الشهري البالغ ثلاثة آلاف دولار أقل بشكل دراماتيكي من ما ستُكلِّفه عمليات مكافئة في أي مكان آخر، مما يعني أن الأعمال لديها أشهر بدلاً من أسابيع لإيجاد موطئ قدمها حتى لو تأخر الإيراد عن السيناريو الواقعي. مساحة الورشة الخالية من الإيجار تُلغي ما سيكون عادةً أكبر تكلفة ثابتة فردية للأعمال، وهذه الميزة في التكلفة تستمر إلى أجل غير مسمى بدلاً من استهلاكها في السنة الأولى. السوق المستهدف غير مُخدَم بحق، مع منافسة مباشرة بحدها الأدنى تُوفِّر نافذة لتأسيس موقع قابل للدفاع قبل أن يُصبح السوق مزدحماً. نموذج الإيراد يجمع التدفق النقدي القائم على المشاريع مع الإيراد المتكرر القائم على الاشتراك، مما يعني أن الأعمال لا تعتمد كلياً أبداً على إما انتصارات المشاريع الجديدة أو أي علاقة عميل واحدة.

مأخوذة معاً، هذه الميزات تعني أن الأعمال يمكن أن تنجو لفترة أطول من معظم الشركات الناشئة إذا كان الإيراد أبطأ من المتوقع، ويمكن أن تتعافى أسرع من معظمها إذا نُفِّذت العمليات بشكل جيد، وتُقدِّم للمستثمرين ملف عائد يجمع بين الصعود ذي المعنى مع الحماية الهيكلية للجانب السلبي — مزيج نادر في أي سوق ونادر بشكل خاص في الأسواق الناشئة.

# المرحلة السابعة — هيكل الاستثمار

معمارية صفقة الاستثمار: نسب الملكية، وحقوق صنع القرار، وميكانيكا توزيع الأرباح، وحماية المستثمر، والاتفاقية المكتوبة التي تحكم العلاقة.

## 7.1 التوصية الهيكلية

يُهيكَل الاستثمار بوصفه ترتيباً هجيناً يبدأ بتقاسم أرباح ربع سنوي للأشهر الاثني عشر الأولى ويتحول إلى ملكية أسهم رسمية في الشهر الثاني عشر، مشروطاً بالتأكيد المتبادل. هذا الهيكل مُصمَّم خصيصاً للسوق العراقية والمرحلة الأولى من الأعمال، يجمع بين بساطة وألفة الثقافة لتقاسم الأرباح مع التوافق طويل الأجل والتقاط الصعود لملكية الأسهم.

الأساس المنطقي لهذا النهج الهجين يستند إلى أربع ملاحظات. المستثمرون العراقيون مألوفون عموماً مع ترتيبات تقاسم الأرباح ويفهمونها بشكل بديهي، فيما هياكل الأسهم الرسمية أقل شيوعاً خارج المؤسسات الأكبر ويمكن أن تخلق احتكاكاً خلال المفاوضات الأولى. الأشهر الاثنا عشر الأولى من الأعمال تحمل أعلى عدم يقين، وتأخير التزامات الملكية الرسمية حتى تُثبِت الأعمال مسارها يحمي كلاً من المستثمر والمؤسس من الانغلاق في ترتيبات قائمة على توقعات تثبت لاحقاً عدم دقتها. ترتيبات تقاسم الأرباح أيضاً متوافقة بشكل أفضل مع المبادئ المالية الإسلامية حيث ينطبق ذلك الاعتبار. أخيراً، مُحفِّز التحويل في الشهر الثاني عشر يخلق نقطة مراجعة طبيعية حيث يمكن لكلا الطرفَين تأكيد أن العلاقة تعمل قبل تقديم التزامات طويلة الأجل.

الهياكل البديلة المُعتبَرة والمرفوضة تشمل: الأسهم النقية من اليوم الأول، التي تُقدِّم تعقيداً ومناقشات تقييم رسمية مبكرة جداً في عمل ليس لديه بعد إيراد ذو معنى لرسو التقييم؛ ترتيبات القروض النقية، التي تخلق التزامات سداد شهرية غير مرنة تُلحِق الضرر بالتدفق النقدي للمرحلة المبكرة؛ وتقاسم الأرباح النقي بدون تحويل، الذي يترك المستثمرين بدون الصعود طويل الأجل الذي تُوفِّره الأسهم ويخلق عدم توافق بمجرد نمو الأعمال بشكل كبير.

## 7.2 هيكل الملكية

هيكل الملكية المُوصى به في نقطة تحويل الشهر الثاني عشر يُخصِّص أربعين بالمئة للمؤسس، وثمانية وعشرين بالمئة لكل من شريكَين استثماريَّين، وأربعة بالمئة لصندوق أسهم الفريق القائم على الأداء. هذا التوزيع يعكس القيمة المُجمَّعة للاستثمار النقدي والمساهمة العينية والدور المستمر، ويُحافظ على كلٍّ من حماية المستثمر والسلطة التشغيلية للمؤسس.

| الطرف | المساهمة | نوع المساهمة | نسبة الأسهم % |
| --- | --- | --- | --- |
| المؤسس / المدير العام | مساحة المكتب، المرافق، الإدارة المستمرة (مُقيَّمة بنحو $5,700 على ستة أشهر)؛ القيادة الاستراتيجية؛ المخاطرة الشخصية | عيني ودور | 40% |
| المستثمر 1 | $13,000 استثمار نقدي | نقدي | 28% |
| المستثمر 2 | $13,000 استثمار نقدي | نقدي | 28% |
| صندوق أسهم الفريق | تخصيص قائم على الأداء مكتسَب عبر اثني عشر شهراً من الخدمة والأداء | مكتسَب | 4% |
| الإجمالي |  |  | 100% |

موقف المؤسس البالغ أربعين بالمئة مُبرَّر بثلاث مساهمات مميزة تعمل في وقت واحد. المساحة المادية وحدها، بقيمة سوقية محافظة من ثلاثمئة إلى خمسمئة دولار شهرياً، تُمثِّل مساهمة رأس مال من ثلاثة آلاف وستمئة إلى ستة آلاف دولار خلال السنة الأولى. دعم المرافق واللوجستيات يُضيف ألفاً وخمسمئة إلى ألفَين وأربعمئة دولار أخرى من توفير التكلفة المُكافئ. التزام المدير العام بدوام كامل للأعمال، دون سحب راتب وبدلاً من ذلك أخذ تعويض من توزيعات الأرباح، يُمثِّل تكلفة الفرصة الضائعة التي لا يتحملها أي مستثمر نقدي خالص. مُجمَّعة، هذه المساهمات تُبرِّر موقف أسهم أكبر بشكل ذي معنى من المستثمرين النقديين دون أن يكون كبيراً جداً بحيث يُوحي بأن المؤسس يُقلِّل من قيمة رأس مال المستثمرين.

المستثمران عند ثمانية وعشرين بالمئة لكل واحد يحملان معاً ستة وخمسين بالمئة، مما يُوفِّر لهما أغلبية ذات معنى في أي مسألة تتطلب اتفاقهما المُجمَّع مع ضمان أن لا يستطيع أي مستثمر فردياً تجاوز المؤسس في المسائل التشغيلية. صندوق أسهم الفريق البالغ أربعة بالمئة صغير بما يكفي لتجنب تخفيف مواقف الأطراف الرئيسية بشكل مادي بينما كبير بما يكفي لتوفير قيمة تحفيزية حقيقية لأعضاء الفريق الذين يكسبون الوصول إليه. يُوزَّع من قِبَل المدير العام بالتشاور مع القائد التقني في الشهر الثاني عشر، استناداً إلى الأداء الموثَّق عبر السنة الأولى.

## 7.3 سلطة صنع القرار

التخصيص الواضح لسلطة صنع القرار يمنع النزاعات التي تُسبِّب تدهور معظم علاقات الاستثمار في المرحلة المبكرة. يتبع هيكل الحوكمة ثلاثة مبادئ: القرارات التشغيلية تخص المدير العام وحده، والقرارات المالية الكبرى تتطلب التشاور مع المستثمر، والقرارات الهيكلية الجوهرية تتطلب اتفاقاً بالإجماع.

| فئة القرار | السلطة |
| --- | --- |
| العمليات اليومية | المدير العام وحده |
| توظيف وفصل الفريق | المدير العام وحده |
| تسعير العميل وشروط العقد | المدير العام وحده |
| النفقات تحت $500 لكل حالة | المدير العام وحده |
| النفقات $500-2,000 لكل حالة | المدير العام مع إخطار المستثمرَين |
| النفقات فوق $2,000 لكل حالة | المدير العام مع موافقة المستثمر |
| مبالغ توزيع الأرباح ربع السنوية | حسب صيغة الاتفاقية، لا تقدير |
| إضافة مستثمرين جدد | اتفاق بالإجماع لجميع الأطراف الحالية |
| حل الشركة | اتفاق بالإجماع |
| تغييرات في هيكل الأسهم | اتفاق بالإجماع |
| التوسع إلى مدن أو أسواق جديدة | المدير العام مع إخطار المستثمر والتشاور |
| إطلاق خطوط منتجات جديدة كبرى | المدير العام مع إخطار المستثمر |

هذا التخصيص يعكس حقيقة عملية للأعمال في المرحلة المبكرة: يجب أن يكون المؤسس قادراً على اتخاذ القرارات بسرعة دون تشاور مستمر، فيما يجب أن يكون لدى المستثمرين رؤية وسلطة فيتو على القرارات التي تؤثر على الهيكل الجوهري لاستثمارهم. قيم العتبة للموافقة على النفقات مُعايَرة عمداً للسماح بالمرونة التشغيلية العادية مع ضمان أن أي قرار ذو تأثير مالي مادي يُراجَع بشكل مشترك.

## 7.4 ميكانيكا توزيع الأرباح

تبدأ توزيعات الأرباح في الشهر السادس بمجرد أن تُحقِّق الأعمال تدفقاً نقدياً إيجابياً، وتستمر على أساس ربع سنوي حتى الشهر الثاني عشر قبل الانتقال إلى توزيعات شهرية في السنة الثانية. تُحسَب التوزيعات من صافي الربح، المُعرَّف بالإيراد ناقص جميع نفقات التشغيل بما في ذلك الرواتب والاشتراكات وتكاليف المشاريع المحددة ونفقات الإدارة المعقولة، لكن باستثناء رسوم إدارة المؤسس، التي هي نفسها خط توزيع.

### صيغة التوزيع

صافي الربح لكل فترة توزيع يُخصَّص عبر خمس فئات بالنسب التالية: عشرون بالمئة للمستثمر 1، وعشرون بالمئة للمستثمر 2، وأربعون بالمئة لصندوق إعادة استثمار الشركة الذي يُحتفَظ به لترقيات المعدات ورأس المال العامل، وخمسة عشر بالمئة للمدير العام بوصفها رسوم إدارة، وخمسة بالمئة لمجمع مكافآت الفريق المُوزَّع بين أعضاء الفريق استناداً إلى الأداء.

| المستفيد | نسبة صافي الربح |
| --- | --- |
| المستثمر 1 | 20% |
| المستثمر 2 | 20% |
| صندوق إعادة استثمار الشركة | 40% |
| رسوم المدير العام | 15% |
| مجمع مكافآت الفريق | 5% |

لتوضيح هذا بمثال ملموس، إذا كان صافي الربح في ربع معين هو ستة آلاف دولار، فإن التوزيع هو ألف ومئتا دولار لكل مستثمر، وألفان وأربعمئة دولار مُحتفَظ بها للشركة لإعادة الاستثمار، وتسعمئة دولار للمدير العام بوصفها رسوم إدارة، وثلاثمئة دولار لمجمع مكافآت الفريق المُوزَّع عبر أعضاء الفريق الخمسة. هذه الصيغة تنطبق بشكل موحد عبر جميع الأرباع وغير قابلة للتعديل التقديري، مما يحمي جميع الأطراف من النزاعات حول توقيت أو مبلغ التوزيع.

تخصيص الأربعين بالمئة لإعادة الاستثمار أعلى عمداً من ترتيبات المستثمر النموذجية، مما يعكس حقيقة أن أعمال التكنولوجيا في المرحلة المبكرة تتطلب إعادة استثمار مستمرة في المعدات والبرمجيات وتوسيع الفريق والتسويق. تجويع صندوق إعادة الاستثمار لصالح توزيعات فورية أعلى يُنتِج رضا قصير الأمد لكن ركوداً طويل الأمد، والمستثمرون الذين يفهمون ديناميكيات أعمال النمو يقبلون هذا الهيكل بسهولة. بمجرد أن تنضج الأعمال بعد الشهر الثامن عشر وتقل احتياجات الاستثمار في البنية التحتية، يمكن مراجعة نسبة إعادة الاستثمار للأسفل بالاتفاق المتبادل.

## 7.5 حماية المستثمر

حمايات المستثمر المكتوبة في الاتفاقية تعالج الاهتمامات الستة التي يثيرها جميع المستثمرين المُتأنين في بداية أي شراكة.

تُؤمَّن الشفافية عبر التزام دائم بتقارير مالية شهرية تُسلَّم لكلا المستثمرَين، تحتوي على الإيراد، وتفاصيل النفقات، والوضع النقدي، وعدد العملاء النشطين، والتقدم مقابل الخطة ربع السنوية. يُسلَّم هذا التقرير دون طلب من المستثمر، على جدول ثابت، بحلول يوم العمل الخامس من كل شهر.

يُحافَظ على الفصل المالي عبر حساب بنكي مُكرَّس للشركة يستقبل جميع الإيرادات ويدفع جميع النفقات، دون أي خلط بين أموال الشركة والشخصية تحت أي ظرف. تُقدَّم كشوف البنك للمستثمرين عند الطلب ويُشار إليها في التقرير المالي الشهري.

تُؤسَّس حماية الأصول عبر إدراج جميع مشتريات المعدات الكبيرة في سجل أصول الشركة، الذي يُرفَق باتفاقية الاستثمار ويُحدَّث مع إجراء المشتريات. هذه الأصول قانونياً ملك للشركة بدلاً من الملكية الشخصية للمؤسس، ولا يمكن نقلها أو تحميلها دون موافقة المستثمر.

لا يُسحَب راتب للمؤسس من رأس المال المُستثمَر، مما يمنع السيناريو الذي يخشاه المستثمرون أكثر حيث تتدفق الأموال المُستثمَرة عبر تعويض المؤسس قبل الوصول إلى العمليات. يتألف تعويض المؤسس فقط من رسوم الإدارة الخمسة عشر بالمئة من الربح المُوزَّع، مما يعني أن المؤسس لا يكسب شيئاً شخصياً حتى تكون الأعمال مربحة.

حقوق الخروج مُعرَّفة بشكل صريح، مع امتلاك كلا المستثمرَين خيار طلب إعادة شراء موقفهما بعد الشهر الثامن عشر. إذا مُورِس، فلدى الشركة مئة وعشرون يوماً لإكمال إعادة الشراء بقيمة عادلة محسوبة وفقاً للصيغة المُحدَّدة في الاتفاقية، التي تعكس الربح المُحتفَظ به التراكمي ومضاعف سوق معقول للإيراد الشهري الحالي.

يتبع حل النزاعات تسلسلاً مُحدَّداً يبدأ بالمناقشة المباشرة بين الأطراف، ويتصاعد إلى الوساطة من قِبَل طرف ثالث متفق عليه بشكل متبادل، وفقط في الظروف الاستثنائية يستمر إلى الإجراء القانوني الرسمي. هذا التسلسل مُفضَّل لكلا الطرفَين لأن النزاعات القانونية تدمر قيمة الأعمال أسرع من أي مشكلة تجارية، ومسار مُحدَّد للحل غير الرسمي يُحافِظ على العلاقة التي جعلت الاستثمار ممكناً في الأصل.

## 7.6 السيناريوهات والطوارئ

اتفاقية الاستثمار تعالج السيناريوهات المتوقعة بشكل صريح، لأن الغموض في نقطة النزاع أكثر ضرراً بشكل دراماتيكي من الشروط الصريحة المُتفاوض عليها فيما الأطراف متناغمة.

| السيناريو | الحل |
| --- | --- |
| لا تُولِّد الأعمال ربحاً لستة أشهر متتالية | اجتماع مراجعة رسمي لجميع الأطراف الثلاثة؛ القرار للاستمرار أو التحول أو الإغلاق يتطلب اتفاق الأغلبية |
| طلب المستثمر للخروج المبكر قبل الشهر 18 | إخطار 90 يوماً مطلوب؛ إعادة الشراء بقيمة الاستثمار الأصلية فقط، دون مضاعف ربح |
| الخلاف بين المستثمر 1 والمستثمر 2 | تصويت المدير العام يحل في المسائل التشغيلية؛ الإجماع مطلوب فقط في المسائل الهيكلية |
| مغادرة عضو فريق رئيسي | قرار الاستبدال للمدير العام وحده؛ لا تُطلَب موافقة المستثمر |
| حل الشركة | تُصفَّى المعدات؛ تُوزَّع العائدات بنسبة الأسهم بعد سداد الديون |
| استثمار إضافي مطلوب من الأطراف الحالية | تُعرَض المساهمة المتناسبة على المستثمرين الحاليين قبل اعتبار مستثمرين جدد |
| إضافة مستثمر جديد | موافقة بالإجماع مطلوبة؛ يُطبَّق التخفيف بشكل متناسب على جميع الأطراف الحالية ما لم يُتفَق على غير ذلك |
| عدم قدرة المدير العام أو رحيله | القائد التقني يتولى التحكم التشغيلي؛ المستثمرون يختارون بشكل جماعي حلاً دائماً خلال 90 يوماً |

## 7.7 محتويات الاتفاقية المكتوبة

اتفاقية الاستثمار الرسمية، المُنفَّذة والمُوثَّقة قبل أن يتغير أي رأس مال أيدي، يجب أن تحتوي على العناصر التالية لتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف والوضوح التشغيلي لعمر العلاقة.

تبدأ الاتفاقية بتعريف الشركة بالاسم القانوني الكامل ورقم التسجيل وعنوان العمل، يليه تعريف كل طرف بالاسم ورقم الهوية الوطنية وتفاصيل الاتصال. تذكر مساهمة كل طرف بشروط محددة، مع المساهمات النقدية مُعبَّر عنها بالدولار الأمريكي والمساهمات العينية مُوصَّفة بدقة بمنهجية التقييم. تُحدِّد نسب الملكية التي تدخل حيز التنفيذ في نقطة تحويل الشهر الثاني عشر ونسب تقاسم الأرباح المؤقتة التي تنطبق خلال السنة الأولى.

سلطة صنع القرار مُعرَّفة باستخدام الجدول في القسم 7.3، مُدرَجة بوصفها ملحقاً للاتفاقية بدلاً من مجرد الإشارة إليها. ميكانيكا توزيع الأرباح مُحدَّدة بالصيغة، وتوقيت التوزيعات، ومنهجية الحساب. التزامات التقرير الشهري مُوصَّفة بالتفصيل، بما في ذلك المحتويات المطلوبة، وطريقة التسليم، والموعد النهائي للتسليم. شروط الخروج تشمل صيغة إعادة الشراء، وفترات الإخطار، والجداول الزمنية للإكمال. تسلسل حل النزاعات مُوصَّف بهوية أي وسيط طرف ثالث مُفضَّل إذا كان معروفاً.

تُوقَّع الاتفاقية من قِبَل جميع الأطراف الثلاثة بحضور كاتب عدل، مع توقيعات مُشهَدة والوثيقة مُسجَّلة في مكتب كاتب العدل. كل طرف يستلم نسخة مُصدَّقة، ونسخة مُصدَّقة إضافية تُحفَظ في موقع آمن منفصل عن المكتب. التكلفة الإجمالية للإعداد القانوني والتوثيق تُقدَّر بثلاثمئة إلى ستمئة دولار، وهو استثمار صغير بالنسبة للحماية التي تُوفِّرها الوثيقة.

## 7.8 تقديم الاستثمار للشركاء المحتملين

التسلسل المُوصى به لإرشاد مستثمر محتمل عبر الفرصة يتبع خمس مراحل، كلٌّ منها يبني على السابقة.

المرحلة الأولى تُؤسِّس الفرصة عبر السير في المحتوى التأسيسي من المرحلة الأولى ومحفظة المنتجات من المرحلة الثالثة: ما تفعله الشركة، ولماذا يحتاج العراق إليها الآن، ولماذا هذا المزيج المحدد من القدرات قابل للدفاع. هذه هي المرحلة التي يُقرِّر فيها المستثمر ما إذا كان سيستمر في المحادثة، ويجب أن تُسلَّم بقناعة وتفاصيل ملموسة بدلاً من تطلع مجرد.

المرحلة الثانية تُقدِّم الأرقام من المرحلة السادسة: إجمالي رأس المال المطلوب، ومعدل الحرق الشهري، وتوقعات الإيراد عبر ثلاثة سيناريوهات، وفترة الاسترداد المتوقعة. هذه هي المرحلة التي يُؤدي فيها المستثمر تقييمه المالي، والصدق حول نطاق النتائج ضروري. تقديم السيناريو المتفائل فقط يدمر المصداقية؛ تقديم جميع السيناريوهات الثلاثة مع الحالة الواقعية بوصفها المرسى يبنيها.

المرحلة الثالثة تُقدِّم هيكل الصفقة من هذه المرحلة السابعة: ما يستلمه المستثمر مقابل ثلاثة عشر ألف دولار، وكيف يتدفق الربح إليه، وما الحماية التي يتلقاها، وما يحدث في السيناريوهات المتوقعة. هذه هي المرحلة التي يُقرِّر فيها المستثمر ما إذا كان الهيكل يتماشى مع توقعاته وتحمل المخاطر.

المرحلة الرابعة تُقدِّم الفريق وقدرة التنفيذ من المرحلتَين الرابعة والخامسة: من سيبني الأعمال، وما البنية التحتية التي ستدعمهم، وكيف ستتكشف التسعون يوماً الأولى. هذه هي المرحلة التي يُقيِّم فيها المستثمر ليس الفرصة فقط بل القدرة على الاستحواذ عليها.

المرحلة الخامسة هي الإغلاق: بيان مباشر وواثق لما يُعرَض وما الالتزام المطلوب. سؤال واضح، مع جدول زمني مُحدَّد للرد، يدعو إلى القرار بدلاً من ترك المستثمر يُبادر بالخطوة التالية. في الممارسة، يتطلب معظم المستثمرين المحتملين اجتماعاً ثانياً لاتخاذ قرار نهائي، وجدولة هذا الاجتماع في نهاية الأول هو نفسه شكل من أشكال الإغلاق.

## 7.9 معايير ملف المستثمر

ليس كل شخص لديه رأس مال متاح هو مستثمر مناسب لهذه الأعمال، واختيار الشركاء الصحيحين يهم أكثر من سرعة إغلاق الجولة. ملف المستثمر المُفضَّل يتمتع بخمس خصائص.

يعرف المؤسس شخصياً وأُسِّسَت الثقة بالفعل عبر التفاعلات السابقة. هذا هو أساس كل علاقة استثمار ناجحة في ثقافة الأعمال العراقية، ومحاولة استبدال صقل التسويق بالثقة الشخصية تُنتِج خيبة أمل متوقعة.

صبور مع أفق العائد، يفهم أن العوائد ذات المعنى تبدأ في الشهر السادس والاسترداد الكامل يحدث بين الشهر الرابع عشر والثامن عشر في السيناريو الواقعي. المستثمرون الذين يتطلبون عوائد أسرع سيكونون غير سعداء بصرف النظر عن مدى أداء الأعمال.

يُحضِر أكثر من المال. المستثمر المثالي يفتح أبواباً للعملاء المحتملين عبر شبكة أعماله الخاصة، يُعرِّف الشركة على أقران قد يُصبحون عملاء أو شركاء، أو يُساهم بخبرة صناعية تُسرِّع صنع القرار في مشاريع محددة. هذه المساهمات غالباً ما تتجاوز القيمة المالية للاستثمار نفسه.

صامت في المسائل التشغيلية، يُموِّل الأعمال بدلاً من محاولة إدارتها. المستثمرون الذين يُشارِكون أنفسهم في القرارات اليومية يُقوِّضون سلطة المدير العام ويُبطِئون كل قرار تشغيلي. هيكل صنع القرار في اتفاقية الاستثمار مُصمَّم لمنع هذا، لكن التوقعات المتناغمة من البداية تمنع الاحتكاك بالكامل.

مستقر مالياً بما يكفي بحيث أن ثلاثة عشر ألف دولار هو مال يمكنه حقاً تحمل الالتزام به، دون قلق ودون حاجة فورية. المستثمرون تحت الضغط المالي يجعلون الأعمال تتحمل ذلك الضغط، يطلبون توزيعات مبكرة، يطلبون تقارير خارج الجدول المتفق عليه، ويخلقون نوع الاحتكاك المنخفض الدرجة الذي يضر بالتركيز على مدى أشهر. الراحة المالية للمستثمر هي إذن ميزة من ميزات الشراكة، لا مجرد مسألته الخاصة.

# المرحلة الثامنة — استراتيجية دخول السوق

خطة التسعين يوماً لاستحواذ العملاء الأوائل، ونهج المبيعات الذي يحوّل المحادثات إلى عقود، والتكتيكات التي تُولِّد الإحالات بوتيرة أسرع مما يُحقِّقه التواصل الخارجي وحده.

## 8.1 فلسفة المبيعات الأساسية

لا يشتري العملاء الذكاء الاصطناعي. يشترون النتائج: مزيداً من المواعيد المُنجَزة، وساعات أقل تُنفَق على المهام اليدوية، ورؤية أوضح في عملياتهم، واستجابة أسرع للعملاء، وبيانات أوضح لاتخاذ القرارات. التكنولوجيا غير مرئية للعميل؛ النتائج هي كل شيء. كل محادثة مبيعات وكل عرض وكل رسالة تسويقية تنبع من هذا الفهم الواحد. اللحظة التي تُصبح فيها مناقشة المبيعات حول كيف يعمل الذكاء الاصطناعي هي اللحظة التي يفقد فيها العميل الاهتمام، لأن الكيفية تخصّ الفريق التقني والنتائج تخصّ العميل.

المبدأ الثاني هو التخصيص. رسالة المبيعات التي تقول 'نُقدِّم الذكاء الاصطناعي للأعمال' لا تُولِّد استجابة. الرسالة التي تقول 'نُساعد العيادات الخاصة في تقليل المواعيد المفقودة عبر أتمتة المتابعة مع المرضى بالعربية العراقية' تُؤسِّس الصلة فوراً وتدعو إلى المحادثة. تتخصَّص كل تواصل خارجي وكل اقتراح للقطاع المُحدَّد، والمشكلة المُحدَّدة، وحجم العميل المُحدَّد. هذا أبطأ من رسائل البريد الإلكتروني الجماعية لكنه أكثر فعالية بكثير، خاصةً في سوق حيث تتراكم المصداقية عبر التوصيف الدقيق بدلاً من الرسائل الشاملة.

المبدأ الثالث هو الثقة. في ثقافة الأعمال العراقية، تسبق الثقة المعاملة بقوة أكبر مما تفعل في معظم الأسواق، ولا توجد مواد تسويقية مصقولة بما يكفي لاستبدال العلاقة الشخصية. عملية المبيعات مُصمَّمة لبناء الثقة بشكل تزايدي عبر سلسلة من التفاعلات منخفضة الالتزام، كل واحدة تتيح للعميل التحقق من المصداقية والكفاءة قبل الالتزام بأي شيء أكبر.

## 8.2 خطة عمل التسعين يوماً

الأسابيع الاثنا عشر الأولى من نشاط دخول السوق مُهيكَلة بإحكام، مع كل أسبوع يحمل أهدافاً قابلة للقياس تُغذي الأسبوع التالي. هذا الجدول يفترض أن الفريق التقني تشكَّل وتمت تأهيلهم بحلول الشهر الثاني، مما يجعل الشهر الثالث أول شهر من الجهد الكامل المُوجَّه للعميل.

| الأسبوع | الأنشطة الأساسية | الهدف المُستهدَف |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | إطلاق حسابات الوسائل الاجتماعية (Instagram، Facebook، LinkedIn، TikTok)؛ تسجيل النطاق وإعداد البريد الإلكتروني الاحترافي | الحضور الرقمي مُؤسَّس |
| الأسبوع 2 | بناء موقع إلكتروني من صفحة واحدة بالخدمات والاتصال؛ إعداد رقم WhatsApp Business | الموقع الإلكتروني نشط ومُفهرس |
| الأسبوع 3 | تجميع قائمة بـ 20 شركة مستهدفة عبر القطاعات ذات الأولوية مع تفاصيل اتصال صانع القرار | قاعدة بيانات العملاء المحتملين جاهزة |
| الأسبوع 4 | بدء مندوب المبيعات التواصل اليومي عبر WhatsApp والاتصالات الهاتفية والزيارات الشخصية | 5 اجتماعات أولية مُجدوَلة |
| الأسبوع 5 | أولى استشارات مجانية مع 2-3 محتملين مؤهلين في موقع العمل | محادثات حقيقية مع العملاء بدأت |
| الأسبوع 6 | متابعة الاستشارات بعروض مُخصَّصة؛ طلب التعريفات من جهات الاتصال الموجودة | أول عروض مدفوعة مُرسَلة |
| الأسبوع 7 | إغلاق أول مشروع مدفوع بنطاق مُحدَّد بوضوح ودفع 50% مقدماً | أول إيراد مُستلَم |
| الأسبوع 8 | تسليم المشروع الأول مع توثيق دقيق للحالة قبل وبعد | أول دراسة حالة مُؤسَّسة |
| الأسبوع 9-10 | استخدام دراسة الحالة الأولى في التواصل مع 10 شركات إضافية في القطاع نفسه | خط الصفقات يتوسع |
| الأسبوع 11 | تأكيد المشروع الثاني والثالث؛ بدء العميل الأول الاشتراك الشهري | الإيراد المتكرر يبدأ |
| الأسبوع 12 | مراجعة الأداء؛ تنقيح الرسائل بناءً على ما رد عليه العملاء | نهج المبيعات مُحسَّن |

## 8.3 نهج المبيعات الخمس خطوات

كل تفاعل عميل يتبع نفس البنية، والاتساق هنا هو الذي يبني الكفاءة بمرور الوقت. الخطوات الخمس قابلة للتعليم، قابلة للتحسين، وتُؤسِّس وضوحاً متبادلاً حول مكان كل علاقة في عملية المبيعات.

### الخطوة الأولى — الافتتاح

التواصل الأول مع المحتمل لا يبدأ بعرض بل بسؤال. يفتح مندوب المبيعات بملاحظة تُؤسِّس الإلمام بأعمال المُتلقّي، يليها سؤال يدعوهم إلى تخيل حالة أفضل. مثال: 'لاحظت أن عيادتك ما زالت تُدير المواعيد عبر الاتصال الهاتفي. هل فكَّرت يوماً في الشكل الذي قد يبدو عليه إذا كان المرضى يستطيعون الحجز وإعادة الجدولة عبر WhatsApp حتى خارج ساعات العمل؟' هذا يُؤسِّس فوراً ثلاثة أشياء: أن المُرسِل أنفق وقتاً في فهم العمل، وأنه يفهم نقاط ألمه، وأنه يطرح أسئلة بدلاً من إخباره بالأشياء.

### الخطوة الثانية — الاستشارة

الاستشارة، سواء كانت مجانية أو مُسعَّرة بشكل رمزي، هي أكثر تفاعل ذي عواقب في عملية المبيعات. تحدث في موقع عمل العميل حيثما أمكن، وتمتد ثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة، وتُهيكَل حول ثلاثة أسئلة تشخيصية: ما المهام التي تستهلك أكبر قدر من وقت موظفيك يومياً؟ أين تخسر المال أو تتركه على الطاولة؟ ما الأنشطة التي يُؤديها موظفوك التي قد يكون من المعقول أن يُؤديها نظام؟ يستمع مندوب المبيعات أكثر مما يتحدث، يدوّن ملاحظات واضحة، ويطرح أسئلة متابعة دون تقديم اقتراحات بعد.

في نهاية الاستشارة، يُلخِّص مندوب المبيعات ما سمعه ويعد بإرسال عرض مُخصَّص خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. لا يُقدِّم تقدير سعر فورياً، لأن الأسعار التي تُذكَر في الموقع دون تحضير تكون إما منخفضة جداً (تخسر هامشاً) أو عالية جداً (تخسر العميل) لا منتصف بينهما.

### الخطوة الثالثة — العرض

في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة من الاستشارة، يُسلَّم عرض مكتوب. العرض قصير، نادراً ما يتجاوز صفحة، ويتبع بنية متسقة: وصف لمشكلة العميل بكلماته الخاصة، وحل مُحدَّد بلغة عربية بسيطة دون مصطلحات تقنية، وسعر واضح بثلاث طبقات حيث ينطبق، وما يحصل عليه العميل بمصطلحات ملموسة (وليس قائمة ميزات تقنية)، وجدول التسليم. يُسلَّم العرض رقمياً عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني، يليه اتصال هاتفي قصير في اليوم نفسه لتأكيد الاستلام والإجابة على أي أسئلة فورية.

### الخطوة الرابعة — المتابعة

المتابعة الأولى تحدث بعد ثلاثة أيام بالضبط، لا قبلها ولا بعدها. الرسالة قصيرة، تُذكِّر العميل بالعرض، وتسأل عما إذا كان لديه أسئلة. إذا لم يأتِ رد، تتبع متابعة ثانية بعد أربعة أيام. إذا لم يأتِ رد على المتابعة الثانية، يُزال العميل من خط الصفقات النشط ويُضاف إلى قائمة التواصل ربع السنوية للجهود المستقبلية. لا يُتابَع أكثر من مرتَين، أبداً — هذا حد متعمَد يحترم وقت العميل ويحمي مندوب المبيعات من إنفاق الجهد على الفرص المُغلَقة.

### الخطوة الخامسة — الإغلاق

حين يُعبِّر العميل عن الاهتمام، تُعاد صياغة محادثة الإغلاق من حيث الاستثمار، لا التكلفة. السؤال الأساسي ليس 'هل يمكنك تحمل تكلفة هذا؟' بل 'كم يكلِّفك عدم الحصول عليه؟' عيادة تخسر ثلاث مكالمات مواعيد يومياً عند خمسين دولاراً للموعد تتحمل خسارة شهرية قدرها أربعة آلاف وخمسمئة دولار. أمام هذا الرقم، يبدو ألف دولار لمرة واحدة بالإضافة إلى مئة وخمسين دولاراً شهرياً رخيصاً بمنطق الأعمال. الإغلاق نفسه واضح: 'هل أُعِدُّ العقد لبدء الأسبوع المقبل؟' يدعو إلى القرار بدلاً من تركه مفتوحاً، يطلب الالتزام بدلاً من الإيماء إليه.

## 8.4 تقديم التسعير

كيف يُقدَّم السعر يهم قدر السعر نفسه. يُعرِض كل عرض ثلاث طبقات، مُصمَّمة بحيث تكون الطبقة الوسطى الأكثر جاذبية والإجماع الطبيعي للقرار.

| الطبقة | نموذج لروبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي | الجمهور المستهدف |
| --- | --- | --- |
| الأساسي | $300 إعداد بالإضافة إلى $50/شهر، ميزات أساسية، دعم محدود | العملاء ذوو الميزانية المُقيَّدة |
| القياسي | $700 إعداد بالإضافة إلى $100/شهر، ميزات كاملة، دعم منتظم | معظم العملاء (60-70%) |
| المتميز | $1,200 إعداد بالإضافة إلى $150/شهر، تخصيص متقدم، دعم ذو أولوية | العملاء ذوو متطلبات أعلى |

التسعير لا يُخصَم أبداً عبر التفاوض على المشروع الأول. الشركة إما تُسلِّم بسعرها أو تنسحب. هذا يحمي الهامش، يحافظ على القيمة المُتصوَّرة، ويُؤسِّس النمط الذي يستمر طوال علاقة العميل. العملاء الذين يضغطون من أجل خصومات على المشروع الأول يستمرون في الضغط من أجل خصومات على كل فاتورة لاحقة، والشركة تتعلَّم بسرعة أنها تخسر المال على هذه العلاقات بمرور الوقت بصرف النظر عن بداية الإيراد.

## 8.5 القنوات التسويقية

اختير مزيج القنوات بناءً على حيث يقضي الأشخاص الذين يُتخذون القرارات وقتهم بالفعل، لا بناءً على ما يُسهَل قياسه. خمس قنوات تُكوِّن الجوهر.

WhatsApp هو القناة الأساسية بفارق كبير، يستخدمها فعلياً جميع المهنيين العراقيين العاملين للاتصالات اليومية. حساب WhatsApp Business مع كتالوج مُكوَّن، ورسائل غياب، وردود سريعة جاهزة يُؤسِّس البنية التحتية الاتصالية الأكثر أهمية للأعمال. تُعالَج جميع التواصلات الأولية، وأسئلة المتابعة، وأكثر تنسيق المشاريع المستمر هنا.

Instagram وTikTok يخدمان لبناء الوعي والمصداقية عبر المحتوى البصري، خاصةً للعروض الموجَّهة للجمهور التجزئة والمطعم. مقاطع الفيديو القصيرة التي تُظهِر تسليمات قبل وبعد، أو شرح ميزة في ثلاثين ثانية، أو تسليط الضوء على فوز العميل بإذنه، تبني سُمعة على مدار الأشهر. لا يُلاحَظ التواجد على هذه المنصات فوراً لكنه أمر يفترضه العملاء المحتملون قبل الاجتماع — غيابه إشارة سلبية حتى لو لم تكن حضوره إيجابياً.

LinkedIn، رغم استخدامه بشكل أقل في العراق منه في الأسواق المتقدمة، حضور أساسي للمصداقية مع المؤسسات الكبيرة ولاكتشاف العملاء عبر مديري الموارد البشرية ومالكي الأعمال الذين يستخدمون المنصة بنشاط. يُعِد المنشورات الأسبوعية المؤسس أو القائد التقني بوصفهم سلطات مجال بمرور الوقت.

الفعاليات الشخصية، خاصةً مؤتمرات صناعة محددة وفعاليات غرف التجارة في بغداد، تُولِّد محتملين بكفاءة أعلى من القنوات الرقمية لاحتمالات قيمة أعلى. عشرون دقيقة من المحادثة في فعالية يمكن أن تنتج علاقة عميل. يُحضِر مندوب المبيعات والمدير العام فعالية واحدة على الأقل ذات صلة بالقطاع شهرياً.

التسويق بالإحالة، مُغطًّى في القسم 8.7، هو القناة الأكثر فعالية بمجرد إنشاء قاعدة العملاء الأولى. لا يحدث بشكل عضوي بل عبر طلبات صريحة من العملاء الراضين.

## 8.6 استراتيجية التجريب المجاني

للعملاء الثلاثة الأوائل، تُقدِّم الشركة ترتيباً منخفض المخاطر بشكل غير عادي: بناء الحل وتشغيله لمدة ثلاثين يوماً مجاناً. يدفع العميل فقط إذا رأى نتائج ذات معنى في نهاية فترة الثلاثين يوماً. هذا العرض يحقق أربعة أهداف في وقت واحد.

يُزيل احتكاك القرار الذي يمنع المحتملين الفضوليين من الاشتراك في خدمة لم يستخدموها أبداً. يُعطي الفريق مشاريع حقيقية لإكمالها وتسليمها، يبني الكفاءة بشكل أسرع من أي تأهيل داخلي. يُنتِج دراسات حالة بأرقام حقيقية وشهادات قابلة للتحقق، أصول التسويق التي تجعل التواصل اللاحق أكثر فعالية بكثير. وأخيراً، حين يرى العميل النتائج ويطلب الاحتفاظ بالحل، يكون قد قرر بالفعل أنه قيِّم — مما يجعل محادثة التسعير أسهل بكثير. التحويل من التجربة المجانية إلى المدفوع يصل إلى ثلاثة من أربعة في الممارسة.

## 8.7 التعامل مع الاعتراضات الشائعة

ستة اعتراضات تُمثِّل ما يقرب من تسعين بالمئة من المقاومة التي يواجهها مندوب المبيعات، وكلٌّ منها له رد مُؤلَّف يُسلَّم بثقة بدلاً من ارتجال على الفور.

| الاعتراض | الرد |
| --- | --- |
| الذكاء الاصطناعي معقد جداً لأعمالنا | هذا بالضبط لماذا نحن موجودون. أنت لا تتعامل مع التكنولوجيا. نحن نتعامل مع كل شيء، وأنت ترى النتائج. |
| التكلفة عالية جداً | دعنا نحسب ما تكلفك أعمالك في العمالة اليدوية الحالية. في كل حالة تقريباً، يدفع الحل تكاليفه في غضون 60-90 يوماً. |
| جربنا برمجيات من قبل ولم تعمل | نبني حلولاً مُخصَّصة، لا برمجيات جاهزة. كل حل مبني خصيصاً لسير عمل أعمالك، لذا فإنه يعمل فعلاً. |
| نحتاج إلى التفكير في الأمر | بالطبع. ما الأسئلة المُحدَّدة التي يمكنني المساعدة في الإجابة عنها لجعل القرار أوضح؟ |
| أرسل الاقتراح وسنراجعه | جيد. ما الذي تحتاج تحديداً إلى رؤيته في الاقتراح حتى يكون قراراً واضحاً نعم أو لا؟ |
| بياناتنا حساسة، لا يمكن أن تكون في السحابة | كل شيء نبنيه يعمل على عتاد العميل. لا تترك أي بيانات مبناك أبداً. هذا أحد الأسباب الرئيسية لوجودنا. |

## 8.8 الشراكات والإحالات

الطريق الأسرع إلى النمو المستدام في السوق العراقية يمر عبر الإحالات الموثوقة بدلاً من التواصل البارد. أربع فئات من الشراكات هي ذات قيمة خاصة، وكلٌّ منها تستدعي نهجاً مختلفاً قليلاً.

شركات المحاسبة هي شركاء الإحالة الأعلى قيمة. يزور المحاسبون كل شركة ذات أهمية في المدينة، ويفهمون تفاصيلهم المالية والتشغيلية، وتثق بهم نصيحتهم بشكل ضمني. شراكة المحاسبة تُولِّد بشكل موثوق محتملين مؤهلين بشكل عالٍ بدورات مبيعات قصيرة. تكلفة الإحالة عشرة بالمئة من قيمة المشروع المُغلَق، تُدفَع عند إغلاق الصفقة.

متاجر معدات تكنولوجيا المعلومات تخدم جزءاً مرتبطاً تماماً بالعميل المثالي للشركة — الشركات التي تُنفِق المال على التكنولوجيا، التي تحتاج بالفعل إلى أنواع التحسينات التي تقدمها الشركة. الشراكات المتبادلة، حيث يُحيل كلٌّ منهم العملاء بناءً على ما يحتاجه العميل، طبيعية ومنخفضة الاحتكاك.

المستشارون الأعمال غالباً ما يحددون احتياجات العملاء التي تتجاوز خبرتهم الخاصة ويُحيلون إلى مزوِّدين متخصصين. الاتصال أبطأ من الفئات الأخرى لأن مجمع المستشارين الأعمال أصغر، لكن قيمة المشروع لكل إحالة تكون أعلى.

أساتذة الجامعات الذين يُعلِّمون علوم الحاسوب أو إدارة الأعمال غالباً ما يكون لديهم شبكات أعمال واسعة وفضول حقيقي بشأن التطبيقات العملية. الحفاظ على العلاقات هنا يُنتِج أيضاً مرشحين محتملين للفريق وتعاوناً تعليمياً يُؤسِّس مزيداً من المصداقية.

الإحالات لا تحدث تلقائياً. هي تُطلَب صراحةً من العملاء الراضين، يُفضَّل في اللحظة التي يُعبِّرون فيها عن الرضا — 'أنا سعيد أن هذا يعمل لك. هل تعرف أعمالاً أخرى لها مشاكل مشابهة قد تستفيد؟' يُتبَع طلب الإحالة بسؤال محدد عن الأشخاص أو الشركات بالاسم، لا 'هل تعرف أحداً.' الجواب على السؤال المحدد دائماً تقريباً يُولِّد على الأقل اتصالاً واحداً.

## 8.9 إدارة خط الصفقات

يُدار خط الصفقات في مساحة عمل Notion مشتركة مرئية للمدير العام ومندوب المبيعات والقائد التقني. كل عميل محتمل يُتقدَّم عبر سبع مراحل مُحدَّدة، ولكل مرحلة معايير دخول وخروج صريحة.

| المرحلة | التعريف | إجراء الخروج |
| --- | --- | --- |
| مُحدَّد | الشركة المُلاحَظة بوصفها لائقة محتملة | البحث وجد جهة اتصال محددة |
| مُتواصَل معه | تم إجراء الاتصال الأول | إذا أجاب، الانتقال إلى الاجتماع المُجدوَل |
| اجتماع مُجدوَل | اجتماع تم وضعه على التقويم | بمجرد إجراء الاجتماع |
| تم الاجتماع | أُجريَت الاستشارة | إذا اهتم، الانتقال إلى تم إرسال العرض |
| تم إرسال العرض | العرض المكتوب مُسلَّم | إذا قُبِل، الانتقال إلى التفاوض |
| مُتفاوض | محادثة الشروط جارية | إذا اتُّفِق، الانتقال إلى مُغلَق |
| مُغلَق | العقد مُوقَّع، الإيداع مُستلَم | ينتقل إلى تتبع التسليم |

يُراجَع خط الصفقات أسبوعياً في اجتماع يوم الأحد، حيث يُقدِّم مندوب المبيعات حالة كل علاقة نشطة ويلتزم بالإجراءات للأسبوع المقبل. أي محتمل يبقى في مرحلة لأكثر من أربعة عشر يوماً يتقدَّم أو يُزال — هذا الانضباط يمنع تراكم خط صفقات بمئات العلاقات الميتة التي تُخفي عدداً صغيراً من الفرص الحقيقية.

## 8.10 العملاء المستهدفون الخمسة الأوائل

ينبغي أن تُؤسِّس الأشهر الثلاثة الأولى من نشاط دخول السوق على الأقل علاقة واحدة في كل من الفئات التالية. الانتشار عبر الفئات يُؤمِّن ضد التركيز في صناعة واحدة ويُولِّد دراسات حالة متنوعة تُتيح التواصل في خط أوسع.

| فئة العميل | الحل المُقترَح | الارتباط المتوقع |
| --- | --- | --- |
| عيادة طبية خاصة | روبوت دردشة WhatsApp بالإضافة إلى أتمتة تذكير المواعيد | $800-1,500 + $100-150/شهر |
| شركة تجارة / استيراد صغيرة-متوسطة | أتمتة المخزون بالإضافة إلى ذكاء معالجة الفواتير | $1,500-3,000 مشروع |
| مكتب عقارات | موقع إلكتروني احترافي بالإضافة إلى روبوت دردشة لاستفسارات العقارات | $700-1,500 + صيانة |
| مطعم أو مقهى | موقع بالإضافة إلى روبوت طلبات WhatsApp بالإضافة إلى توليد محتوى اجتماعي | $600-1,200 + $100/شهر |
| مصنع أو ورشة صغيرة | نظام كاميرا الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أتمتة الحضور — صفقة المحور | $2,500-5,000 مشروع |

# المرحلة التاسعة — تحليل المخاطر والتخفيف

كل تهديد كبير لأعمال الشركة، مُحدَّد ومُقيَّم من حيث الشدة والاحتمال ومُعالَج باستراتيجية تخفيف مُحدَّدة وقابلة للتنفيذ.

## 9.1 فلسفة إدارة المخاطر

إدارة المخاطر في الأعمال في المرحلة المبكرة لا تتعلق بإلغاء المخاطر، الذي هو مستحيل، بل بتحويل التهديدات غير المعترَف بها إلى تهديدات معروفة وقابلة للإدارة. كل خطر مُحدَّد هنا حقيقي. بعضها يحدث بصرف النظر عن جودة التنفيذ. والاختبار ليس ما إذا كانت المخاطر تظهر بل ما إذا كانت الأعمال قد أعدت ردوداً يُمكِنها تنفيذها بسرعة.

تقديم هذا التحليل للمستثمرين هو في حد ذاته عمل بناء الثقة. المؤسس الذي يُناقش المخاطر بصراحة أكثر مصداقية من المؤسس الذي يُعامل أعماله كأنها خالية من المخاطر. السابق يُشير إلى المهنية والإعداد؛ الأخير يُشير إلى السذاجة أو عدم الأمانة، وكلاهما يُسبِّب مشاكل لاحقاً. هذا التحليل، في الواقع، هو الحجة الأقوى لجدارة الفريق بالاستثمار.

## 9.2 المخاطر التقنية

### الخطر: التطور الميداني الأسرع من قدرة الفريق على التعلم

هذا تحدٍّ دائم في هذه الصناعة. الأدوات والنماذج والأُطر الرئيسية اليوم ستكون قديمة جزئياً في غضون ستة إلى اثني عشر شهراً. الشدة عالية والاحتمال شبه مؤكد، مما يعني أنه ليس خطراً عرضياً بل شرطاً تشغيلياً أساسياً.

التخفيف هيكلي بدلاً من رد فعلي. ساعة يومياً مُخصَّصة للتعلم مُدمَجة في إيقاع الشركة التشغيلي. القائد التقني مسؤول عن مراقبة التطورات الميدانية وإحاطة الفريق أسبوعياً. ميزانية تعلم ثابتة شهرياً تضمن أن مواد التطوير المهني متاحة دائماً. والتزام أعمق: الشركة لن تبني خبرة مجال في أكثر من اثنين أو ثلاثة من سياقات الذكاء الاصطناعي في وقت واحد، لأن محاولة المتابعة في كل تخصص تنتج عمقاً غير كافٍ في أي منها.

### الخطر: فشل الأجهزة خلال ارتباط حرج

فشل كرت الشاشة خلال مشروع نشط أو تلف محطة عمل من ارتفاع طاقة يُمثِّل خطراً تشغيلياً حقيقياً. التخفيف يعمل على ثلاث طبقات: البنية التحتية للطاقة المُوصَّفة في المرحلة الخامسة تحمي من معظم الأحداث المتعلقة بالطاقة؛ تحتفظ الشركة بمحطة عمل عالية الأداء واحدة بوصفها احتياطية، تحتفظ في حالة جاهزة للنشر؛ والنسخ الاحتياطية اليومية إلى NAS تضمن أنه حتى الفشل الكامل للأجهزة لا يفقد الكود أو ملفات المشروع. الجداول الزمنية للمشاريع مُنشأة بهامش كافٍ لاستيعاب فشل واحد للأجهزة دون فقدان موعد العميل النهائي.

### الخطر: أداء نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي أقل من توقع العميل

النماذج المُستضافة محلياً قوية لكنها لا تتطابق مع نماذج السحابة على كل مهمة. التخفيف مُدمَج في عملية المبيعات: التوقعات الصريحة وعروض النموذج بالنموذج الفعلي، لا الذكاء الاصطناعي العام. حيث تكون أداء السحابة ضرورياً ويقبل العميل المقايضات على البيانات، تُقدَّم خيارات السحابة بوصفها طبقة متميزة. للعملاء الذين تكون الخصوصية لهم غير قابلة للتفاوض، يُحدَّد ما يستطيع النشر المحلي تسليمه ويستقر بشكل صريح قبل توقيع الارتباط. القاعدة لا تَعِد أبداً ما لم نتأكد من إمكانية تسليمه؛ التقليل من الوعد ثم التسليم الزائد يبني الثقة، فيما المبالغة في الوعد تُدمِّرها.

## 9.3 مخاطر السوق

### الخطر: تبني العميل الأبطأ مما هو متوقع في الأشهر الأولى

الشركات العراقية، حتى تلك التي تفهم الذكاء الاصطناعي نظرياً، قد تتردد في الدفع مقابله في الأشهر الأولى. استراتيجية التجريب المجاني المُوصَّفة في المرحلة الثامنة موجودة على وجه التحديد لمعالجة هذا الخطر، تزيل الاحتكاك في القرار وتُؤسِّس دراسات الحالة الأولى. التخطيط المالي يُنشئ الميزانية لستة أشهر من الإيراد المحدود، مُعطياً الأعمال وقتاً كافياً للعثور على موطئ قدمها.

إذا أنتجت الأشهر الستة الأولى أقل من خمسة آلاف دولار من الإيراد التراكمي، يستدعي المؤسس مراجعة استراتيجية رسمية مع المستثمرين لتقييم ما إذا كانت الفرضية الأساسية تتطلب تعديلاً. هذا المُحفِّز موجود ليمنع الانجراف إلى الفشل عبر الالتزام بخطة لا تعمل بدلاً من الاعتراف بالحاجة إلى التغيير.

### الخطر: دخول منافس مُموَّل جيداً

شركة إقليمية أكبر أو منافس محلي مُموَّل قد يحاول التدمير أو القفز فوق موقع الشركة. الدفاع هو عمق العلاقات المحلية وتكاليف التحول الناتجة عن الحلول المُخصَّصة. شركة في دبي لا تستطيع الجلوس على الطاولة من مالك مصنع عراقي بلهجته ولا الرد على هاتفه في الصباح. مُنافس محلي مُموَّل لا يزال يحتاج إلى توظيف الفريق، وبناء العلاقات، وتأسيس المصداقية — أشهر من العمل تُوفِّر تحذيراً مبكراً وتحتفظ ببداية ذات معنى للشركة.

الميزة المعمارية للأنظمة المحلية أيضاً صعبة المطابقة لمُنافس مُتجذِّر في النشر السحابي. النسخ الاحتياطي للموقع يتطلب إعادة هيكلة كاملة للنشر، لا مجرد إضافة ميزة، وقليل من المنافسين سيُجرونها.

### الخطر: تآكل السعر من الأدوات الرخيصة أو المجانية

مع زيادة وصول أدوات الذكاء الاصطناعي، قد يبدأ العملاء في التساؤل عن سبب دفع ثمن الحلول المُخصَّصة عندما تُوفِّر الأدوات المجانية الإمكانات الواضحة. الرد هو التمييز الواضح بين الإمكانية والحل. أداة الذكاء الاصطناعي العامة المجانية يمكن أن تجيب على أسئلة عامة؛ نظام الذكاء الاصطناعي للأعمال يحتاج إلى التكامل، التخصيص، والصيانة، والمسؤولية، التي لا توفرها الأدوات المجانية. تتقاضى الشركة عن مكونات الأنظمة، لا عن قدرات الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية المنتج الأطول هي الانتقال من المشاريع المخصصة إلى المنتجات المُعبَّأة بحلول السنة الثانية، حيث تكون اقتصاديات SaaS أقل عرضة لضغط السعر للأدوات العامة لأنها تحل مشاكل أعمال محددة بدلاً من توفير قدرات ذكاء اصطناعي عامة.

## 9.4 مخاطر الفريق

### الخطر: مغادرة عضو الفريق الرئيسي بعد التدريب

ثلاثة إلى ستة أشهر من الاستثمار في تدريب أحد أعضاء الفريق الأقدمية يمكن أن يتبعها مغادرتهم لعرض أفضل. هذا خطر حقيقي خاصةً للقائد التقني ومهندس الذكاء الاصطناعي، الذين يكون كلاهما قابلاً للتسويق بشكل عالٍ بمجرد بناء مهارات ذات صلة. التخفيف يعمل على ثلاثة مستويات.

التوافق المالي عبر تقاسم الأرباح ومشاركة الأسهم يجعل الانتقال للحصول على راتب أعلى في مكان آخر مكلفاً ماديًّا، لأن صعود الفريق هنا أعلى من المعتاد للسوق. لا تعيش المعرفة في رأس شخص واحد فقط — التوثيق المعماري وملكية الكود المشتركة تعني أن الفريق المتبقي يمكنه الاستمرار حتى عبر مغادرة شخص واحد. وعلاقة العميل مُقسَّمة عبر الأشخاص بدلاً من تركيزها بالكامل في عضو فريق واحد، مما يعني أن الانتقال خلال المغادرة، رغم كونه غير مرغوب، لا يفقد العميل.

### الخطر: قصور أداء الفريق في المشاريع المبكرة

حتى أعضاء الفريق المُختارون جيداً قد لا يُنتجون عملاً بمعيار العميل في تسليماتهم الأولى. أربع آليات تحمي ضد هذا. الشهران الأولان من التدريب على المشاريع الداخلية يُنتجان العمل قبل أن يلمس أي عميل. ارتباطات العميل المبكرة صغيرة عمداً ومنخفضة المخاطر، لتسمح بفرصة التعلم دون عواقب الأعمال الكارثية. الجداول الزمنية للتسليم تتضمن هوامش لاستيعاب التحديثات المتوقعة. والقائد التقني يُجري مراجعة جودة رسمية على كل تسليم قبل أن يُغادر المكتب، ملتقطاً معظم المشاكل قبل أن يراها العميل.

## 9.5 المخاطر المالية

### الخطر: استنزاف رأس المال قبل التعادل

إذا استغرق اكتساب العميل وقتاً أطول من المتوقع، قد تستنفد الأعمال رأس مالها التشغيلي قبل الوصول إلى التشغيل المُموَّل ذاتياً. التخفيف ثلاثي الطبقات. احتياطي الطوارئ البالغ ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار يُوفِّر الطبقة الأولى من العزل ضد عجز الإيراد قصير المدى. مُحفِّز مراجعة التكلفة: إذا لم يصل الإيراد الشهري إلى ألف وخمسمئة دولار بحلول الشهر الرابع، تنشط مراجعة فورية لخفض التكلفة، تُعدِّل التكاليف المتغيرة وعمليات التوظيف. وإذا فشلت تلك التعديلات، ينخرط المؤسس مع المستثمرين في الاحتمالات: استثمار الجولة B الصغير لمد المدرج، إعادة التركيز الاستراتيجي، أو إعادة هيكلة العمليات.

### الخطر: عدم سداد العميل بعد التسليم

التأخر في الدفع والمدفوعات المتنازَع عليها سمات موثَّقة لعلاقات الأعمال العراقية، وحتى العملاء ذوي النية الحسنة يمكن أن يدفعوا متأخراً عندما يضغط تدفقهم النقدي. التخفيف هو السياسة الصارمة وغير المتفاوض عليها للدفع المُسبَق المُطبَّق دون استثناء: خمسون بالمئة قبل بدء أي عمل، خمسون بالمئة عند التسليم قبل أن يتم تسليم أي ملفات أو وصول. هذه السياسة لا تخسر العملاء — تخسر الأمل العملاء، الذين كانوا سيدفعون متأخراً على أي حال. بالنسبة لعقود الاشتراك المستمرة، يُلغى الوصول إلى الخدمة تلقائياً بعد سبعة أيام من فاتورة غير مدفوعة، يُستعاد فقط عند السداد الكامل. هذا يُؤسِّس انضباط الدفع مبكراً بدلاً من السماح بتراكم الذمم المدينة بمرور الوقت.

### الخطر: تعرض سعر الصرف

تُسعَّر الخدمات بالدينار العراقي لكن العديد من النفقات بما في ذلك البرمجيات والأجهزة بالدولار. التقلبات يمكن أن تضغط الهوامش بسرعة. التخفيف هو المراجعة الفصلية لتسعير العميل مقابل أسعار صرف الدولار، بقرار صريح ما إذا كان سيتم تمرير التغييرات في تكاليف الإدخال أم استيعابها مؤقتاً. الاحتفاظ ببعض الاحتياطيات النقدية بالدولار، ممكن من خلال المنشآت المصرفية، يُوفِّر تحوطاً جزئياً ضد تحركات العملة قصيرة الأجل.

## 9.6 المخاطر الخاصة بالعراق

### الخطر: انقطاعات الكهرباء الممتدة التي تتجاوز قدرة البنية التحتية

ظروف الصيف العراقية، خاصةً يوليو وأغسطس، يمكن أن تنتج انقطاعات تتجاوز ما يمكن لبطاريات UPS تحمله. التخفيف: نظام العاكس الشمسي يمتد بضع ساعات أخرى من الاستقلال، وحدول العمل ينحاز نحو ساعات الصباح خلال الصيف عندما تكون الكهرباء أكثر موثوقية، وجميع نشر العملاء يتم على البنية التحتية للطاقة الخاصة بالعميل، مما يعني أن انقطاعات مكتب الشركة لا تُؤثِّر على الأنظمة الجارية للعميل.

### الخطر: انقطاع الإنترنت

التخفيف: راوتر الاحتياطي 4G يُعالج معظم انقطاعات الألياف القصيرة بسلاسة. المعمارية اللامركزية للشركة هي ميزة هيكلية: الأنظمة الأساسية والنماذج وبيئات التطوير تعمل محلياً ولا تتطلب الإنترنت للعمل. التواصل عبر WhatsApp يستمر على بيانات الجوال حتى عندما تفشل الألياف. الانقطاعات التي تستمر أياماً، نادرة لكنها ليست غير مسبوقة، يمكن أن تتطلب العمل من المواقع البديلة، يمكن إدارتها لكنها تتطلب التواصل مع العملاء حول التأخيرات.

### الخطر: عدم الاستقرار التنظيمي أو السياسي

البيئة التنظيمية العراقية ليست عدائية للأعمال التكنولوجية لكنها أيضاً ليست مُؤسَّسة بالكامل. تتطور المتطلبات، خاصةً حول حماية البيانات والالتزام الضريبي، بمرور الوقت. التخفيف: المعمارية اللامركزية تتوافق سلفاً مع أي اتجاه تنظيمي معقول، حيث تكون الأنظمة المحلية محلياً متوافقة بحكم التعريف مع متطلبات تخزين البيانات. التشاور القانوني ربع السنوي يُحافظ على الوعي بالتطورات التنظيمية. والعمل المنظم بشكل قانوني عبر الكيان الرسمي يبقى مُتقدِّم الالتزام بدلاً من رد الفعل.

## 9.7 سجل المخاطر المُوحَّد

الجدول التالي يلخص جميع المخاطر المُحدَّدة، تقييم الشدة والاحتمال، وحالة التخفيف الحالية. يُراجَع هذا السجل ربع سنوياً ويُحدَّث عند تغير الظروف.

| الخطر | الشدة | الاحتمال | حالة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| الفريق لا يستطيع مواكبة المجال | عالية | مؤكد | التعلم اليومي مُدمَج هيكلياً |
| فشل الأجهزة خلال ارتباط حرج | عالية | متوسط | البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى الاحتياطي بالإضافة إلى النسخ الاحتياطية اليومية |
| أداء الذكاء الاصطناعي المحلي أقل من المتوقع | متوسطة | متوسط | إدارة التوقعات والطبقة المتميزة للسحابة |
| تبني العميل البطيء | عالية | متوسط-مرتفع | استراتيجية التجريب المجاني وميزانية ستة أشهر |
| دخول المنافس | متوسطة | منخفض في السنة 1 | العلاقات المحلية وتكاليف التحول |
| استنزاف رأس المال | عالية | منخفض-متوسط | احتياطي بالإضافة إلى مراجعة التكلفة المُحفَّزة |
| مغادرة عضو الفريق الرئيسي | متوسطة | منخفض-متوسط | تقاسم الأرباح بالإضافة إلى الأسهم بالإضافة إلى التوثيق |
| عدم سداد العميل | متوسطة | متوسط | سياسة الدفع المُسبَق الصارمة |
| انقطاعات الطاقة الممتدة | متوسطة | موسمي | العاكس الشمسي بالإضافة إلى جدولة العمل |
| انقطاع الإنترنت | متوسطة | منخفض | احتياطي 4G والمعمارية اللامركزية |
| تعرض سعر الصرف | منخفضة-متوسطة | مستمر | المراجعة الفصلية والاحتياطيات النقدية بالدولار |
| التغييرات التنظيمية | منخفضة | متزايد | المعمارية اللامركزية المُتوافقة سلفاً |

# المرحلة العاشرة — خطة النمو

خارطة الطريق للأشهر الأربعة والعشرين من البقاء إلى القياس: التثبيت، ونمو الإيراد، والتوسع الجغرافي، والخدمات الجديدة، وهيكل الفريق الذي يدعم كل مرحلة.

## 10.1 فلسفة النمو

معظم الشركات الناشئة لا تفشل بسبب نقص الطموح؛ بل تفشل بسبب التوسع المبكر. خطة النمو هذه متسلسلة بدلاً من متوازية. قبل إضافة مدينة، يجب أن تكون المدينة الأولى مستقرة. قبل إضافة فئة خدمة، يجب أن تكون المحفظة الحالية تُسلَّم باستمرار. قبل توسيع الفريق، يجب أن يعمل الفريق الحالي بإنتاجية كاملة. كل معلم في خطة النمو مشروط بتحقيق المعلم السابق فعلياً.

هذا الانضباط مهم بشكل خاص في السوق العراقية، حيث الإغراء بالتوسع السريع عند ظهور النتائج الأولى قوي وحيث المسافة بين المدن، والاختلافات الثقافية الإقليمية، وتعقيد العمليات متعددة المواقع كلها سهلة الاستخفاف بها. كثير من الشركات الناشئة العراقية الواعدة فقدت التركيز عبر التوسع قبل أن يكون الأساس صلباً، يُولد قاعدة أكبر لكن ليست أقوى. تتجنب الشركة هذا النمط بشكل صريح.

## 10.2 الأشهر 6-9 — مرحلة التثبيت

بنهاية الشهر السادس، المؤشرات الواقعية هي أربعة إلى ستة مشاريع مدفوعة مُسلَّمة، اثنان أو ثلاث علاقات اشتراك نشطة، وإيراد شهري يساوي أو يتجاوز عتبة التعادل البالغة ثلاثة آلاف دولار. إذا لم تُحقَّق هذه المؤشرات، الأولوية هي التشخيص لا النمو. ما يمنع الزخم: الرسائل، أم العروض، أم نهج المبيعات، أم جودة المنتج، أم قدرة التنفيذ؟ أربعة أولويات تُحدِّد مرحلة التثبيت.

أولاً، تطوير دراسة الحالة بشكل منهجي. كل تسليم عميل في الأشهر الستة الأولى يُولِّد دراسة حالة موثَّقة. هذه ليست تمارين تسويقية بل أدوات مبيعات جوهرية، وتفتح كل دراسة حالة قطاعاً للنشاط البيعي المُوجَّه. تشمل دراسة الحالة الجيدة: المشكلة قبل، النهج المُتَّبع، الحل المُسلَّم، النتائج الكمية، والشهادة المباشرة. تُرفَض دراسات الحالة دون نتائج كمية لأنها تشتري المصداقية بسعر القدرة على الإقناع.

ثانياً، بناء قاعدة الاشتراك. الهدف بحلول الشهر التاسع هو خمسة عملاء اشتراك نشطين، يُمثِّلون إيراداً متكرراً مشتركاً قدره ثمانمئة إلى ألف وخمسمئة دولار شهرياً. هذا الإيراد المتكرر هو الأكثر استراتيجية بشكل دفاعي للشركة لأنه ينمو بدون استحواذ عملاء جديدين، يُوفِّر استقراراً ضد عجز إيراد المشاريع الشهرية، ويُعيد توجيه الأعمال نحو نمط الإيراد الذي يُقدِّر المستثمرون والمُكتسِبون أعلى.

ثالثاً، تنقيح المنتج بناءً على تجربة التسليم. كل تسليم يكشف عما يعمل وما لا يعمل، والشركة تستخدم بنشاط هذه الدروس لتعديل النطاقات المعيارية، ومجموعات الأدوات، والقوالب التي يستخدمها الفريق. بحلول الشهر التاسع، ينبغي أن تستغرق المشاريع التي استغرقت ثلاثة أسابيع في الشهر الثالث أسبوعَين، تحرر القدرة لمزيد من المشاريع المتزامنة دون نمو الفريق.

رابعاً، التوسيع الأول للفريق. مطور مبتدئ، يُعيَّن في الشهر السابع، يُحرِّر القدرة في الفريق الأقدمية بأخذ المهام الروتينية. تكلفة المطور المبتدئ ثلاثمئة دولار شهرياً يدفع نفسه إذا أحرر فقط ثلاث ساعات أسبوعياً من وقت القائد التقني المُسعَّر.

## 10.3 الأشهر 9-12 — مرحلة نمو الإيراد

بحلول الشهر التاسع، يجب أن تكون الأعمال إيجابية التدفق النقدي باستمرار، وينتقل التركيز من التثبيت إلى تسارع الإيراد داخل السوق الحالي قبل أي تنوع جغرافي.

استراتيجية المنتج الرئيسي تصبح محورية في هذه المرحلة. بدلاً من الاستمرار في تقديم قائمة واسعة من الخدمات، يُحدِّد الفريق الخدمة الواحدة أو الاثنتَين اللتَين تُولِّدان أعلى إيراد، أقوى رضا العملاء، وأكثر عملية تسليم قابلة للتكرار. في معظم الحالات، المنتجان الرائدان المُحدَّدان بحلول الشهر التاسع هما نظام ERP المُخصَّص ونظام كاميرا مراقبة الذكاء الاصطناعي، كلاهما يحمل أحجام تذكرة عالية، تباين تنافسي قوي، وإمكانات اشتراك مستمرة.

يُراجَع التسعير صعوداً بحلول الشهر التاسع. زيادة عشرين إلى ثلاثين بالمئة على التسعير المعياري للارتباطات الجديدة مناسبة وتُقبَل عموماً من العملاء الذين يرون جودة العمل المُسلَّم في السوق. تُحافظ الشركة على التسعير الأصلي للعملاء الموجودين الذين يُجدِّدون الاشتراكات، يكافئ الولاء وينقل التسعير الجديد فقط للعلاقات الجديدة.

استراتيجية الأقدمية تتسارع. مدير المشاريع، يُعيَّن في الشهر العاشر، يأخذ ملكية تنسيق المشاريع المتزامنة، يُحرِّر القائد التقني للتركيز على القرارات المعمارية والقدرة الفنية الأعلى، التي هي في طلب متزايد مع جذب الشركة لارتباطات أكبر.

## 10.4 مراجعة الشهر الثاني عشر الاستراتيجية

الشهر الثاني عشر هو نقطة تفتيش رسمية، لا اجتماع شهري آخر. اجتماع مُجدوَل مع المستثمرَين والفريق الكامل يُعالج خمسة أسئلة مُحدَّدة باستخدام البيانات بدلاً من الانطباعات. هل استردت الأعمال استثمارها؟ هل الفريق يعمل في المستوى المطلوب للمرحلة التالية، أم بعض الأدوار تحتاج إلى تعزيز قبل أن يُكلَّفوا بمسؤوليات أعلى؟ هل السوق المحلي مشبع، أم لا يزال هناك طلب جوهري غير مُستفاد منه يجب التركيز عليه قبل التوسع؟ هل أعرب عملاء مُحدَّدون عن اهتمامهم بتوسع الشركة إلى مدنهم، تشير إلى الجاذبية الإقليمية؟ هل تتطابق مهارات الفريق مع خارطة طريق السنة الثانية، أم بعض الأدوار الجديدة ضرورية؟

الإجابات تُحدِّد الأولويات للأشهر الستة المقبلة. في معظم الحالات، الأشهر من الثالث عشر إلى الثامن عشر تتألف من التوسع الجغرافي إلى مدينة ثانية بالإضافة إلى إطلاق المنتج الجديد الأول، تنفَّذ بالتوازي بدلاً من التتابع لأن الفريق المُؤسَّس يستطيع تحمل مساري عمل في وقت واحد.

الشهر الثاني عشر هو أيضاً وقت تنفيذ التزامات الأسهم المُحدَّدة في المرحلة السابعة. أعضاء الفريق ذوو الأداء العالي يحصلون على تخصيصات من صندوق أسهم الفريق، تُحوِّل بنية الاستثمار من السنة الأولى لتقاسم الأرباح إلى هيكل ملكية الأسهم الرسمي. هذه ليست تغييرات احتفالية بل تغييرات حقيقية في كيف تتدفق القيمة عبر الأعمال.

## 10.5 الأشهر 12-18 — التوسع الجغرافي

التوسع إلى مدينة ثانية يحدث فقط عندما تُولِّد المدينة الأولى إيراداً متسقاً ومُداراً يُمكنه أن يدوم دون التدخل التشغيلي اليومي للمدير العام. على وجه التحديد، يجب أن يكون القائد التقني قادراً على إدارة المكتب الأول بفعالية في حالة غياب المدير العام لمدة أسبوعَين. هذه عتبة عملية، ليس معلماً تعسفياً.

نموذج التوسع خفيف الحركة عمداً. بدلاً من فتح مكتب كامل في المدينة الثانية، يبدأ النهج بتعيين مندوب مبيعات قوي واحد في تلك المدينة، شخص لديه شبكات أعمال موجودة وعلاقات قطاعية ذات صلة. يُولِّدون العملاء المحتملين عن بُعد، فيما يُسلِّم الفريق الموجود في المدينة الأولى المشاريع المُغلقة. هذا النموذج الخفيف يُؤسِّس وجود المدينة الثانية بنفقات قدرها أربعمئة إلى خمسمئة دولار شهرياً بدلاً من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف لمكتب كامل.

فقط حين تُولِّد المدينة الثانية إيراداً شهرياً قدره أربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار باستمرار لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يتبع المكتب المادي والفريق التقني المحلي. عند هذه العتبة، تدعم المدينة الثانية تكاليف عملياتها، وأي إيراد إضافي يكون ربحاً بدلاً من توسيع التكلفة. التوسع المبكر للمدينة الثانية يُكرِّر التكاليف دون تكرار الإيراد، استنزاف رأس المال على نوع التوسع الذي يبدو رائعاً في تحديثات المستثمرين لكنه يدمر الربحية.

الاختيار بين البصرة وأربيل بوصفهما المدينة الثانية يعتمد على إلى أين تمتد علاقات الشركة وشبكات الإحالة. تُولِّد البصرة، باقتصادها الصناعي مدفوعاً بخدمات النفط، اللوجستيات، والتصنيع الثقيل، طلباً قوياً لأتمتة المصانع، وأنظمة ERP، ومراقبة الكاميرا. تدعم أربيل، باقتصادها المتصل دولياً، والقطاع الخاص الأعلى دخلاً، حلولاً أكثر تطوراً وتسعيراً متميزاً. كلتاهما خياران ممتازان، والبيانات من الأشهر التسعة إلى الاثني عشر الأولى توجِّه الاختيار بدلاً من القرار المُتَّخذ مسبقاً.

## 10.6 الخدمات الجديدة في السنة الثانية

تتطور محفظة الخدمات خلال السنة الثانية لتشمل العروض التي تتطلب القدرات وعلاقات السوق التي طوَّرتها السنة الأولى. لا يحاول أي عرض جديد بناء قدرة لا تمتلكها الشركة بالفعل.

### منصة ERP SaaS للشركات الصغيرة-المتوسطة العراقية

العرض الجديد الأول والأكثر تأثيراً يُستخرج المكونات المشتركة عبر مشاريع ERP المُخصَّصة الستة إلى الثمانية الأولى ويُوحِّدها في منصة واحدة قابلة للتكوين. هذا يُحوِّل اقتصاديات عرض ERP بشكل دراماتيكي. بدلاً من ثلاثين إلى ستين يوماً من تنفيذ المُخصَّص بسعر أعلى لكن نقدي ضخم لكل عميل، يُمكِن للعميل الجديد التشغيل في أيام بسعر اشتراك متواضع. بهدف تسعيري قدره مئة وخمسين إلى ثلاثمئة دولار شهرياً للعميل، خمسون مشتركاً نشطاً يُولِّدون سبعة آلاف وخمسمئة إلى خمسة عشر ألف دولار في إيراد متكرر شهرياً بتكلفة تسليم تزايدية حد أدنى. هذه أعلى رافعة في خطة السنة الثانية، وقابلية تطبيقها مشروطة بإكمال ستة إلى ثمانية مشاريع ERP مُخصَّصة في السنة الأولى تُوفِّر أساس المعرفة المجالية.

### خدمات تدريب الذكاء الاصطناعي

مع نمو سمعة الشركة، يظهر طلب من ملاك الأعمال والموظفين الذين يريدون فهم واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم بدلاً من توظيفها فقط من الشركة. ورش عمل بنصف يوم ويوم كامل، تُسلَّم بالعربية ومُؤطَّرة حول تطبيقات الأعمال العراقية العملية، تُولِّد إيراداً جانبياً إيجابياً للهامش وتعمق علاقات الصناعة بشكل غير مباشر. التسعير من مئتَين إلى خمسمئة دولار للمشارك، مع جلسات نموذجية من ثمانية إلى خمسة عشر مشاركاً.

### الصيانة التنبؤية للعملاء الصناعيين

بناء على خبرة كاميرا الذكاء الاصطناعي وعلاقات قطاع المصانع المُؤسَّسة في السنة الأولى، الفريق في موقع جيد لتقديم تحليل الاهتزاز، اكتشاف الشذوذ، ومراقبة صحة المعدات بوصفها خدمات متخصصة عالية القيمة. التسعير من خمسمئة إلى ألفَي دولار شهرياً لكل عميل لخدمة التحليل المستمرة، مع تكاليف إعداد لمرة واحدة لتثبيت أجهزة الاستشعار بحسب الموقع المُحدَّد.

## 10.7 نمو الفريق عبر السنة الثانية

ينمو الفريق من ستة (بما في ذلك المدير العام) في الشهر الثاني عشر إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر بحلول الشهر الرابع والعشرين. كل تعيين له توقيت ومُحفِّز مُحدَّد بدلاً من خطط التوسع التعسفية.

| التوقيت | الدور | الأساس المنطقي للإضافة |
| --- | --- | --- |
| الشهر 6-7 | مطور مبتدئ | يُحرِّر قدرة الفريق الأقدمية من المهام الروتينية |
| الشهر 9-10 | مدير مشاريع | ينسق المشاريع المتزامنة مع تجاوز عبء العمل قدرة القائد التقني |
| الشهر 12 | مندوب مبيعات ثانٍ | يلزم للتوسع الجغرافي؛ التعويض المُهيمَن بالعمولة يحد من المخاطر الثابتة |
| الشهر 15 | مطور متعدد المهارات ثانٍ | قاعدة العملاء الموسعة تتطلب طاقة تنفيذ إضافية |
| الشهر 18 | أخصائي بنية تحتية | زيادة تعقيد النشر تتطلب تركيزاً مُكرَّساً |
| الشهر 20 | مهندس ذكاء اصطناعي ثانٍ | حضور تقني محلي للمدينة الثانية |
| الشهر 24 | مدير مالي وتشغيلي | تعقيد العمل يصل إلى المستوى الذي يستدعي الإدارة التشغيلية المُكرَّسة |

راتب الفريق الإجمالي الشهري ينمو من ألفَين وثلاثمئة دولار في الشهر الثاني عشر إلى نحو سبعة آلاف إلى تسعة آلاف دولار بحلول الشهر الرابع والعشرين، تُموَّل بالكامل من نمو الإيراد بدلاً من حقن رأس مال إضافي. تظل عتبة الربحية مُحقَّقة بشكل مريح في كل مرحلة من النمو، مع نمو هوامش الربح الإجمالية مع توسيع الاشتراكات أسرع من الرواتب.

## 10.8 المسار المالي

بحلول الشهر الرابع والعشرين، تعمل الأعمال على نطاق مختلف بشكل دراماتيكي عما بدأت به. الإيراد الشهري في النطاق الواقعي يصل إلى أربعين إلى خمسين ألف دولار، مع قاعدة اشتراك راسخة تُوفِّر اثني عشر إلى عشرين ألف دولار من الإيراد المتكرر القابل للتنبؤ شهرياً قبل أن يبيع أي عضو في الفريق أي شيء جديد.

| المعلم | الشهر 12 | الشهر 18 | الشهر 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| الإيراد الشهري | $15,000 | $25,000 | $40,000+ |
| قاعدة الاشتراك | $3,000 | $6,000 | $12,000 |
| العملاء النشطون | 15-20 | 30-40 | 50-70 |
| حجم الفريق | 6-7 | 10-12 | 14-16 |
| المدن النشطة | 1 | 2 | 2-3 |
| مشتركو منصة SaaS | 0 | 10-20 | 40-60 |
| الربح الشهري الصافي | $8-10K | $14-18K | $22-28K |

بهذه الأرقام، الأعمال أصبحت ذات قيمة بمعنى المؤسسات. التقييمات المحافظة للأعمال الخدمية المربحة في الأسواق الناشئة تتراوح بين أربع إلى ست مرات من الإيراد السنوي للأعمال الموجَّهة بالخدمات، وست إلى عشر مرات من الإيراد السنوي المتكرر للأعمال ذات المكون SaaS الكبير. مُطبَّقاً على مقاييس الشهر الرابع والعشرين، يُقترَح هذا قيمة أعمال إجمالية في النطاق من مليون إلى مليون وستمئة ألف دولار، يحمل المستثمر فيه ثمانية وعشرين بالمئة موقفاً مُقدَّراً بمئتَين وثمانين ألفاً إلى أربعمئة وخمسين ألف دولار.

## 10.9 ما يبدو عليه النجاح في الشهر 24

في الشهر الرابع والعشرين، في المسار الواقعي، الأعمال التي بدأت في غرفة ورشة محوَّلة بثلاثة موظفين ومعدات مُستعارة ستكون حضوراً معترفاً به في قطاع التكنولوجيا العراقي. تعمل عبر مدينتَين، تخدم قاعدة عملاء من خمسين شركة أو أكثر عبر الرعاية الصحية، التصنيع، التجزئة، والعقارات، وتُولِّد إيراداً شهرياً يتجاوز أربعين ألف دولار.

الفريق الذي وُظِّف خلال الأسابيع الأربعة الأولى أصبح المهنيين القائدين للأعمال. القائد التقني يُدير عمليات المدينة الأولى بشكل مستقل، يُحرِّر المدير العام للتركيز على التوسع الاستراتيجي. مهندس الذكاء الاصطناعي ومُكافئه في المدينة الثانية يقودان كلٌّ منهما الفرق التقنية. عرف كلٌّ من المطور متعدد المهارات الأصلي والمصمم نموهم في كلٍّ من المهارة والمسؤولية. مندوب المبيعات الذي بدأ ببيع المشاريع بألف دولار يحمي الآن الحسابات بقيمة عشرات الآلاف. كل عضو في الفريق ذي الأقدمية يحمل ملكية أسهم ذات معنى.

كل مستثمر، الذي ساهم بثلاثة عشر ألف دولار في الشهر الأول، تلقى الآن توزيعات أرباح ربع سنوية تتجاوز إجمالاً استثمارهم الأصلي بمضاعف، ويحمل موقف أسهم في الأعمال يبلغ في تقييم مُحافظ مئات آلاف الدولارات. ثقتهم الأصلية بالمؤسس قد كافأت بشكل ذي معنى.

الأعمال نفسها مُتموضعة لمرحلتها التالية: التقييم لإثارة جولة B لتسريع نمو SaaS، أو الحصول من مُكتسِب استراتيجي يُريد دخول السوق العراقية، أو الاستمرار بشكل مستقل بوصفها أعمال تُبنى للنمو على مدى عقد، أو فتح مدن إضافية بقدرة الإدارة المُؤسَّسة الآن. هذه القرارات بحلول الشهر الرابع والعشرين هي مكاسب الانضباط واستراتيجية النمو والتنفيذ المنهجي على مدى الفترة الكاملة. كل واحد ممكن. كل واحد جيد بشكل واضح. أيٌّ يُختار يعتمد على ما يُقرِّره المؤسس والمستثمرون معاً عند تلك النقطة، بمعرفة وموارد لا يملكونها اليوم.

النقطة المركزية: في الشهر الرابع والعشرين، الأعمال ليست مُجرَّد ناجحة، بل مُتموضعة. الخيارات أمام المؤسس والمستثمرين عند تلك النقطة، بشكل أساسي، تأتي من الانضباط الذي حافظ به الفريق على هذه الخطة عبر التسعين يوماً الأولى وكل تسعين يوماً بعد ذلك.

# المرحلة الحادية عشرة — مواد عرض المستثمر

كل ما بُني في المراحل العشر السابقة، مُجمَّعاً في المواد المُحدَّدة المستخدمة لتأمين الاستثمار: الملخص بصفحة واحدة، وهيكل عرض الشرائح، والنموذج المالي، والإعداد القانوني، وكيفية إجراء اجتماع المستثمر.

## 11.1 نظرة عامة

هذه المرحلة لا تُقدِّم استراتيجية أو قدرة جديدة. تُحوِّل الخطة الكاملة إلى المواد التي يستطيع المستثمر فعلياً مراجعتها، الفريق فعلياً عرضها، والاتفاقية التي تُوقَّع فعلياً. أربعة مكونات تعمل معاً: الملخص بصفحة واحدة الذي يُولِّد الاهتمام، عرض الشرائح الذي يبني القناعة، النموذج المالي الذي يُؤكِّد الأرقام، واتفاقية الاستثمار الرسمية التي تُؤسِّس الشروط. كلٌّ منها مُصمَّم للجمهور المستهدف ولوظيفة محددة في عملية المستثمر.

## 11.2 محتوى الملخص التنفيذي بصفحة واحدة

الملخص بصفحة واحدة هو الأكثر استراتيجية بشكل دفاعي من المواد لأنه ما يقرؤه المستثمر قبل الاجتماع، وما يُشاركه مع الزوج/الزوجة أو الشريك التجاري، وما يُذكِّره بالمحادثة بعد ذلك. صفحة واحدة فقط، تستغرق دقيقتَين للقراءة، ومُهيكَلة لجعل القرار 'هذا يستحق وقتاً أطول' سهلاً.

### الفرصة

القطاع التجاري في العراق يعمل دون دعم ذي معنى من الذكاء الاصطناعي. شركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية مكلفة ومنفصلة عن الواقع المحلي. شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية تفتقر إلى التخصص. الفجوة واسعة، التوقيت مبكر، والمشهد التنافسي شبه فارغ.

### ما نفعله

نبني وننشر حلول ذكاء اصطناعي عملية، بأسعار معقولة، تحترم الخصوصية للشركات العراقية: أتمتة العمليات، أنظمة ERP، المواقع الذكية وروبوتات الدردشة، ومراقبة كاميرا الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

### لماذا ننجح

ثلاث مزايا تجتمع لإنشاء موقع قابل للدفاع. الحضور المحلي بالعربية وحضور وجهاً لوجه. التسليم المُخصَّص المبني خصيصاً لكل عميل، لا برمجيات جاهزة. والمعمارية اللامركزية التي تحتفظ ببيانات العميل في موقع العميل.

### نموذج الأعمال

تدفق إيراد مزدوج. رسوم المشاريع من ستمئة إلى خمسة عشر ألف دولار للبناء الأولي، الاشتراكات الشهرية للدعم المستمر والتحسين، تُحوِّل كل مشروع مُسلَّم إلى إيراد متكرر مُحتمَل.

### الاستثمار

متطلبات رأس المال الإجمالية: ستة وعشرون ألف دولار من شريكَين بثلاثة عشر ألف دولار لكلٍّ منهما. التعادل في الشهر الخامس. الاسترداد الكامل بحلول الشهر الرابع عشر إلى الثامن عشر. عوائد المستثمر المُتوقَّعة تتجاوز مئة وخمسين بالمئة على ثمانية عشر شهراً.

### الطلب

شريكان للاستثمار، ثلاثة عشر ألف دولار لكلٍّ منهما. ثمانية وعشرون بالمئة من ملكية الأسهم لكلٍّ منهما بعد تحويل الشهر الثاني عشر. توزيعات الأرباح ربع السنوية تبدأ في الشهر السادس. اتفاقية مُوثَّقة. الاتصال [الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني].

## 11.3 هيكل عرض الشرائح

عرض الشرائح المُقدَّم في اجتماعات المستثمر يتألف من اثنتَي عشرة شريحة بالضبط، يستغرق خمسة عشر إلى عشرين دقيقة لتسليمه دون تسرع، يترك وقتاً للمحادثة. كل شريحة تخدم غرضاً محدداً واحداً، مع عدم وجود نسخ احتياطي. الشرائح تنبع من المحتوى الذي بُني في المراحل من الأولى إلى العاشرة، لا تُكرِّره.

| # | الغرض | المحتوى الأساسي |
| --- | --- | --- |
| 1. الافتتاح | إنشاء الانتباه فوراً | خط رابط واحد بالإضافة إلى صورة قوية واحدة |
| 2. المشكلة | إثبات الألم بأرقام مُحدَّدة | ثلاث مشاكل أعمال محددة بأرقام التكلفة |
| 3. فرصة السوق | إظهار الحجم والتوقيت | نمو الذكاء الاصطناعي الإقليمي؛ موقف العراق على المنحنى |
| 4. حلولنا | إظهار المحفظة | المحفظة الموسَّعة بنموذج ونقطة سعر لكلٍّ منها |
| 5. الميزة الفريدة | إثبات قابلية الدفاع | محلي + مُخصَّص + لامركزي بسطر التوحيد |
| 6. نموذج الأعمال | إظهار كيف تعمل الأموال | رسم بياني لتراكم إيراد المشاريع بالإضافة إلى الاشتراك |
| 7. التوقعات المالية | جعل الأرقام مرئية | رسم بياني للسيناريوهات الثلاثة بالإضافة إلى أربعة أرقام رئيسية |
| 8. الفريق | إثبات قدرة التنفيذ | خمسة أدوار بسطر واحد لكل شخص حول كفاءته المُحدَّدة |
| 9. الجدول الزمني | إظهار الزخم | أي إثبات للطلب أو الجدول الزمني التفصيلي شهر 1-12 |
| 10. هيكل الاستثمار | توضيح شروط الصفقة | جدول نظيف: من يستثمر ماذا، يحصل على ماذا، متى |
| 11. الطلب | الإغلاق بوضوح | بيان مباشر: شريكان، $13,000، 28% أسهم |
| 12. الاتصال | تحديد الخطوة التالية | الاسم، الاتصال، الإجراء المُحدَّد بالتوقيت المُحدَّد |

## 11.4 النموذج المالي

النموذج المالي مستند يُسلَّم للمستثمرين بعد الاجتماع الأول للمراجعة قبل اجتماع التزامهم. هو نموذج Excel أو Google Sheets، مُهيكَل لإثبات الصرامة بدلاً من إقناعها. ذو أربع علامات تبويب.

علامة التبويب الأولى — الافتراضات. كل فرضية رئيسية مُنشَأة بشكل صريح: عدد العملاء شهرياً، متوسط قيمة المشروع، معدل اعتماد الاشتراك، تكلفة الفريق، نمو التكلفة المتغيرة. يستطيع المستثمر تعديل أي افتراض ورؤية النموذج إعادة الحساب، يبني الثقة في كلٍّ من الإطار المنطقي وكون السيناريو الواقعي قابل للدفاع وليس عدوانياً.

علامة التبويب الثانية — توقع الإيراد. ثمانية عشر شهراً من النمذجة الشهرية للإيراد للسيناريوهات الثلاثة، مع الإيراد المنفصل بين المشاريع والاشتراكات حتى يستطيع المستثمر رؤية كيف ينمو كلا التدفقَين بشكل مختلف. الاشتراكات بشكل خاص تُسلِّط الضوء، لأن الاشتراكات تستحق أكثر بكثير من إيراد المشاريع لأي مُكتسِب أو مستثمر مستقبلي.

علامة التبويب الثالثة — التكاليف والربحية. تكاليف ثابتة شهرية مُسلَّمة بالخط، تكاليف متغيرة كنسبة مئوية من الإيراد، وحساب الربح الشهري الناتج. النقطة التي يصبح فيها الربح إيجابياً صلبة في النموذج، كذلك النقطة التي يتجاوز فيها الربح التراكمي الاستثمار الأصلي. هذه نقاط فُحِصت من قِبَل كل مستثمر مُتأنٍ، وكون النموذج يُسلِّط الضوء عليها بدلاً من إخفائها يبني المصداقية.

علامة التبويب الرابعة — عوائد المستثمر. حسابات مُحدَّدة لكل مستثمر تُوضِّح استثمارهم، ومجموع توزيعات الأرباح المتوقعة عبر اثني عشر، وثمانية عشر، وأربعة وعشرين شهراً، وقيمة موقف الأسهم في تقييمات مُحافظة وقياسية ومتفائلة. هذه علامة التبويب التي يقضي فيها المستثمر معظم الوقت ويعود إليها بعد الاجتماع. وضوحها وصدقها يُحدِّد تقريباً قرار الاستثمار.

## 11.5 الإعداد القانوني والتسجيل

في البيئة القانونية العراقية الحالية، الهيكل القانوني العملي لهذه الأعمال هو شركة محدودة المسؤولية، مُسجَّلة وفقاً للقانون التجاري العراقي. تشمل عملية التسجيل أربع خطوات. حجز اسم الشركة في مديرية تسجيل الشركات في وزارة التجارة. إعداد عقود الشركة، التي تتضمن مستندات تأسيس الشركة وعقد المساهمين الذي يُحدِّد هيكل الأسهم وحقوق صنع القرار وأحكام تسوية النزاعات. إيداع متطلب رأس المال الأدنى في حساب بنكي للشركة، حالياً عند ما يعادل ألف دولار للشركات محدودة المسؤولية. توثيق اتفاقية المساهمين من المرحلة السابعة، مُوقَّعة من قِبَل جميع الأطراف.

التكلفة الإجمالية لهذا التسجيل والتوثيق ثلاثمئة إلى ستمئة دولار، مع جدول زمني نموذجي من ثلاثة إلى ستة أسابيع من الإيداع إلى الموافقة. هذا يجب أن يكتمل قبل أن يتم استلام أي رأس مال استثماري، لأن المستثمرين يجب أن يستثمروا في كيان قانوني، لا في فرد. حيث يستغرق التسجيل الرسمي وقتاً أطول من المتوقع، اتفاقية المساهمين الموثَّقة وحدها تُوفِّر الحماية القانونية بشكل مؤقت لجميع الأطراف.

## 11.6 إجراء اجتماع المستثمر

الاجتماع نفسه مهم بقدر المواد المُعدَّة له، ويتبع بنية مُعدَّلة لثقافة الأعمال العراقية وعلم نفس قرار الاستثمار.

الدقائق الخمس الأولى تُؤسِّس العلاقة قبل أي عرض. أسئلة عن خبرة المستثمر نفسه، اعتراف بمكانتهم وخبرتهم، وتأطير صريح للمحادثة بوصفها بحثاً عن شريك بدلاً من مصدر تمويل، يضع الأساس الذي يقوم عليه بقية الاجتماع. تقطيع هذه الخطوة لتوفير الوقت يدمر فعالية كل ما يلي.

الدقائق الخمس عشرة التالية تمر عبر الشرائح من الثانية إلى العاشرة، مع المدير العام يتحدث إلى كل شريحة بدلاً من قراءتها. التوقفات في النقاط الرئيسية تسمح بالأسئلة والمشاركة. مشاركة المستثمر هي إشارة الشراء؛ المستثمر الصامت إما غير مهتم أو غير منخرط، وكلاهما يستدعي تعديل النهج. السرد التقني العميق يُجنَّب لصالح القصة الواضحة لكيفية عمل الأعمال وكيف تكسب المال.

الدقائق العشر الأخيرة تعالج هيكل الصفقة والخطوات التالية مباشرةً. يذكر المدير العام بوضوح ما يُطلَب وما يُقدَّم في المقابل، دون اعتذار ودون تفصيل غير ضروري. كل اجتماع ينتهي بعمل محدد وتاريخ مرتبط به: 'سأرسل لك النموذج المالي اليوم؛ هل يمكنك مراجعته بحلول يوم الأربعاء؟ يمكننا الاجتماع مرة أخرى يوم الجمعة لمناقشة أسئلتك.' هذا الجدول الزمني المرتبط هو نفسه شكل من أشكال الإغلاق ومنع الاجتماع من الانهيار في 'سأفكر في الأمر'.

## 11.7 الحزمة الكاملة

ستة مكونات يُسلَّم كلٌّ منها للمستثمر بحلول وقت اجتماعهم الثاني. كلٌّ منها يخدم وظيفة محددة لا يستطيع الآخرون تكرارها.

| العنصر | الغرض | وقت التسليم |
| --- | --- | --- |
| الملخص بصفحة واحدة | يُولِّد الاهتمام، يُذكِّر بعد الاجتماع | قبل الاجتماع الأول |
| عرض الشرائح | بنية محادثة الاجتماع الرئيسية | تُقدَّم في الاجتماع الأول |
| النموذج المالي | يُؤكِّد الأرقام، يُتيح الاستكشاف | بعد الاجتماع الأول |
| دراسة الحالة (إن وجدت) | يثبت قدرة التنفيذ | بعد الاجتماع الأول إن متوفر |
| مسودة الاتفاقية | يُحدِّد الشروط الفعلية بصراحة | قبل الاجتماع الثاني |
| الاتفاقية النهائية الموثَّقة | يلتقط الالتزام رسمياً | في وقت تحويل رأس المال |

## 11.8 الخطوات الفورية التالية

الطريق من الخطة المُكتمَلة إلى الأعمال العاملة يبدأ بإجراءات محددة تبدأ على الفور.

في الأسبوع الأول، يُحدِّد المدير العام الشخصَين في شبكتهم الشخصية اللذَين يُناسبان أكثر ملف الاستثمار المُوصَّف في المرحلة السابعة. تُجدوَل محادثة غير رسمية مع كلٍّ منهما لاستطلاع الاهتمام، صراحة دون عرض. هذه ليست اجتماعات استثمار بل محادثات استكشافية يُؤسَّس فيها أن المستثمر يفهم بشكل عام ما تنوي الأعمال فعله ومُهتم بسماع المزيد.

في الأسبوعَين الثاني والثالث، تُعَد عرض الشرائح وفقاً لبنية القسم 11.3. النموذج المالي مبني من أرقام المرحلة السادسة. تُصاغ مسودة اتفاقية المساهمين من المرحلة السابعة وتُراجَع من قِبَل المستشار القانوني. الموقع الإلكتروني، حتى لو كان من صفحة واحدة، نشط ويعمل.

في الأسبوع الرابع، يُجرى اجتماع المستثمر الرسمي الأول مع المرشح الأول. في غضون أيام، يلي اجتماع المستثمر الرسمي الأول مع المرشح الثاني. تليه اجتماعات المتابعة في غضون أسبوع. الهدف هو تأكيد كلا الالتزامَين في غضون ثلاثين إلى خمسة وأربعين يوماً من بدء التواصل.

في غضون ستين يوماً من تأكيدات الاستثمار، يكتمل التسجيل القانوني، يُحوَّل رأس المال، يبدأ التوظيف، تُحصَّل المعدات، ويصل الفريق. الشهر الثالث من تأكيد الاستثمار، الذي يتوافق مع الشهر الثالث من جدول الأعمال، يُسلِّم أول مشروع مدفوع لأول عميل. كل واحدة من هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ بدءاً من اليوم الأول لتأكيد الالتزام.

هذه الخطة كاملة. ما يبقى هو التنفيذ، والتنفيذ يبدأ بالمحادثة الأولى.

# الملاحق

مواد مرجعية وجداول موجزة تدعم الخطة الرئيسية. هذه الملاحق مُصمَّمة لتسليمها كحزمة مع عرض الاستثمار.

## الملحق أ — مرجع تكاليف التأسيس

التفصيل الكامل لمتطلبات رأس المال للتأسيس، يُظهِر النطاقات المنخفضة والمرتفعة وأرقام الميزانية المُستهدَفة. الإجمالي المُستهدَف هو سبعة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسون دولاراً، مُموضَع بين التقديرات الدنيا والقصوى للسماح بالمرونة.

| البند | منخفض | مرتفع | مُستهدَف |
| --- | --- | --- | --- |
| معدات المرحلة 1 | $6,900 | $8,500 | $7,700 |
| الشبكة | $240 | $370 | $300 |
| الأثاث والتكييف | $1,700 | $2,800 | $2,200 |
| NAS والتخزين | $900 | $1,200 | $1,000 |
| نظام عاكس شمسي | $1,500 | $3,000 | $2,000 |
| البرمجيات (3 أشهر) | $450 | $900 | $700 |
| إعداد المكتب | $300 | $500 | $400 |
| القانوني والتسجيل | $300 | $600 | $450 |
| إطلاق التسويق | $400 | $700 | $500 |
| احتياطي الطوارئ | $2,000 | $2,500 | $2,200 |
| الإجمالي | $14,690 | $21,070 | $17,450 |

## الملحق ب — هيكل التكلفة التشغيلية الشهرية

التكاليف التشغيلية الثابتة الكاملة الشهرية، تُظهِر التفصيل عبر فئات الرواتب والبنية التحتية. إجمالي التكاليف الثابتة الشهرية ثلاثة آلاف دولار، تُمثِّل عتبة التعادل.

| البند | المبلغ ($) |
| --- | --- |
| القائد التقني | $700 |
| مهندس الذكاء الاصطناعي | $500 |
| المطور متعدد المهارات | $450 |
| المصمم | $350 |
| مندوب المبيعات (الأساسي) | $300 |
| إجمالي الرواتب | $2,300 |
| اشتراكات البرمجيات | $200 |
| الإنترنت | $80 |
| الكهرباء والمرافق | $100 |
| التسويق | $150 |
| متنوع | $170 |
| الإجمالي الثابت الشهري | $3,000 |

## الملحق ج — التعويض الشهري للفريق

هيكل التعويضات الشهرية الكامل عبر جميع الأدوار، يُظهِر الراتب الأساسي، التعويض المتغير، والمسار بعد الشهر الثاني عشر.

| الدور | الراتب الأساسي ($) | التعويض المتغير | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| القائد التقني | $600-800 | مكافآت تسليم المشاريع | أعلى أولوية تعيين |
| مهندس الذكاء الاصطناعي | $450-600 | مكافآت لكل مشروع | متخصص نشر الذكاء الاصطناعي المحلي |
| المطور متعدد المهارات | $400-550 | مكافآت لكل مشروع | تركيز التطوير العام |
| المصمم | $300-500 | مكافآت الإنتاج الإبداعي | كفاءة TUI/UX وأدوات الذكاء الاصطناعي |
| مندوب المبيعات | $300-400 | 5-10% عمولة | تحفيز عمولة كبير |
| الإجمالي الأساسي الشهري | $2,050-2,850 | إضافي حسب الأداء |  |
| تقاسم الأرباح ما بعد 6 أشهر | 10-15% من صافي الربح | مُوزَّع بناءً على التقييم |  |
| صندوق الأسهم ما بعد 12 شهراً | حتى 4% من الأسهم الإجمالية | مُكتسَب من قِبَل العاملين ذوي الأداء العالي |  |

## الملحق د — مرجع تسعير الخدمات

الجدول الكامل لجميع عروض الخدمات بنطاقات السعر. التسعير يُمثِّل المعايير المتوقعة في الشهر الثالث، يخضع للمراجعة صعوداً بحلول الشهر التاسع.

| الخدمة | نطاق السعر |
| --- | --- |
| أتمتة العمليات التجارية | $500-3,000 + اشتراك |
| روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي | $300-1,500 + $100/شهر |
| موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي | $500-2,000 + صيانة |
| ذكاء المستندات | $500-2,000 |
| استشارة الاستراتيجية | $100-300/جلسة |
| نظام ERP المُخصَّص | $3,000-15,000 |
| مراقبة كاميرا الذكاء الاصطناعي | $2,000-8,000 + $150-300/شهر |
| ذكاء المخزون | $1,500-5,000 |
| نشر LLM المحلي | $1,000-4,000 |
| توليد المحتوى العربي | $200-800/شهر |

## الملحق هـ — هيكل ملكية الأسهم

هيكل ملكية الأسهم الكامل في نقطة تحويل الشهر الثاني عشر، يُظهِر مساهمة كل طرف ونوع المساهمة ونسبة الأسهم النهائية.

| الطرف | نوع المساهمة | نسبة الأسهم |
| --- | --- | --- |
| المؤسس / المدير العام | عيني + دور الإدارة | 40% |
| المستثمر 1 | $13,000 نقداً | 28% |
| المستثمر 2 | $13,000 نقداً | 28% |
| صندوق أسهم الفريق | مُكتسَب من خلال الأداء | 4% |
| الإجمالي |  | 100% |

## الملحق و — سيناريوهات الإيراد ثمانية عشر شهراً

توقعات الإيراد الكاملة عبر السيناريوهات الثلاثة، تُظهِر الإيراد الشهري عند المعالم الرئيسية. الواقعي هو خط الأساس للتخطيط؛ المحافظ هو احتياطي التخفيف من المخاطر.

| الشهر | محافظ | واقعي | متفائل |
| --- | --- | --- | --- |
| الشهر 3 | $800 | $1,500 | $3,000 |
| الشهر 6 | $3,500 | $6,500 | $10,000 |
| الشهر 9 | $5,000 | $10,000 | $18,000 |
| الشهر 12 | $7,000 | $15,000 | $25,000 |
| الشهر 18 | $10,000 | $22,000 | $35,000 |

## الملحق ز — المقاييس الرئيسية للمستثمر

الأرقام الأكثر إشارة إليها في محادثات المستثمر، تُجمَّع للرجوع السريع. هذه يجب أن يعرفها المدير العام بطلاقة كاملة.

| المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| إجمالي رأس المال المطلوب | $38,500 |
| متطلب الاستثمار النقدي | $26,000 ($13,000 × 2) |
| قيمة المساهمة العينية للمؤسس | ~$5,700 على ستة أشهر |
| تكلفة التشغيل الشهرية الثابتة | $3,000 |
| إيراد التعادل الشهري | $3,000 |
| الإيراد الشهري المتوقع في الشهر 12 (واقعي) | $15,000 |
| صافي الربح الشهري (واقعي) في الشهر 12 | $10,000-11,000 |
| العائد على الاستثمار المتوقع في الشهر 18 (واقعي) | 150-200% |
| فترة الاسترداد (واقعي) | 14-18 شهراً |
| العائد المُتوقَع للمستثمر في الشهر 24 (واقعي) | $280,000-450,000 قيمة الأسهم |

## الملحق ح — ملخص سجل المخاطر

ملخص الجدول الواحد لجميع المخاطر المُحدَّدة، تقييمات الشدة والاحتمال، وحالات التخفيف. هذا الجدول هو ما يُقدَّم للمستثمرين عن إدارة المخاطر.

| الخطر | الشدة | الاحتمال | التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| الفريق لا يستطيع مواكبة المجال | عالية | مؤكد | تعلم يومي مُهيكَل |
| فشل الأجهزة | عالية | متوسط | البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى الاحتياطية |
| أداء الذكاء الاصطناعي تحت التوقع | متوسطة | متوسط | إدارة التوقعات |
| تبني العميل البطيء | عالية | متوسط-مرتفع | التجريب المجاني، ميزانية ستة أشهر |
| دخول المنافس | متوسطة | منخفض في السنة 1 | العلاقات وتكاليف التحول |
| استنزاف رأس المال | عالية | منخفض-متوسط | الاحتياطي مع مراجعة التكلفة المُحفَّزة |
| مغادرة عضو الفريق الرئيسي | متوسطة | منخفض-متوسط | الأسهم بالإضافة إلى التوثيق |
| عدم سداد العميل | متوسطة | متوسط | سياسة الدفع المُسبَق الصارمة |
| انقطاعات الكهرباء | متوسطة | موسمي | العاكس الشمسي |
| انقطاع الإنترنت | متوسطة | منخفض | احتياطي 4G |
| مخاطر العملة | منخفضة-متوسطة | مستمر | احتياطيات الدولار |
| التغييرات التنظيمية | منخفضة | متزايد | المعمارية اللامركزية متوافقة سلفاً |

## الملحق ط — الجدول الزمني للتنفيذ

الجدول الزمني المرجعي السريع المُكثَّف للمعالم الرئيسية في الأشهر الأربعة والعشرين الأولى. هذا هو الجدول الذي يُسلَّم بوصفه مُلحَقاً بالعرض.

| الإطار الزمني | المعلم |
| --- | --- |
| الأسبوع 1-4 | تواصل المستثمر وتأكيد الالتزام |
| الأسبوع 5-8 | التسجيل، التوظيف، شراء المعدات، إعداد المكتب |
| الشهر 2 | التأهيل والمشاريع التدريبية الداخلية |
| الشهر 3 | دخول السوق وأولى ارتباطات العملاء |
| الشهر 4-5 | تحقيق التعادل (السيناريو الواقعي) |
| الشهر 6 | أول توزيعات أرباح ربع سنوية للمستثمرَين |
| الشهر 9 | زيادة التسعير ومراجعة الاستراتيجية |
| الشهر 12 | المراجعة الاستراتيجية الكبرى وتحويل الأسهم |
| الشهر 14-16 | الاسترداد الكامل للاستثمار (واقعي) |
| الشهر 12-18 | التوسع الجغرافي إلى المدينة الثانية |
| الشهر 18-24 | إطلاق منصة SaaS ونمو الفريق والخدمات الجديدة |
| الشهر 24 | الأعمال تعمل عبر 2-3 مدن، موقع رائد مُؤسَّس |