اتفاقية إدارة وتشغيل قسم الديكور

بين الورشة (سيف عدنان) وحسين كامل

تاريخ الاتفاقية: _____ / _____ / 2026

أولاً: أطراف الاتفاقية

الطرف الأول: سيف عدنان — صاحب الورشة ومالكها الأصلي

الطرف الثاني: حسين كامل — مدير تشغيل قسم الديكور

ثانياً: التمهيد

بناءً على الثقة المتبادلة بين الطرفين، ورغبةً في تأسيس قسم ديكور منظم وفعّال داخل الورشة، اتفق الطرفان على هذه الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بينهما، وحقوق كل طرف وواجباته، والإطار المالي والتشغيلي الحاكم لهذه الشراكة.

المادة الأولى: تعريف العلاقة

١-١  يدخل حسين كامل بصفة مدير تشغيل وشريك ربح وخسارة في قسم الديكور فقط.

١-٢  لا يملك حسين كامل أي جزء من الورشة الأصلية أو معداتها أو أصولها أو علامتها التجارية.

١-٣  قسم الديكور تابع للورشة إدارياً، ومنفصل عنها مالياً بحساب داخلي مستقل.

١-٤  هذه الاتفاقية اتفاقية تشغيل وتجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد أو التحويل وفق الشروط المذكورة فيها.

١-٥  الوصف القانوني للعلاقة: شريك تشغيلي وشريك ربح وخسارة، مع احتمال استحقاق مستقبلي مشروط من قيمة قسم الديكور فقط — إذا نجح والتزم خلال كامل مدة الاتفاقية.

المادة الثانية: هيكل المراحل

المرحلة الأولى — أول 6 أشهر (مرحلة الاختبار والتأسيس)

٢-١  هدف المرحلة الأولى: اختبار النظام والتفاهم والالتزام بين الطرفين، وتثبيت الأسس التشغيلية للقسم.

٢-٢  لا توجد أي ملكية لحسين كامل خلال هذه المرحلة.

٢-٣  يُطبَّق نظام الربح والخسارة على القسم من اليوم الأول.

٢-٤  نسبة الربح والخسارة في المرحلة الأولى:

سيف عدنان: ______%          حسين كامل: ______%

٢-٥  تسترجع الورشة مصاريف التأسيس والشوروم أولاً قبل أي توزيع أرباح.

٢-٦  معايير نجاح المرحلة الأولى:

✦  الالتزام الكامل بالنظام المالي وتوثيق كل العمليات

✦  عدم أخذ أي أعمال خارج نظام القسم

✦  تحقيق أداء تشغيلي مقبول

✦  انعدام المخالفات الجوهرية

٢-٧  في حالة فشل المرحلة الأولى: يحق لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب مدته ______ يوماً مع تسوية كافة الالتزامات القائمة.

٢-٨  الانتقال إلى المرحلة الثانية مشروط بموافقة مكتوبة من كلا الطرفين.

المرحلة الثانية — 18 شهراً (مرحلة التثبيت والتطوير)

٢-٩   هدف المرحلة الثانية: تثبيت القسم وبناؤه بصورة مستدامة وتحقيق النمو المستهدف.

٢-١٠ نسبة الربح والخسارة في المرحلة الثانية:

سيف عدنان: ______%          حسين كامل: ______%

٢-١١ يبدأ حسين كامل في استحقاق حصة مستقبلية خلال هذه المرحلة وفق شروط المادة العاشرة.

٢-١٢ في حالة انسحاب حسين قبل نهاية السنتين: تسقط أي حقوق مستقبلية، وتُصفَّى الحقوق المالية القائمة وفق المادة الرابعة عشرة.

المادة الثالثة: موقع قسم الديكور داخل الورشة

٣-١  القسم تابع للورشة إدارياً ويعمل تحت مظلتها الرسمية.

٣-٢  للقسم حساب مالي داخلي مستقل لدى محاسب الورشة.

٣-٣  للقسم تقرير أرباح وخسائر مستقل يُعدّ شهرياً.

٣-٤  لكل مشروع كود مالي خاص وملف مستقل للمصاريف والواردات.

٣-٥  يحق للقسم استخدام اسم الورشة وسمعتها وموقعها ومعداتها بالأسعار الداخلية المتفق عليها.

٣-٦  لا يحق للقسم اتخاذ قرارات مالية تتجاوز __________ دينار بدون موافقة الورشة.

٣-٧  يحق لحسين كامل تمثيل القسم أمام الزبائن باسم الورشة ضمن صلاحياته المحددة.

المادة الرابعة: مسؤوليات حسين كامل

٤-١  مسؤول عن التشغيل اليومي للقسم وإدارة المواقع الخارجية.

٤-٢  مسؤول عن العمال والتنفيذ ومستوى الجودة في الموقع.

٤-٣  مسؤول عن تقدير احتياجات التنفيذ وتنظيم فريق العمل اليومي.

٤-٤  مسؤول عن تسليم الأعمال للزبون وفق المواصفات والجداول الزمنية المتفق عليها.

٤-٥  مسؤول مالياً عن الأخطاء التنفيذية الناتجة عن سوء إدارة الموقع الموثّق.

٤-٦  ملزم بتوثيق جميع المصاريف والمواد والإيصالات وتسليمها للمحاسب في وقتها.

٤-٧  ملزم بإدخال كل عمل ديكوري في نظام الورشة دون استثناء.

٤-٨  يُحظر عليه أخذ أي أعمال ديكور خارج نظام القسم — هذا شرط جوهري لاستمرار الاتفاقية.

٤-٩  ملزم بالالتزام التام بسياسات الورشة المالية والإدارية والتشغيلية.

المادة الخامسة: مسؤوليات الورشة — سيف عدنان

٥-١  توفير المكان والشوروم لعرض المنتجات وإجراء الاجتماعات مع الزبائن.

٥-٢  توفير المحاسب والنظام المالي والإداري.

٥-٣  توفير خدمات المعماريين والمصممين عند الحاجة بأسعار داخلية.

٥-٤  توفير خدمات CNC والليزر والتصنيع بأسعار داخلية.

٥-٥  دعم التسويق والبراند للقسم.

٥-٦  دفع رواتب الموظفين المحوَّلين على نظام الورشة وتحميلها مالياً على القسم.

٥-٧  يحق لسيف التدخل في التسعير النهائي للمشاريع قبل تقديمها للزبون.

٥-٨  يحق لسيف رفض أي مشروع لأسباب مالية أو قانونية أو تشغيلية.

٥-٩  يحق لسيف إيقاف الصرف فوراً عند غياب المستندات أو وجود مخالفة.

المادة السادسة: الموظفون والرواتب

٦-١  موظفو القسم من نوعين: موظفون داخليون (على نظام الورشة) وعمال خارجيون (مياومة).

٦-٢  الموظفون الداخليون: يتبعون حسين كامل تشغيلياً، ويتبعون الورشة إدارياً ومالياً.

٦-٣  رواتب الموظفين تُدفع من الورشة وتُحمَّل على حساب القسم وتُخصم قبل حساب الربح.

٦-٤  صلاحية التوظيف: حسين كامل يقترح — سيف يوافق.

٦-٥  صلاحية الفصل: حسين كامل يقترح — سيف يوافق — القرار مشترك.

٦-٦  لا يُقبَل أي موظف أو عامل بدون تسجيله لدى المحاسب ومعرفة الورشة.

٦-٧  عند تعارض الأولويات بين القسم والورشة: يُقرَّر بالاتفاق المسبق بين الطرفين.

المادة السابعة: الربح والخسارة

٧-١  تُحسب الأرباح والخسائر على مستوى القسم شهرياً وعلى مستوى كل مشروع.

٧-٢  يتحمل حسين كامل خسائر المشاريع الناتجة عن سوء التنفيذ أو سوء الإدارة الموثَّقَين.

٧-٣  تتحمل الورشة خسائر المعدات والاستهلاك ومصاريف التأسيس الأولية.

٧-٤  تُخصم من الإيرادات الإجمالية قبل توزيع الربح:

✦  رواتب الموظفين المباشرين

✦  تكلفة المواد والتنفيذ الكاملة

✦  خدمات الورشة بأسعارها الداخلية (CNC، ليزر، تصنيع، تصميم)

✦  نسبة overhead للورشة: ______%

✦  مصاريف الشوروم والتأسيس (في المرحلة الأولى حتى استردادها بالكامل)

٧-٥  يُوزَّع الربح الصافي وفق النسب المتفق عليها في المادة التاسعة.

٧-٦  في حالة خسارة الشهر: تُرحَّل للشهر التالي وتُخصم قبل أي توزيع أرباح.

٧-٧  لا تُوزَّع أي أرباح ما لم تُستردَّ الخسائر المرحَّلة أولاً.

المادة الثامنة: حركة الأموال والنظام المالي

٨-١  جميع أموال الزبائن تدخل في حساب الورشة أو الحساب الداخلي المخصص للقسم حصراً.

٨-٢  في حالة استلام كاش: يُعطى وصل رسمي فوري ويُسلَّم للمحاسب في نفس اليوم دون استثناء.

٨-٣  لا يُصرَف أي مبلغ بدون وصل رسمي موثَّق — أي مبلغ بدون مستند يُعدّ انتهاكاً مالياً.

٨-٤  سقف الصرف الذي يملكه حسين كامل بدون موافقة: __________ دينار.

٨-٥  توجد عهدة تشغيلية لحسين كامل بسقف __________ دينار، تُصفَّى شهرياً مع المحاسب.

٨-٦  التسوية المالية الشهرية إلزامية، ولا تنتقل الأرباح قبل إغلاق الشهر وتوقيع الطرفين.

٨-٧  يراجع المحاسب الحسابات نهاية كل شهر بحضور حسين كامل وسيف أو من ينوب عنه.

المادة التاسعة: النسب والتوزيع

٩-١  نسبة الربح والخسارة في المرحلة الأولى (6 أشهر):

سيف عدنان: ______%          حسين كامل: ______%

٩-٢  نسبة الربح والخسارة في المرحلة الثانية (18 شهراً):

سيف عدنان: ______%          حسين كامل: ______%

٩-٣  النسب ثابتة لجميع المشاريع بغض النظر عن مصدر الزبون.

٩-٤  الورشة تأخذ نسبة overhead ثابتة قبل توزيع الربح كما في المادة السابعة.

٩-٥  يُوزَّع الربح شهرياً بعد التسوية المالية الكاملة وتوقيع الطرفين.

٩-٦  مكافآت الأداء: تُناقَش وتُضاف بملحق خاص عند الاتفاق على أهداف محددة.

٩-٧  في حالة خسارة ناتجة عن سوء إدارة موثَّق: يتحمل حسين كامل حصته كاملاً.

المادة العاشرة: الملكية المستقبلية

١٠-١  يوجد وعد بملكية مستقبلية لحسين كامل في قسم الديكور فقط، لا في الورشة الأصلية أو أصولها أو معداتها أو علامتها التجارية.

١٠-٢  نسبة الملكية المستقبلية المتفق عليها: ______% من قيمة قسم الديكور فقط.

١٠-٣  تُمنح الملكية في نهاية السنتين مشروطةً بتحقق جميع الشروط الآتية:

✦  إتمام السنتين كاملتين دون انقطاع

✦  الالتزام الكامل بالنظام المالي وعدم وجود مخالفة مالية غير مسوَّاة

✦  عدم أخذ أي أعمال خارج نظام القسم طوال المدة

✦  تحقيق الأهداف التشغيلية المتفق عليها

١٠-٤  الأصول المشتراة من أرباح القسم تكون ملكاً للقسم وتبقى في الورشة عند الانفصال.

١٠-٥  في حالة المخالفة الجوهرية: تسقط الحقوق المستقبلية كلياً دون تعويض.

١٠-٦  في حالة الخروج قبل نهاية السنتين: تسقط الحقوق المستقبلية غير المستحقة.

المادة الحادية عشرة: نطاق أعمال قسم الديكور

١١-١  الأعمال الداخلة ضمن القسم:

✦  الديكور الداخلي (فلل، مكاتب، مطاعم، محلات تجارية)

✦  تنفيذ مشاريع الديكور الخارجي والواجهات

✦  البوثات والمعارض والمنصات

١١-٢  الأعمال التي تبقى للورشة مباشرة:

✦  اللافتات الإعلانية (إلا عند اتفاق صريح بخلافه)

✦  التصنيع بـ CNC والليزر كخدمة بحتة دون تنفيذ ديكور

١١-٣  المشاريع المختلطة (ديكور + تصنيع): تُدار باتفاق مشترك، وتُحسب خدمات الورشة مصروفاً داخلياً على القسم.

١١-٤  أسعار الخدمات الداخلية للورشة تُحدَّد مسبقاً في جدول مرفق ويُراجَع سنوياً.

المادة الثانية عشرة: الزبائن وقاعدة البيانات

١٢-١  تُعدّ قائمة بزبائن حسين كامل القدامى قبل بدء الاتفاقية وتُوقَّع من الطرفين كملحق رسمي.

١٢-٢  الزبائن الجدد الداخلون بعد بدء الاتفاقية (من أي مصدر) يعتبرون زبائن القسم.

١٢-٣  كل زبون يُسجَّل في نظام إدارة الزبائن (CRM) أو نظام متابعة المشاريع الخاص بالورشة.

١٢-٤  عند الانفصال: الورشة تحتفظ بزبائن النظام، وحسين كامل يحتفظ بزبائنه القدامى المدرجين في القائمة الأولية.

١٢-٥  فترة منع الاستقطاب بعد الانفصال: ______ شهراً لكلا الطرفين.

١٢-٦  أخذ أي زبون خارج النظام يُعدّ مخالفة جوهرية.

المادة الثالثة عشرة: البراند والملفات والملكية الفكرية

١٣-١  اسم قسم الديكور وشعاره وحسابات التواصل الاجتماعي: ملك الورشة حصراً.

١٣-٢  ملفات التصميم وعروض الأسعار وقاعدة بيانات الزبائن: ملك الورشة ومحفوظة في نظامها.

١٣-٣  صور المشاريع المنفَّذة خلال الاتفاقية: ملك مشترك للتوثيق والتسويق.

١٣-٤  بعد الانفصال:

✦  لا يحق لحسين كامل استخدام اسم القسم أو شعاره

✦  يحق لحسين كامل الاستشهاد بمشاريع القسم في حقيبته الشخصية (portfolio) فقط

✦  يحق للورشة استخدام جميع مشاريع القسم في تسويقها دون قيود

المادة الرابعة عشرة: إنهاء الاتفاق والخروج

١٤-١  إنهاء الاتفاقية في المرحلة الأولى: بإشعار مكتوب مدته ______ يوماً.

١٤-٢  إنهاء الاتفاقية في المرحلة الثانية: بإشعار مكتوب مدته ______ يوماً.

١٤-٣  عند الإنهاء لأي سبب:

✦  تُكتمل المشاريع الجارية أو تُحوَّل بالاتفاق

✦  تُصفَّى جميع الديون والالتزامات المالية القائمة

✦  الموظفون الداخليون يتبعون الورشة

✦  تُوزَّع الأرباح غير الموزعة وفق النسب المتفق عليها

✦  تُخصم الخسائر المتراكمة من الأرباح قبل التوزيع النهائي

✦  المعدات الشخصية لحسين كامل تعود إليه

✦  الأصول المشتراة من أرباح القسم تبقى ملك الورشة

✦  الشوروم والمكان والنظام والملفات تبقى مع الورشة

١٤-٤  منع المنافسة بعد الخروج: ______ شهراً في نشاط مماثل وبنفس النطاق الجغرافي.

المادة الخامسة عشرة: المخالفات والجزاءات

١٥-١  المخالفات الجوهرية الموجبة للإنهاء الفوري:

✦  استلام أموال من الزبون بدون تسجيل أو تسليم للمحاسب

✦  أخذ مشاريع ديكور خارج نظام القسم

✦  التزوير أو الغش في أي مستند مالي

✦  تشغيل عمال غير مسجلين بصفة منتظمة

١٥-٢  المخالفات غير الجوهرية:

✦  شراء مواد بدون إيصولات

✦  تأخر في توثيق المصاريف

✦  سوء التنفيذ المتكرر (3 مرات موثَّقة تُعدّ سبباً مستقلاً للإنهاء)

١٥-٣  إجراء المخالفة غير الجوهرية: إنذار مكتوب أول — إنذار مكتوب ثانٍ — الثالثة إنهاء.

١٥-٤  أي مخالفة جوهرية تُسقط الحقوق المستقبلية كلياً وتُوقف توزيع الأرباح حتى التسوية.

المادة السادسة عشرة: الأحكام العامة

١٦-١  هذه الاتفاقية ملزمة قانونياً للطرفين من تاريخ توقيعها.

١٦-٢  أي تعديل يستلزم موافقة مكتوبة من كلا الطرفين.

١٦-٣  في حالة الخلاف: يُحاوَل الحل الودي أولاً، وإن تعذَّر يُلجأ إلى التحكيم أو الجهة القانونية المختصة.

١٦-٤  هذه الاتفاقية حُرِّرت من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة.

الحكم الجوهري الحاكم: حسين كامل لا يملك أي جزء من الورشة الأصلية أو معداتها أو علامتها أو أصولها. يدخل بصفة مدير تشغيل وشريك ربح وخسارة في قسم الديكور فقط. القسم تابع للورشة إدارياً ومنفصل مالياً. أي ملكية مستقبلية مشروطة ومحددة بقسم الديكور فقط ولا تشمل الورشة الأصلية.

التوقيعات

| الطرف الثاني: حسين كامل التوقيع: __________________________ التاريخ: __________________________ |  | الطرف الأول: سيف عدنان التوقيع: __________________________ التاريخ: __________________________ |
| --- | --- | --- |